Администрация КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2015                                                                                                    № 349

О создании рабочей группы по разработке и координации мероприятий, направленных на реализацию проекта «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района. Линейные объекты»

С целью разработки и координации проведения мероприятий, направленных на реализацию проекта «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района. Линейные объекты»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по разработке и координации проведения мероприятий по реализации проекта «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района. Линейные объекты».

2. Утвердить положение о рабочей группе по разработке и координации проведения мероприятий по реализации проекта «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района. Линейные объекты», согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района. Линейные объекты», согласно приложению № 2.

4. Утвердить дорожную карту по реализации проекта «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района. Линейные объекты», согласно приложению № 3.

5. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Колпашевского района Клишина С.А.

Глава района 								             А.Ф.Медных

С.А.Клишин,

5 32 42

Приложение № 1 к постановлению Администрации Колпашевского района

от  30.03.2015  №  349

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по разработке и координации проведения мероприятий по реализации проекта «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района. Линейные объекты».

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по реализации проекта «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района. Линейные объекты» (далее по тексту – рабочая группа).

  - Цель деятельности рабочей группы – разработка и координация проведения мероприятий по реализации проекта «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района. Линейные объекты».

  - Заседания рабочей группы организовываются по мере необходимости в течение 2015-2016 г.г.

  - Результаты заседаний рабочей группы оформляются протоколом.

  - Решения рабочей группы, рекомендации и оценка финансовых затрат являются рекомендательными.

  - Персональный состав рабочей группы утверждается постановлением Администрации Колпашевского района.

2. Организация деятельности рабочей группы

2.1. Деятельностью Рабочей группы руководит председатель рабочей группы.

2.2.	Председатель рабочей группы:

- принимает решение о созыве рабочей группы;

- ведёт заседание рабочей группы, принимает решения по процедурным вопросам;

- распределяет обязанности между членами рабочей группы;

- утверждает протоколы заседания рабочей группы.

На время отсутствия председателя рабочей группы (болезнь, отпуск, командировка) его обязанности исполняет заместитель председателя.

2.3.	Секретарь рабочей группы:

- информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседания;

- составляет протоколы заседания рабочей группы;

- обеспечивает членов рабочей группы материалами, необходимыми для работы рабочей группы.

На время отсутствия секретаря рабочей группы (болезнь, отпуск, командировка) его обязанности исполняет лицо, назначенное Председателем рабочей группы из числа членов рабочей группы.

3. Регламент работы рабочей группы

  - Заседание рабочей группы правомочно, если на нём присутствует не менее половины общего числа членов рабочей группы. Председатель рабочей группы, заместитель председателя рабочей группы, а также каждый член рабочей группы, обладает одним голосом.

3.2. Решение рабочей группы по всем вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов рабочей группы, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов "за" и "против" голос председателя рабочей группы является решающим.

3.3. По окончании заседания рабочей группы секретарь рабочей группы готовит протокол и передаёт его на утверждение председателю рабочей группы.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Колпашевского района

от  30.03.2015  №  349

СОСТАВ

рабочей группы по разработке и координации проведения мероприятий по реализации проекта «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с.Чажемто Колпашевского района.Линейные объекты».

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клишин Семён Алексеевич | Первый заместитель Главы Колпашевского района, председатель рабочей группы |
| 2 | Ушакова Татьяна Дмитриевна | Начальник отдела предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района, заместитель председателя |
| 3 | Старикова Наталья Михайловна | Главный специалист, экономист отдела предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района, секретарь рабочей группы |
| ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: |
| 4 | Барановский Евгений Владимирович | Заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре |
| 5 | Алеева Лариса Аркадьевна | Директор МКУ «Агентство» (по согласованию) |
| 6 | Марьин Владислав Викторович | Глава Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) |

Приложение № 3 к постановлению Администрации Колпашевского района

от  30.03.2015  №  349

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта «Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района.Линейные объекты».

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации | Март 2015 | Марьин Владислав Викторович (по согласованию) |
| 2 | Получение положительного заключения ПСД и заключения о достоверности определения сметной стоимости | Март 2015 | Марьин Владислав Викторович - (по согласованию) Барановский Евгений Владимирович |
| 3 | Подготовка и направление необходимых документов (подача заявки) в Департамент по социально-экономическому развитию села на финансирование объекта | До 01.04.2015 | Алеева Лариса Аркадьевна (по согласованию) Барановский Евгений Владимирович |
| 4 | Работа, направленная на положительное решение вопроса о финансировании объекта | Постоянно | Клишин Семён Алексеевич |
| 5 | Организация работы по заключению соглашения с Администрацией Томской области о предоставлении денежных средств на реализацию проекта | Апрель-май 2015г. | Алеева Лариса Аркадьевна (по согласованию) Ушакова Татьяна Дмитриевна |
| 6 | Организация работы по заключению соглашения с Администрацией Чажемтовского сельского поселения о предоставлении денежных средств на реализацию проекта | Апрель-май 2015г. | Алеева Лариса Аркадьевна (по согласованию) Ушакова Татьяна Дмитриевна |
| 7 | Подготовка технического задания с разбивкой этапов строительства (в случае необходимости) | В течение 30 дней с момента подписа-ния соглашения о целевом финанси-ровании между Администрацией ТО и Администра-цией Колпашевско-го района | Марьин Владислав Викторович - (по согласованию) Барановский Евгений Владимирович |
| 8 | Организация подготовка аукционной документации на СМР | В течение 30 дней с момента подписа-ния соглашения о целевом финанси-ровании между Администрацией ТО и Администра-цией Колпашевско-го района | Клишин Семён Алексеевич |
| 9 | Определение подрядчика на выполнение СМР | В течение 60 дней с момента подписа-ния соглашения о целевом финансировании | Марьин Владислав Викторович (по согласованию) |
| 10 | Контроль за сроками и качеством выполнения СМР подрядчиком | С момента заключения муниципального контракта на выполнение СМР | Марьин Владислав Викторович (по согласованию) Барановский Евгений Владимирович |
| 11 | Разработка порядка предоставления земельных участков в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района в соответствии с условиями (требованиями), установленными соглашением о целевом финансировании в том числе и в части достижения целевых показателей. | Август 2015г. | Барановский Евгений Владимирович Алеева Лариса Аркадьевна (по согласованию) Марьин Владислав Викторович (по согласованию). |