28.12.2023 № 1202

О внесении изменений в приложение к постановлению

Администрации Колпашевского района от 31.10.2017 № 1144

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район»

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5.13.1, подпунктом «в» пункта 5.13.2 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», постановлением Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», а также с целью приведения муниципального правового акта в соответствие с решением Думы Колпашевского района от 25.11.2022 № 128 «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Колпашевского района от 31.10.2017 № 1144 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 03.04.2018 № 293, от 29.03.2019 № 303, от 29.05.2019 № 559, от 09.08.2019 № 884, от 25.03.2020 № 301, от 18.06.2020 № 625, от 04.03.2021 № 289, от 02.03.2022 № 272, от 13.02.2023 № 115, от 12.04.2023 № 330) следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«I. Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий | Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию).  Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию)  Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию)  Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию)  Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию)  Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель (задача, приоритет)  социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная  программа | Стратегическая цель: Повышение уровня привлекательности территории для проживания и улучшения качества жизни населения на территории Колпашевского района  Стратегическая задача: Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района и развитие системы утилизации и переработки отходов. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели  муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016 отчёт | 2017 факт | 2018 факт | | 2019 факт | | 2020 факт | | 2021 факт | | 2022 факт | 2023 план | | Прог-нозный период 2024 | | Прог-нозный период 2025 |
| 1) Доля благо-устроенных территорий от общего количества, заплани-рованного к благоустрой-ству с привлечением средств областного, федерального бюджета и местных бюджетов, % | - | 100 | 66,7 | | 133,3 | | 150 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 2) Число детских и спортивных площадок, ед. | 56 | 56 | 58 | | 59 | | 69 | | 71 | | 71 | 73 | | 73 | | 74 |
| созданные в рамках реализации муниципальной программы, ежегодно | х | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | 2 | | 0 | | 1 |
| Задачи муниципальной  программы | Задача 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» посредством благоустройства дворовых и наиболее посещаемых муниципальных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач | 2016 отчёт | 2017 факт | 2018 факт | | 2019 факт | | 2020 факт | | 2021 факт | | 2022 факт | 2023 план | | Прог-нозный период 2024 | | Прог-нозный период 2025 |
| Количество реализованных комплексных проектов по благоустрой-ству муниципаль-ного образования «Колпашевский район» при оказании поддержки за счёт средств федерального, областного бюджетов и местных бюджетов, ед. | 3 | 3 | 2 | | 5 | | 6 | | 4 | | 4 | 2 | | 3 | | 3 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 г. – 2023 г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объём и источники  финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | Прог-нозный период 2024 | Прог-нозный период 2025 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 77726,8 | 6551,1 | | 21756,8 | | 23515,1 | | 25903,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет (по согласованию) | 11623,2 | 1341,8 | | 672,9 | | 2727,3 | | 801,2 | | 0,0 | | | 6080,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 35286,0 | 39,6 | | 4473,8 | | 7545,7 | | 3090,5 | | 4374,7 | | | 15761,7 | | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты  поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Всего по источникам | 124636,0 | 7932,5 | | 26903,5 | | 33788,1 | | 29795,5 | | 4374,7 | | | 21841,7 | | 0,0 | 0,0 |
| Перечень подпрограмм | - | | | | | | | | | | | | | | | | |

»;

2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к муниципальной программе

**Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы**

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район»

| №  п/п | Цель, задачи и основные мероприятия, ведомственные целевые программы, мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы (участники муниципальной программы) | Значения показателей | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя, источник информации\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 отчёт | 2017 факт | 2018 факт | 2019 факт | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 план | Прогнозный период | |
| 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|  | Цель муниципальной программы: Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района | 1) Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджета и местных бюджетов %; | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 100 | 66,7 | 133,3 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Д=(Кб.т../Кплан.)\*100%,  где Д-доля благоустроенных территорий ;  Кб.т. - количество благоустроенных территорий;  Кплан. – количество запланированных к благоустройству территорий. |
| 2) Число детских и спортивных площадок, ед. | 56 | 56 | 58 | 59 | 69 | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | Используются данные поселений Колпашевского района. Абсолютное выражение детских и спортивных площадок. |
| созданные в рамках реализации муниципальной программы, ежегодно | х | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Данные отдела МХ АКР – (отчёты использования ИМБТ) |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» посредством благоустройства дворовых и наиболее посещаемых муниципальных территорий | Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории Колпашевского района при оказании поддержки за счёт средств федерального, областного бюджетов и местных бюджетов, ед. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | Абсолютное выражение количества реализованных комплексных проектов по благоустройству (данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района). |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 муниципальной программы:  Содействие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Колпашевский район» | Количество муниципальных образований Колпашевского района, которым оказано содействие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», ед. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х | Абсолютное количество муниципальных образований; (данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района). |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.Повышение уровня благо-устройства дворовых территорий Колпашевского района | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества, запланированного к благоустройству, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 100 | х | х | х | х | х | х | х | Д=(Кб.д.т../Кплан.)\*100%,  где Д-доля благоустроенных дворовых территорий ;  Кб.д.т. - количество благоустроенных дворовых территорий;  Кплан. – количество запланированных к благоустройству дворовых территорий. Используются данные отдела МХ АКР- отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района. |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2. Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования | Доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования от общего количества, запланированного к благоустройству, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 0 | 100 | х | х | х | х | х | х | Д=(Кб.о.т./Кплан.)\*100%,  где Д-доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Кб.о.т. - количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Кплан. – количество запланированных к благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования.  Используются данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района). |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3. Повышение уровня благоустройства городского парка | Доля выполненных мероприятий по благоустройству городского парка от общего количества, запланированного к благоустройству, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 100 | х | х | х | х | х | х | х | Д=(Квып../Кплан.)\*100%,  где Д- доля выполненных мероприятий по благоустройству городского парка;  Квып. - количество выполненных мероприятий по благоустройству городского парка;  Кплан. – количество запланированных мероприятий по благоустройству городского парка. Используются данные отдела МХ АКР- отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 муниципальной программы:  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Количество муниципальных образований Колпашевского района которым оказано содействие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | 1 | х | Абсолютное количество муниципальных образований (данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключенные между поселением и Администрацией Колпашевского района) |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Колпашевского района | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества, запланированного к благоустройству, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 | х | Д=(Кб.д.т../Кплан.)  \*100%,  где Д-доля благоустроенных дворовых территорий;  Кб.д.т. - количество благоустроенных дворовых территорий;  Кплан. – количество запланированных к благоустройству дворовых территорий.  Для расчёта используются данные о территориях, благоустроенных (запланированных к благоустройству) в рамках регионального проекта.  Используются данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района. |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования | Доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования от общего количества, запланированного к благоустройству, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 100 | 100 | 100 | х | х | 100 | х | Д=(Кб.о.т./Кплан.)\*100%,  где Д-доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Кб.о.т. - количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Кплан. – количество запланированных к благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования.  Для расчёта используются данные о территориях, благоустроенных (запланированных к благоустройству) в рамках регионального проекта.  Используются данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района. |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 муниципальной программы:  Содействие в реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния благоустройства территорий муниципального образования «Колпашевский район» | Количество муниципальных образований Колпашевского района, которым оказано содействие в реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния благоустройства территорий, ед. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Абсолютное количество муниципальных образований (данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района). |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1. Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, за исключением мероприятий, проводимых в рамках регионального проекта | Доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования от общего количества, запланированного к благоустройству, %, за исключением территорий, благоустроенных (запланированных к благоустройству) в рамках регионального проекта. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Д=(Кб.о.т./Кплан.)\*100%,  где Д-доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Кб.о.т. - количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Кплан. – количество запланированных к благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования. Используются данные за исключением данных о территориях, благоустроенных (запланированных к благоустройству) в рамках регионального проекта. Используются данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района. |
| 1.3.2 | Мероприятие 3.2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Колпашевского района, за исключением мероприятий, проводимых в рамках регионального проекта | Доля благоустроенных дворовых территорий Колпашевского района от общего количества, запланированного к благоустройству, %, за исключением территорий, благоустроенных (запланированных к благоустройству) в рамках регионального проекта | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 100 | х | х | х | 100 | 100 | Д=(Кб.д.т./Кплан.)\*100%,  где Д-доля благоустроенных дворовых территорий Колпашевского района  Кб.д.т. - количество благоустроенных дворовых территорий Колпашевского района;  Кплан. – количество запланированных к благоустройству дворовых территорий Колпашевского района. Используются данные за исключением данных о территориях, благоустроенных (запланированных к благоустройству) в рамках регионального проекта. Используются данные отдела МХ АКР- отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района. |
| 1.3.3 | Мероприятие 3.3. Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования | Доля выполненных работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, от общего количества, запланированных работ , % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | Д=(К вып.р./Кплан р..)\*100%,  где Д- доля выполненных работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Квып.р.. - количество выполненных работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Кплан. – количество запланированных работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования. (данные отдела МХ АКР- отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района). |
| 1.3.4 | Мероприятие 3.4  Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования | Доля выполненных работ по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, от общего количества, запланированных работ, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Д=(К вып.р./Кплан р..)\*100%,  где Д- доля выполненных работ по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Квып.р. - количество выполненных работ по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Кплан. – количество запланированных работ по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования. (данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района). |
| 1.3.5 | Мероприятие 3.5  Размещение информации о мероприятиях по благоустройству Колпашевского района | Доля выполненных работ по размещению информации о мероприятиях по благоустройству Колпашевского района от запланированных, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | 100 | х | х | х | Д=(К вып.р./Кплан р..)\*100%,  где Д- доля выполненных работ по размещению информации о мероприятиях по благоустройству Колпашевского района;  Квып.р. - количество выполненных работ по размещению информации о мероприятиях по благоустройству Колпашевского района;  Кплан. – количество запланированных работ по размещению информации о мероприятиях по благоустройству Колпашевского района  (данные отдела МХ АКР -заключённые договоры) |
| 1.3.6 | Мероприятие 3.6  Улучшение состояния благоустройства муниципальных территорий общественного пользования | Доля благоустроенных муниципальных территорий общественного пользования от общего количества, запланированного к благоустройству, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | 100 | х | х | Д=(Кб.о.т./Кплан.)\*100%,  где Д-доля благоустроенных муниципальных территорий общественного пользования;  Кб.о.т. - количество благоустроенных муниципальных территорий общественного пользования;  Кплан. – количество запланированных к благоустройству муниципальных территорий общественного пользования. Используются данные за исключением данных о территориях, благоустроенных (запланированных к благоустройству) в рамках регионального проекта. Используются данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района. |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 муниципальной программы:  Содействие в реализации мероприятий, направленных на реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Количество муниципальных образований Колпашевского района, которым оказано содействие в реализации мероприятий, направленных на реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | х | х | Абсолютное количество муниципальных образований (данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района). |
| 1.4.1 | Мероприятие 4.1  Выполнение работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Доля выполненных работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от общего количества, запланированных работ , % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 100 | 33,3 | 100 | х | х | Д=(К вып.р./Кплан р..)\*100%,  где Д- доля выполненных работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;  Квып.р. - количество выполненных работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;  Кплан. – количество запланированных работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. (данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района). |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 муниципальной программы  Совершенствование территориального планирования, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Колпашевского района | Количество проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части описания границ населённых пунктов и территориальных зон | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | 5 | х | х | Абсолютное количество муниципальных образований (данные отдела МХ АКР - отчёт по соглашению, заключённого с Администрацией Томской области). |
| 1.5.1 | Мероприятие 5.1  Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки | Доля выполненных работ по подготовке проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части описания границ населённых пунктов и территориальных зон от общего количества, запланированных работ , % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | 100 | х | х | Д=(К вып.р./Кплан р..)\*100%,  где Д- доля выполненных работ по подготовке проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части описания границ населённых пунктов и территориальных зон;  Квып.р. - количество выполненных работ по подготовке проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части описания границ населённых пунктов и территориальных зон;  Кплан. – количество запланированных работ по подготовке проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки в части описания границ населённых пунктов и территориальных зон. (данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района) |

»;

3) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к муниципальной программе

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

| п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объём финанси-рования (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений (по согласованию) | Внебюд-жетных источ-ников (по согла-сованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель муниципальной программы:  Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы:  Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» посредством благоустройства дворовых и наиболее посещаемых муниципальных территорий | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное  Мероприятие 1 муниципальной программы: Содействие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Колпашевский район» | всего | 8087,5 | 194,6 | 6551,1 | 1341,8 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию), Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 7932,5 | 39,6 | 6551,1 | 1341,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Колпашевского района | всего | 1507,5 | 7,5 | 1245,0 | 255,0 | 78,9 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию), Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 1507,5 | 7,5 | 1245,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2  Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользовани | всего | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию), Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3  Повышение уровня благоустройства городского парка | всего | 6425,0 | 32,1 | 5306,1 | 1086,8 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию), Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 6425,0 | 32,1 | 5306,1 | 1086,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 муниципальной программы:  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего | 77588,9 | 4211,8 | 71175,7 | 2201,4 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию), Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 22542,4 | 112,7 | 21756,8 | 672,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 26936 | 2693,6 | 23515,1 | 727,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 28110,5 | 1405,5 | 25903,8 | 801,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Колпашевского района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию), Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2  Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования | всего | 77588,9 | 4211,8 | 71175,7 | 2201,4 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию), Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 22542,4 | 112,7 | 21756,8 | 672,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 26936 | 2693,6 | 23515,1 | 727,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 28110,5 | 1405,5 | 25903,8 | 801,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное  мероприятие 3 муниципальной программы:  Содействие в реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния благоустройства территорий муниципального образования «Колпашевский район» | всего | 16867,3 | 14867,3 | 0,0 | 2000 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 4206,1 | 4206,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 6852,1 | 4852,1 | 0,0 | 2000 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 915,5 | 915,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 3372,5 | 3372,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1521,1 | 1521,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1. Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, за исключением мероприятий, проводимых в рамках регионального проекта | всего | 11136,7 | 11136,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 4206,1 | 4206,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 4083 | 4083 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 20,3 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 2827,4 | 2827,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Мероприятие 3.2 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Колпашевского района, за исключением мероприятий, проводимых в рамках регионального проекта | всего | 2222,2 | 222,2 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 2222,2 | 222,2 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Мероприятие 3.3 Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования | всего | 1356,5 | 1356,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 546,9 | 546,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 240,2 | 240,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 220,1 | 220,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 349,3 | 349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | Мероприятие 3.4 Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования | всего | 1345,0 | 1345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 655 | 655 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 300 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5 | Мероприятие 3.5  Размещение информации о мероприятиях по благоустройству Колпашевского района | всего | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.6 | Мероприятие 3.6  Улучшение состояния благоустройства муниципальных территорий общественного пользования | всего | 774,8 | 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 774,8 | 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 муниципальной программы:  Содействие в реализации мероприятий, направленных на реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | всего | 15692,3 | 15962,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 769,5 | 769,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 1002,2 | 1002,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 13920,6 | 13920,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Мероприятие 4.1  Выполнение работ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 15692,3 | 15692,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 769,5 | 769,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 1002,2 | 1002,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 13920,6 | 13920,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 муниципальной программы:  Совершенствование территориального планирования, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Колпашевского района | всего | 6400,0 | 320,0 | 0,0 | 6080,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию), Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию), Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию), Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию), Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 6400,0 | 320,0 | 0,0 | 6080,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1 | Мероприятие 5.1  Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки | всего | 6400,0 | 320,0 | 0,0 | 6080,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию), Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию), Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию), Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию), Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 6400,0 | 320,0 | 0,0 | 6080,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе | всего | 124636,0 | 35286,0 | 77726,8 | 11623,2 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию), Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию), Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию), Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию), Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию), Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию) |
| 2018 | 7932,5 | 39,6 | 6551,1 | 1341,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 26903,5 | 4473,8 | 21756,8 | 672,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 33788,1 | 7545,7 | 23515,1 | 2727,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 29795,5 | 3090,5 | 25903,8 | 801,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 4374,7 | 4374,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 21841,7 | 15761,7 | 0,0 | 6080,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период* 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *прогнозный период 2025* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава района А.Б.Агеев

Н.Г.Кияница

5 10 50