АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2024                                                                                                      №   355

О внесении изменения в постановление Администрации Колпашевского района от 16.05.2022 № 647 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в муниципальном образовании «Колпашевский район» на 2023-2025 годы»

В связи с необходимостью корректировки краткосрочного плана реализации на 2023-2025 годы региональной программы                                  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Колпашевского района от 16.05.2022 № 647 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в муниципальном образовании «Колпашевский район»                       на 2023-2025 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.09.2022 № 1195, от 28.12.2022 № 1516,                              от 03.03.2023 № 180, от 13.07.2023 № 622, от 17.10.2023 № 959,                                                                от 25.12.2023 № 1186), изложив приложение в следующей редакции:

«

Краткосрочный план реализации в 2023-2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

- Перечень многоквартирных домов, включённых в краткосрочный план реализации в 2023-2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Колпашевскому району | Х | Х | Х | 37 785,76 | 29 814,70 | 1 138 | 116 517 777,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 933 828,38 | 1 583 949,06 | Х | Х | Х | Х |
| 2023 год | Х | Х | Х | 13 328,70 | 10 486,40 | 376 | 23 288 642,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 553 069,14 | 735 573,07 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5383 | г. Колпашево, пер. Новый, д. 3 | 1971 | К | СМР (з) | 547,00 | 508,80 | 16 | 2 549 383,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 473,67 | 43 909,81 | 5 010,58 | 15 611,00 | 2023 | 1 |
| 2 | 8054 | г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/1 | 1969 | К | ПСД | 420,00 | 390,00 | 11 | 147 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 900,00 | 0,00 | 379,23 | 426,00 | 2023 | 1 |
| 3 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 1976 | К | ПСД | 4 885,00 | 3 084,60 | 100 | 339 817,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 817,96 | 0,00 | 110,17 | 217,00 | 2023 | 1 |
| 4 | 5613 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 51 | 1969 | РУФ | СМР (з) | 659,70 | 595,70 | 20 | 2 632 983,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 079,99 | 48 903,84 | 4 419,98 | 18 718,00 | 2023 | 1 |
| 5 | 5437 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 2 | 1968 | К | СМР (з) | 941,40 | 898,10 | 38 | 5 207 813,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112 325,64 | 95 487,49 | 5 798,70 | 15 611,00 | 2023 | 1 |
| 6 | 5492 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 79 | 1969 | К | СМР (н) | 2 318,80 | 1 765,80 | 65 | 3 260 236,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 375,15 | 148 860,91 | 1 846,32 | 8 596,00 | 2024 | 1 |
| 7 | 5659 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 5 | 1971 | К | ПСД | 600,00 | 426,10 | 14 | 156 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 713,00 | 0,00 | 367,78 | 426,00 | 2023 | 1 |
| 8 | 5551 | г. Колпашево, ул. Тимирязева, д. 1/3 | 1969 | ТС ХВС ГВС ПУ УУ | СМР (н) | 1 720,20 | 1 686,80 | 57 | 2 374 341,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 387,02 | 273 954,15 | 1 407,60 | 10 277,00 | 2024 | 1 |
| 9 | 5769 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 6 | 1969 | К | СМР | 423,70 | 392,70 | 15 | 4 079 065,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 994,46 | 82 071,35 | 10 387,23 | 15 611,00 | 2023 | 1 |
| 10 | 5735 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 7 | 1972 | К | СМР (з) | 423,40 | 389,40 | 22 | 2 411 815,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369 430,25 | 42 385,52 | 6 193,67 | 15 611,00 | 2023 | 1 |
| 11 | 5736 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 8 | 1965 | К | ПСД | 389,50 | 348,40 | 18 | 128 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 572,00 | 0,00 | 369,04 | 426,00 | 2023 | 1 |
| 2024 год | Х | Х | Х | 15 531,63 | 12 491,40 | 481 | 52 697 914,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 849 538,35 | 848 375,99 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 369,20 | 327,40 | 10 | 1 996 111,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 216,95 | 33 895,01 | 6 096,86 | 6 151,00 | 2024 | 1 |
| 2 | 5589 | г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6 | 1967 | ТС ХВС | ПСД | 564,00 | 549,00 | 19 | 261 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 426,26 | 4 446,74 | 477,00 | 499,00 | 2024 | 1 |
| 3 | 8054 | г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/1 | 1969 | К | СМР | 420,00 | 390,00 | 11 | 6 909 210,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 791 888,59 | 117 321,95 | 17 715,92 | 19 442,00 | 2024 | 1 |
| 4 | 5570 | г. Колпашево, ул. Голещихина, д. 10 | 1967 | ТС ХВС | ПСД | 529,50 | 499,50 | 29 | 238 261,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 215,70 | 4 045,80 | 477,00 | 499,00 | 2024 | 1 |
| 5 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 1976 | К | СМР (н) | 4 885,00 | 3 084,60 | 100 | 5 748 440,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 829,18 | 97 611,48 | 1 863,59 | 8 729,00 | 2025 | 1 |
| 6 | 5427 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1972 | ТС ХВС | ПСД | 529,90 | 477,30 | 15 | 227 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 806,11 | 3 865,99 | 477,00 | 499,00 | 2024 | 1 |
| 7 | 5432 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 26 | 1961 | ТС | ПСД | 581,23 | 540,20 | 27 | 229 044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 155,50 | 3 889,30 | 424,00 | 444,00 | 2024 | 1 |
| 8 | 5434 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 14 | 1961 | К | ПСД | 346,10 | 332,60 | 13 | 93 460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 958,66 | 2 501,94 | 281,00 | 443,00 | 2024 | 1 |
| 9 | 5625 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 28 | 1961 | К | ПСД, СМР | 362,50 | 337,20 | 13 | 6 376 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 267 248,98 | 109 203,02 | 18 910,00 | 19 072,00 | 2024 | 1 |
| 10 | 5492 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 79 | 1969 | К | СМР (з) | 2 318,80 | 1 765,80 | 65 | 7 781 299,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 649 168,59 | 132 130,47 | 4 406,67 | 9 219,00 | 2024 | 1 |
| 11 | 5659 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 5 | 1971 | К | СМР | 600,00 | 426,10 | 14 | 5 905 439,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 805 162,56 | 100 277,41 | 13 859,28 | 18 629,00 | 2024 | 1 |
| 12 | 5662 | г. Колпашево, ул. Строителей, д. 11 | 1973 | ТС ХВС | ПСД | 536,20 | 516,60 | 31 | 246 418,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 233,89 | 4 184,31 | 477,00 | 499,00 | 2024 | 1 |
| 13 | 5551 | г. Колпашево, ул. Тимирязева, д. 1/3 | 1969 | ТС ХВС ГВС ПУ УУ | СМР (з) | 1 720,20 | 1 686,80 | 57 | 5 709 499,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 612 548,84 | 96 950,23 | 3 384,81 | 11 012,00 | 2024 | 1 |
| 14 | 5719 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15 | 1968 | ТС ХВС | СМР | 426,00 | 372,80 | 12 | 2 272 909,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 234 314,23 | 38 595,17 | 6 096,86 | 6 151,00 | 2024 | 1 |
| 15 | 5773 | с. Тогур, ул. Тургенева, д. 23 | 1972 | ТС ХВС | ПСД | 953,50 | 837,10 | 47 | 399 296,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 516,44 | 6 780,26 | 477,00 | 499,00 | 2024 | 1 |
| 16 | 5736 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 8 | 1965 | К НОК | ПСД, СМР | 389,50 | 348,40 | 18 | 8 302 524,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 209 847,87 | 92 676,91 | 23 830,44 | 26 794,00 | 2024 | 1 |
| 2025 год | Х | Х | Х | 8 925,43 | 6 836,90 | 281 | 40 531 220,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 531 220,89 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5589 | г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6 | 1967 | ТС ХВС | СМР | 564,00 | 549,00 | 19 | 3 376 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376 899,00 | 0,00 | 6 151,00 | 6 151,00 | 2025 | 1 |
| 2 | 5570 | г. Колпашево, ул. Голещихина, д. 10 | 1967 | ТС ХВС | СМР | 529,50 | 499,50 | 29 | 3 072 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 424,50 | 0,00 | 6 151,00 | 6 151,00 | 2025 | 1 |
| 3 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 1976 | К | СМР (з) | 4 885,00 | 3 084,60 | 100 | 13 764 672,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 764 672,59 | 0,00 | 4 462,38 | 8 916,00 | 2025 | 1 |
| 4 | 5427 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1972 | ТС ХВС | СМР | 529,90 | 477,30 | 15 | 2 935 872,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935 872,30 | 0,00 | 6 151,00 | 6 151,00 | 2025 | 1 |
| 5 | 5432 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 26 | 1961 | ТС | СМР | 581,23 | 540,20 | 27 | 2 858 738,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 858 738,40 | 0,00 | 5 292,00 | 5 292,00 | 2025 | 1 |
| 6 | 5434 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 14 | 1961 | К | СМР | 346,10 | 332,60 | 13 | 6 196 005,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 196 005,40 | 0,00 | 18 629,00 | 18 629,00 | 2025 | 1 |
| 7 | 5662 | г. Колпашево, ул. Строителей, д. 11 | 1973 | ТС ХВС | СМР | 536,20 | 516,60 | 31 | 3 177 606,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177 606,60 | 0,00 | 6 151,00 | 6 151,00 | 2025 | 1 |
| 8 | 5773 | с. Тогур, ул. Тургенева, д. 23 | 1972 | ТС ХВС | СМР | 953,50 | 837,10 | 47 | 5 149 002,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 149 002,10 | 0,00 | 6 151,00 | 6 151,00 | 2025 | 1 |

- Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план реализации               в 2023 - 2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Колпашевскому району |  |  | 29 814,70 |  |  |  |  | 116 517 777,44 |  |  |
| 2023 год | 10 486,40 |  |  |  |  | 23 288 642,21 |  |  |
| 1 | 5383 | г. Колпашево, пер. Новый, д. 3 | 508,80 | Д | 2 |  | Итого | 2 549 383,48 | 5 010,58 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 2 474 278,93 | 4 862,97 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 75 104,55 | 147,61 | 327,00 |
| 2 | 8054 | г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/1 | 390,00 | К | 2 |  | Итого | 147 900,00 | 379,23 | 426,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 147 900,00 | 379,23 | 426,00 |
| 3 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 3 084,60 | К | 5 |  | Итого | 339 817,96 | 110,17 | 217,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 339 817,96 | 110,17 | 217,00 |
| 4 | 5613 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 51 | 595,70 | Д | 2 |  | Итого | 2 632 983,83 | 4 419,98 | 18 718,00 |
|  |  |  |  |  |  | фасад | ремонт | 1 061 290,50 | 1 781,58 | 7 532,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 33 198,01 | 55,73 | 161,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 1 492 370,23 | 2 505,24 | 10 794,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 46 125,09 | 77,43 | 231,00 |
| 5 | 5437 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 2 | 898,10 | К | 2 |  | Итого | 5 207 813,13 | 5 798,70 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 5 051 531,51 | 5 624,69 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 156 281,62 | 174,01 | 327,00 |
| 6 | 5492 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 79 | 1 765,80 | К | 5 |  | Итого | 3 260 236,06 | 1 846,32 | 8 596,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 3 260 236,06 | 1 846,32 | 8 596,00 |
| 7 | 5659 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 5 | 426,10 | К | 2 |  | Итого | 156 713,00 | 367,78 | 426,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 156 713,00 | 367,78 | 426,00 |
| 8 | 5551 | г. Колпашево, ул. Тимирязева, д. 1/3 | 1 686,80 | К | 5 |  | Итого | 2 374 341,17 | 1 407,60 | 10 277,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 513 788,12 | 897,42 | 4 411,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 136 707,41 | 81,05 | 802,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 368 746,23 | 218,61 | 1 954,00 |
|  |  |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) | установка | 355 099,41 | 210,52 | 3 110,00 |
| 9 | 5769 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 6 | 392,70 | К | 2 |  | Итого | 4 079 065,81 | 10 387,23 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 3 993 602,71 | 10 169,60 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 85 463,10 | 217,63 | 327,00 |
| 10 | 5735 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 7 | 389,40 | К | 2 |  | Итого | 2 411 815,77 | 6 193,67 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 2 344 838,97 | 6 021,67 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 66 976,80 | 172,00 | 327,00 |
| 11 | 5736 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 8 | 348,40 | К | 2 |  | Итого | 128 572,00 | 369,04 | 426,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 128 572,00 | 369,04 | 426,00 |
| 2024 год | 12 491,40 |  |  |  |  | 52 697 914,34 |  |  |
| 1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 327,40 | К | 2 |  | Итого | 1 996 111,96 | 6 096,86 | 6 151,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 696 259,40 | 5 181,00 | 5 181,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 20 316,81 | 62,06 | 111,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 275 343,40 | 841,00 | 841,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 192,35 | 12,80 | 18,00 |
| 2 | 5589 | г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6 | 549,00 | Д | 2 |  | Итого | 261 873,00 | 477,00 | 499,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 232 776,00 | 424,00 | 444,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29 097,00 | 53,00 | 55,00 |
| 3 | 8054 | г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/1 | 390,00 | К | 2 |  | Итого | 6 909 210,54 | 17 715,92 | 19 442,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 6 781 680,54 | 17 388,92 | 19 035,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 127 530,00 | 327,00 | 407,00 |
| 4 | 5570 | г. Колпашево, ул. Голещихина, д. 10 | 499,50 | Д | 2 |  | Итого | 238 261,50 | 477,00 | 499,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 211 788,00 | 424,00 | 444,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26 473,50 | 53,00 | 55,00 |
| 5 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 3 084,60 | К | 5 |  | Итого | 5 748 440,66 | 1 863,59 | 8 729,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 5 748 440,66 | 1 863,59 | 8 729,00 |
| 6 | 5427 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 3 | 477,30 | К | 2 |  | Итого | 227 672,10 | 477,00 | 499,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 202 375,20 | 424,00 | 444,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25 296,90 | 53,00 | 55,00 |
| 7 | 5432 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 26 | 540,20 | Д | 2 |  | Итого | 229 044,80 | 424,00 | 444,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 229 044,80 | 424,00 | 444,00 |
| 8 | 5434 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 14 | 332,60 | Д | 2 |  | Итого | 93 460,60 | 281,00 | 443,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 93 460,60 | 281,00 | 443,00 |
| 9 | 5625 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 28 | 337,20 | Д | 2 |  | Итого | 6 376 452,00 | 18 910,00 | 19 072,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 94 753,20 | 281,00 | 443,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 6 150 190,80 | 18 239,00 | 18 239,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 131 508,00 | 390,00 | 390,00 |
| 10 | 5492 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 79 | 1 765,80 | К | 5 |  | Итого | 7 781 299,06 | 4 406,67 | 9 219,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 7 607 217,46 | 4 308,08 | 9 026,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 174 081,60 | 98,59 | 193,00 |
| 11 | 5659 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 5 | 426,10 | К | 2 |  | Итого | 5 905 439,97 | 13 859,28 | 18 629,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 5 781 711,35 | 13 568,91 | 18 239,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 123 728,62 | 290,37 | 390,00 |
| 12 | 5662 | г. Колпашево, ул. Строителей, д. 11 | 516,60 | Д | 2 |  | Итого | 246 418,20 | 477,00 | 499,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 219 038,40 | 424,00 | 444,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27 379,80 | 53,00 | 55,00 |
| 13 | 5551 | г. Колпашево, ул. Тимирязева, д. 1/3 | 1 686,80 | К | 5 |  | Итого | 5 709 499,07 | 3 384,81 | 11 012,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3 532 172,27 | 2 094,00 | 4 628,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 107 983,55 | 64,02 | 99,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 318 983,96 | 189,11 | 841,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 9 751,80 | 5,78 | 18,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 860 407,88 | 510,08 | 2 050,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 26 303,90 | 15,59 | 44,00 |
|  |  |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) | установка | 828 565,29 | 491,21 | 3 262,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 330,42 | 15,02 | 70,00 |
| 14 | 5719 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15 | 372,80 | Д | 2 |  | Итого | 2 272 909,40 | 6 096,86 | 6 151,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 931 476,80 | 5 181,00 | 5 181,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 23 134,10 | 62,06 | 111,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 313 524,80 | 841,00 | 841,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 773,70 | 12,80 | 18,00 |
| 15 | 5773 | с. Тогур, ул. Тургенева, д. 23 | 837,10 | К | 2 |  | Итого | 399 296,70 | 477,00 | 499,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 354 930,40 | 424,00 | 444,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44 366,30 | 53,00 | 55,00 |
| 16 | 5736 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 8 | 348,40 | К | 2 |  | Итого | 8 302 524,78 | 23 830,44 | 26 794,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 5 343 911,98 | 15 338,44 | 18 239,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 113 926,80 | 327,00 | 390,00 |
|  |  |  |  |  |  | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 236 215,20 | 678,00 | 678,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 553 772,00 | 7 330,00 | 7 330,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 54 698,80 | 157,00 | 157,00 |
| 2025 год | 6 836,90 |  |  |  |  | 40 531 220,89 |  |  |
| 1 | 5589 | г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6 | 549,00 | Д | 2 |  | Итого | 3 376 899,00 | 6 151,00 | 6 151,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 844 369,00 | 5 181,00 | 5 181,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 60 939,00 | 111,00 | 111,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 461 709,00 | 841,00 | 841,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 9 882,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2 | 5570 | г. Колпашево, ул. Голещихина, д. 10 | 499,50 | Д | 2 |  | Итого | 3 072 424,50 | 6 151,00 | 6 151,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 587 909,50 | 5 181,00 | 5 181,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 55 444,50 | 111,00 | 111,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 420 079,50 | 841,00 | 841,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 991,00 | 18,00 | 18,00 |
| 3 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 3 084,60 | К | 5 |  | Итого | 13 764 672,59 | 4 462,38 | 8 916,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 13 413 028,19 | 4 348,38 | 8 729,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 351 644,40 | 114,00 | 187,00 |
| 4 | 5427 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 3 | 477,30 | К | 2 |  | Итого | 2 935 872,30 | 6 151,00 | 6 151,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 472 891,30 | 5 181,00 | 5 181,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 52 980,30 | 111,00 | 111,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 401 409,30 | 841,00 | 841,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 591,40 | 18,00 | 18,00 |
| 5 | 5432 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 26 | 540,20 | Д | 2 |  | Итого | 2 858 738,40 | 5 292,00 | 5 292,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 798 776,20 | 5 181,00 | 5 181,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 59 962,20 | 111,00 | 111,00 |
| 6 | 5434 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 14 | 332,60 | Д | 2 |  | Итого | 6 196 005,40 | 18 629,00 | 18 629,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 6 066 291,40 | 18 239,00 | 18 239,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 129 714,00 | 390,00 | 390,00 |
| 7 | 5662 | г. Колпашево, ул. Строителей, д. 11 | 516,60 | Д | 2 |  | Итого | 3 177 606,60 | 6 151,00 | 6 151,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 676 504,60 | 5 181,00 | 5 181,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 57 342,60 | 111,00 | 111,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 434 460,60 | 841,00 | 841,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 9 298,80 | 18,00 | 18,00 |
| 8 | 5773 | с. Тогур, ул. Тургенева, д. 23 | 837,10 | К | 2 |  | Итого | 5 149 002,10 | 6 151,00 | 6 151,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4 337 015,10 | 5 181,00 | 5 181,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 92 918,10 | 111,00 | 111,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 704 001,10 | 841,00 | 841,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 15 067,80 | 18,00 | 18,00 |

выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;

выбирается из списка: 1 - счёт регионального оператора; 2 - специальный счёт, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счёт, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счёт, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счёт, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счёт, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5;

выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.

Примечание:

МКД - многоквартирный дом;

Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить                                   на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава района					                                             А.Б.Агеев

Ю.А.Хотченко

5 10 50

# Text boxes

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 16.05.2022 № 647