АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019                                                                                                                            № 149

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в муниципальном образовании «Колпашевский район» на 2020-2022 годы» (в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 11.06.2019 №613)

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить краткосрочный план реализации на 2020-2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава района 						               		  А.Ф.Медных

Н.Г.Кияница

5 10 50

|  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Колпашевского района от 15.02.2019 №149 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Колпашевскому району | Х | Х | Х | 10 469,90 | 9 668,00 | 351 | 28 712 045,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 712 045,67 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 2020 год | Х | Х | Х | 5 924,60 | 5 458,70 | 205 | 12 378 587,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 378 587,97 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5611 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1 | 1936 | РУФ | ПСД, СМР | 497,20 | 458,40 | 27 | 5 001 602,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 001 602,40 | 0,00 | 10 911,00 | 10 911,00 | 2020 | 1 |
| 2 | 5397 | г. Колпашево, ул. Лугинца, д. 33 | 1960 | ТС, ХВС | ПСД | 592,50 | 524,30 | 18 | 97 519,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 519,80 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 2020 | 1 |
| 3 | 5449 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 11 | 1952 | ТС, ХВС | ПСД | 405,60 | 401,40 | 23 | 74 660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 660,40 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 2020 | 1 |
| 4 | 5464 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 75 | 1958 | К, НОК | СМР | 441,60 | 381,80 | 13 | 3 710 975,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 975,37 | 0,00 | 9 719,68 | 12 617,00 | 2020 | 1 |
| 5 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 1960 | ТС, ХВС | ПСД | 440,90 | 404,00 | 13 | 75 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 144,00 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 2020 | 1 |
| 6 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 1961 | ТС, ХВС | ПСД | 354,70 | 327,90 | 11 | 60 989,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 989,40 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 2020 | 1 |
| 7 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 1961 | ТС, ХВС | ПСД | 348,80 | 321,40 | 10 | 59 780,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 780,40 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 2020 | 1 |
| 8 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 1960 | ТС, ХВС | ПСД | 438,10 | 403,10 | 13 | 74 976,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 976,60 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 2020 | 1 |
| 9 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1964 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1 610,40 | 1 503,60 | 48 | 306 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 734,40 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 2020 | 1 |
| 10 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 1960 | ТС, ХВС | ПСД | 354,30 | 323,60 | 10 | 60 189,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 189,60 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 2020 | 1 |
| 11 | 5820 | с. Озерное, ул. Трактовая, д. 5 | 1958 | К | СМР | 440,50 | 409,20 | 19 | 2 856 015,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 856 015,60 | 0,00 | 6 979,51 | 8 203,00 | 2020 | 1 |
| 2021 год | Х | Х | Х | 4 545,30 | 4 209,30 | 146 | 16 333 457,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 333 457,70 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5397 | г. Колпашево, ул. Лугинца, д. 33 | 1960 | ТС, ХВС | СМР | 592,50 | 524,30 | 18 | 1 919 462,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 919 462,30 | 0,00 | 3 661,00 | 3 661,00 | 2021 | 1 |
| 2 | 5449 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 11 | 1952 | ТС, ХВС | СМР | 405,60 | 401,40 | 23 | 1 469 525,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 525,40 | 0,00 | 3 661,00 | 3 661,00 | 2021 | 1 |
| 3 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 1960 | ТС, ХВС | СМР | 440,90 | 404,00 | 13 | 1 479 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 044,00 | 0,00 | 3 661,00 | 3 661,00 | 2021 | 1 |
| 4 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 1961 | ТС, ХВС | СМР | 354,70 | 327,90 | 11 | 1 200 441,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 441,90 | 0,00 | 3 661,00 | 3 661,00 | 2021 | 1 |
| 5 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 1961 | ТС, ХВС | СМР | 348,80 | 321,40 | 10 | 1 176 645,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 645,40 | 0,00 | 3 661,00 | 3 661,00 | 2021 | 1 |
| 6 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 1960 | ТС, ХВС | СМР | 438,10 | 403,10 | 13 | 1 475 749,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 749,10 | 0,00 | 3 661,00 | 3 661,00 | 2021 | 1 |
| 7 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1964 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1 610,40 | 1 503,60 | 48 | 6 427 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 427 890,00 | 0,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 2021 | 1 |
| 8 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 1960 | ТС, ХВС | СМР | 354,30 | 323,60 | 10 | 1 184 699,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 699,60 | 0,00 | 3 661,00 | 3 661,00 | 2021 | 1 |
| 2022 год | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |

| 2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| --- |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Пло-щадь помеще-ний МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строитель-ных конструк-ций, оборудо-вания, инженер-ных систем | Вид работы (услуги) по капиталь-ному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Колпашевскому району | 9 668,00 |  |  |  |  | 28 712 045,67 |  |  |
| 2020 год |  |  | 5 458,70 |  |  |  |  | 12 378 587,97 |  |  |
| 1 | 5611 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1 | 458,4 | Д | 2 |  | Итого | 5 001 602,40 | 10 911,00 | 10 911,00 |
|  |  |  |  |  |  | фасад | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 118 725,60 | 259,00 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 661 928,80 | 5 807,00 | 5 807,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 56 841,60 | 124,00 | 124,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 93 972,00 | 205,00 | 205,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 2 026 586,40 | 4 421,00 | 4 421,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 43 548,00 | 95,00 | 95,00 |
| 2 | 5397 | г. Колпашево, ул. Лугинца, д. 33 | 524,30 | Д | 2 |  | Итого | 97 519,80 | 186,00 | 186,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определ-ения сметной стоимости | 73 402,00 | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 24 117,80 | 46,00 | 46,00 |
| 3 | 5449 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 11 | 401,40 | Д | 2 |  | Итого | 74 660,40 | 186,00 | 186,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | разработка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 56 196,00 | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 18 464,40 | 46,00 | 46,00 |
| 4 | 5464 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 75 | 381,80 | Д | 2 |  | Итого | 3 710 975,37 | 9 719,68 | 12 617,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 1 985 884,83 | 5 201,37 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строи-тельный контроль | 42 497,94 | 111,31 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  | несущие и ограждаю-щие ненесущие конструк-ции, не отнесенные в соот-ветствии с законода-тельством о градострои-тельной деятельнос-ти к реконст-рукции объектов капитально-го строи-тельства | ремонт | 1 650 139,60 | 4 322,00 | 4 322,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 32 453,00 | 85,00 | 92,00 |
| 5 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 404,00 | Д | 2 |  | Итого | 75 144,00 | 186,00 | 186,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 56 560,00 | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | Разработ-ка проектной документации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 18 584,00 | 46,00 | 46,00 |
| 6 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 327,90 | Д | 2 |  | Итого | 60 989,40 | 186,00 | 186,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 45 906,00 | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | Разработ-ка проектной документации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 15 083,40 | 46,00 | 46,00 |
| 7 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 321,40 | Д | 2 |  | Итого | 59 780,40 | 186,00 | 186,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 44 996,00 | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 14 784,40 | 46,00 | 46,00 |
| 8 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 403,10 | Д | 2 |  | Итого | 74 976,60 | 186,00 | 186,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 56 434,00 | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 18 542,60 | 46,00 | 46,00 |
| 9 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1 503,60 | К | 3 |  | Итого | 306 734,40 | 204,00 | 204,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 210 504,00 | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 49 618,80 | 33,00 | 33,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система горячего водоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 46 611,60 | 31,00 | 31,00 |
| 10 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 323,60 | Д | 2 |  | Итого | 60 189,60 | 186,00 | 186,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 45 304,00 | 140,00 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | Разработ-ка проектной докумен-тации, включая проведе-ние проверки достовер-ности определе-ния сметной стоимости | 14 885,60 | 46,00 | 46,00 |
| 11 | 5820 | с. Озерное, ул. Трактовая, д. 5 | 409,20 | Д | 2 |  | Итого | 2 856 015,60 | 6 979,51 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 2 796 177,40 | 6 833,28 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 59 838,20 | 146,23 | 172,00 |
| 2021 год |  | 4 209,30 |  |  |  |  | 16 333 457,70 |  |  |
| 1 | 5397 | г. Колпашево, ул. Лугинца, д. 33 | 524,30 | Д | 2 |  | Итого | 1 919 462,30 | 3 661,00 | 3 661,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | ремонт | 1 555 598,10 | 2 967,00 | 2 967,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 33 030,90 | 63,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | ремонт | 324 017,40 | 618,00 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 6 815,90 | 13,00 | 13,00 |
| 2 | 5449 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 11 | 401,40 | Д | 2 |  | Итого | 1 469 525,40 | 3 661,00 | 3 661,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | ремонт | 1 190 953,80 | 2 967,00 | 2 967,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 288,20 | 63,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | ремонт | 248 065,20 | 618,00 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 5 218,20 | 13,00 | 13,00 |
| 3 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 404,00 | Д | 2 |  | Итого | 1 479 044,00 | 3 661,00 | 3 661,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | ремонт | 1 198 668,00 | 2 967,00 | 2 967,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 452,00 | 63,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | ремонт | 249 672,00 | 618,00 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 5 252,00 | 13,00 | 13,00 |
| 4 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 327,90 | Д | 2 |  | Итого | 1 200 441,90 | 3 661,00 | 3 661,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | ремонт | 972 879,30 | 2 967,00 | 2 967,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 20 657,70 | 63,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | ремонт | 202 642,20 | 618,00 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 262,70 | 13,00 | 13,00 |
| 5 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 321,40 | Д | 2 |  | Итого | 1 176 645,40 | 3 661,00 | 3 661,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | ремонт | 953 593,80 | 2 967,00 | 2 967,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 20 248,20 | 63,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | ремонт | 198 625,20 | 618,00 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 178,20 | 13,00 | 13,00 |
| 6 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 403,10 | Д | 2 |  | Итого | 1 475 749,10 | 3 661,00 | 3 661,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | ремонт | 1 195 997,70 | 2 967,00 | 2 967,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 395,30 | 63,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | ремонт | 249 115,80 | 618,00 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 5 240,30 | 13,00 | 13,00 |
| 7 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1 503,60 | К | 3 |  | Итого | 6 427 890,00 | 4 275,00 | 4 275,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | ремонт | 4 461 181,20 | 2 967,00 | 2 967,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 94 726,80 | 63,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | ремонт | 929 224,80 | 618,00 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 19 546,80 | 13,00 | 13,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система горячего водоснаб-жения | ремонт | 903 663,60 | 601,00 | 601,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 19 546,80 | 13,00 | 13,00 |
| 8 | 5482 | г. Колпаше-во, ул. Победы, д. 106 | 323,60 | Д | 2 |  | Итого | 1 184 699,60 | 3 661,00 | 3 661,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система теплоснаб-жения | ремонт | 960 121,20 | 2 967,00 | 2 967,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 20 386,80 | 63,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внутридо-мовая инженерная система холодного водоснаб-жения | ремонт | 199 984,80 | 618,00 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 206,80 | 13,00 | 13,00 |
| 2022 год |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| <1> | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; |
| <2> | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; |
| <3> | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5. |
| <4> | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие. |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД - многоквартирный дом, |  |  |  |  |  |
| Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |