|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | Герб_97_2_цвет | |  | | | **АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | |  |  | |  | | |

\_\_.\_\_.2023 № \_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы

«Повышение уровня благоустройства в населённых пунктах Колпашевского района и качества окружающей среды в Колпашевском районе»

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», постановлением Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение уровня благоустройства в населённых пунктах Колпашевского района и качества окружающей среды в Колпашевском районе», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024, но не ранее даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре Ивченко И.В.

Глава района А.Б.Агеев

Н.Г. Кияница

5 10 50

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

I. Паспорт муниципальной программы

«Повышение уровня благоустройства в населённых пунктах Колпашевского района и качества окружающей среды в Колпашевском районе»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Муниципальный правовой акт об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»  Постановление Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют | | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий | Администрация Колпашевского района, Администрация Инкинского сельского поселения, Администрация Колпашевского городского поселения, Администрация Новогоренского сельского поселения, Администрация Новосёловского сельского поселения, Администрация Саровского сельского поселения, Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель (задача, приоритет)  социально-экономического  развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена  муниципальная  программа | Стратегическая цель: Повышение уровня привлекательности территории для проживания и улучшение качества жизни населения на территории Колпашевского района  Стратегическая задача: Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района и развитие системы утилизации и переработки отходов | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной  программы | Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района и развитие системы утилизации и переработки отходов | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели  муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2022  отчет | 2023  факт | 2024  план | 2025  план | 2026  план | 2027  план | 2028  план | 2029  план | Прогнозный период  2030 | | Прогнозный период 2031 | |
| 1. Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджета и местного бюджетов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | |
| 2. Число детских и спортивных площадок, ед. | 71 | 73 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | | 84 | |
| созданные в рамках реализации муниципальной программы, ежегодно, ед. | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | |
| 3.Доля выполненных работ по благоустройству населённых пунктов от заявленной потребности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | |
| 4. Доля населения, охваченного системой обращения с отходами, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | | 99 | |
| Задачи муниципальной  программы | Задача 1. Повышение качества и комфорта городской среды, повышение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» при обращении с отходами | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач | 2022  отчет | 2023  факт | 2024  план | 2025  план | 2026  план | 2027 план | 2028 план | 2029  план | Прогнозный период 1-й год | | Прогнозный период 2-й год | |
| Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству муниципального образования «Колпашевский район» при оказании поддержки за счет средств федерального, областного бюджетов и местных бюджетов, ед. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | |
| Количество выполненных работ по благоустройству населённых пунктов муниципального образования «Колпашевский район», ед. | 15 | Не менее 10 (оценка) | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | | Не менее 10 | |
| Количество полигонов твёрдых бытовых отходов и площадок временного накопления отходов на территории муниципального образования «Колпашевский район», ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 г. – 2029 г. | | | | | | | | | | | | |
| Объём и источники  финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | | Всего\* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | Прогнозный период 2030 | | Прогнозный период 2031 |
| Федеральный бюджет  (по согласованию) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Областной бюджет  (по согласованию) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Местный бюджет | | 22465,6 | 8220,1 | 1818,8 | 1210,0 | 3738,9 | 3738,9 | 3738,9 | | 3738,9 | | 3738,9 |
| Бюджеты поселений  (по согласованию) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные источники  (по согласованию) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Всего по источникам | | 22465,6 | 8220,1 | 1818,8 | 1210,0 | 3738,9 | 3738,9 | 3738,9 | | 3738,9 | | 3738,9 |
| Перечень подпрограмм | - | | | | | | | | | | | | |

\*- Объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов осуществляется в соответствии с Правами органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, отнесённых к вопросам местного значения муниципальных районов, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Муниципальная программа направлена на увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района и развитие системы утилизации и переработки отходов, что является необходимым условием повышения уровня привлекательности территории муниципального образования «Колпашевский район» для проживания и улучшения качества жизни его населения.

Современный житель воспринимает территорию населённого пункта как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.

Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов.

В муниципальном образовании «Колпашевский район» проведены расчеты нормативов образования отходов населения, а также учреждений и организаций социальной инфраструктуры. Результаты оценки годовых объемов образования отходов 4 и 5 класса: ежегодно образуется около 12 тыс. тонн отходов производства и потребления.

В настоящее время на территории муниципального образования «Колпашевский район» действуют два полигона твердых бытовых отходов, расположенные по адресу: Томская область, Колпашевский район, 0,8-ой километр на север от пересечения автодорог «Колпашево-Белый Яр» - «Колпашево-озеро Светлое» (полигон ТБО г. Колпашево) и Томская область, Колпашевский район, 2-ой километр автодороги «Тогур-Новоселово» (полигон ТБО с. Тогур), которые являются собственностью муниципального образования «Колпашевский район». Также эксплуатируется площадка для временного накопления твердых коммунальных отходов по адресу (местонахождение): в 0,1 км на юго-запад от пересечения автомобильных дорог «Томск-Каргала-Колпашево» и «Чажемто-Подгорное» (окрестности с. Чажемто).

Доля населения, охваченного системой обращения с отходами в 2022 году составила 98%.

С 2017 года реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район», в рамках которой выполнялись мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий. За период реализации муниципальной программы благоустроено 10 общественных территорий, выполнено 3 проекта по благоустройству дворовых территорий, построено 6 детских и спортивных площадок (на 01.01.2023 общее число детских и спортивных площадок - 71 ед.). Данные мероприятия реализовывались в том числе за счет средств бюджетов других уровней в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Однако по результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, муниципальная программа была признана низкоэффективной, в связи с чем было принято решение о её досрочном прекращении.

Помимо этого, в 2020-2023 гг. осуществлялось выполнение мероприятий по благоустройству населённых пунктов Колпашевского района в рамках реализации ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района», также реализовывались мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, созданию мест накопления отходов.

За период реализации ведомственной целевой программы выполнялись мероприятия по содержанию площадки для временного накопления твердых коммунальных отходов, по благоустройству населённых пунктов, были ликвидированы места несанкционированного накопления отходов на площади 14375,0 м2, приобретено 330 контейнеров для накопления твёрдых коммунальных отходов, обустроено 305 контейнерных площадок в сельских поселениях.

Однако, статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, позволяющая предусматривать в местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы, утратила силу.

Несмотря на достигнутые результаты, все еще остается необходимость решения таких проблем, как:

недостаточная обеспеченность среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

неудовлетворительная культура граждан в сфере обращения с отходами, выраженная в образовании мест несанкционированного размещения отходов;

необходимость реализации мероприятий, направленных на повышение качества окружающей среды при обращении с отходами;

- необходимость планомерного формирования экологической культуры населения.

В связи с досрочным прекращением реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» и признанием утратившей силу статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отсутствует возможность реализации мероприятий, направленных на решение соответствующих стратегических задач в рамках действующих муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

К концу реализации муниципальной программы планируется: обеспечить 100%-ую долю благоустроенных территорий от общего количества, запланированных к благоустройству, в том числе с привлечением средств вышестоящих бюджетов; увеличить число детских и спортивных площадок с 71 единицы в 2022 году до 81 единиц в 2029 году; сохранить долю населения, охваченной системой обращения с отходами на уровне 98% в 2029 году.

Реализация мероприятий, предусмотренных задачей муниципальной программы, позволит повысить комфортность проживания на территории муниципального образования «Колпашевский район», обеспечит обустройство тротуаров и общественных пространств, будет способствовать повышению качества уборки улиц, своевременной и безопасной утилизации коммунальных отходов.

Показатели реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

III. Цель, задачи и показатели муниципальной программы

Муниципальная программа разработана с учётом цели и задач, установленных в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне муниципального образования «Колпашевский район». Её реализация направлена на достижение среднесрочной стратегической цели: Повышение уровня привлекательности территории для проживания и улучшение качества жизни населения на территории Колпашевского района, задачи: увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района и развитие системы утилизации и переработки отходов.

Целью муниципальной программы является - Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района и развитие системы утилизации и переработки отходов.

Показатели цели муниципальной программы:

доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджета и местного бюджетов, %;

число детских и спортивных площадок, ед.;

созданные в рамках реализации муниципальной программы, ежегодно, ед.

доля выполненных работ по благоустройству населённых пунктов от заявленной потребности, %;

доля населения, охваченного системой обращения с отходами, %.

Задача муниципальной программы: Повышение качества и комфорта городской среды, повышение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» при обращении с отходами.

Показатели задачи:

количество реализованных комплексных проектов по благоустройству муниципального образования «Колпашевский район» при оказании поддержки за счет средств федерального, областного бюджетов и местных бюджетов, ед.;

количество выполненных работ по благоустройству населённых пунктов муниципального образования «Колпашевский район», ед.;

количество полигонов твёрдых бытовых отходов и площадок временного накопления отходов на территории муниципального образования «Колпашевский район», ед.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 6-летний период, с 2024 по 2029 год. Муниципальная программа реализуется без выделения этапов.

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Для достижения цели и решения задачи муниципальной программы необходимым и достаточным является проведение мероприятий, указанных в приложении № 2 к муниципальной программе.

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

реализация (содействие в реализации) мероприятий, направленных на улучшение состояния благоустройства муниципального образования «Колпашевский район»;

реализация (содействие в реализации) мероприятий, направленных на повышение качества окружающей среды при обращении с отходами.

V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Общее руководство реализацией муниципальной программой и контроль ее исполнения осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре.

Управление муниципальной программой организует ответственный исполнитель - Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (подпрограммы), участниками мероприятий программы (подпрограммы) в соответствии с их полномочиями, определёнными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Формирование отчётности осуществляется по итогам отчётного года и по итогам реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком.

Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период за исключением случаев, установленным Порядком.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением случаев, установленных Порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Повышение уровня благоустройства в населённых пунктах Колпашевского района

и качества окружающей среды в Колпашевском районе»

Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы

«Повышение уровня благоустройства в населённых пунктах Колпашевского района

и качества окружающей среды в Колпашевском районе»

| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, участники мероприятий муниципальной программы | Значения показателей \*\* | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя, источник информации\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 отчет | 2023 оценка  /  факт) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Прогнозный период | |
| 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель муниципальной программы: Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района и развитие системы утилизации и переработки отходов | 1. Доля благоустроенных территорий от общего количества, запланированного к благоустройству с привлечением средств областного, федерального бюджета и местного бюджетов, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Д=(Кб.т../Кплан.)\*100%,  где Д-доля благоустроенных территорий ;  Кб.т. - количество благоустроенных территорий;  Кплан. – количество запланированных к благоустройству территорий (по данным поселений Колпашевского района). |
| 2. Число детских и спортивных площадок, ед. | 71 | 73 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | Используются данные поселений Колпашевского района. Абсолютное выражение детских и спортивных площадок. |
| созданные в рамках реализации муниципальной программы, ежегодно, ед. | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Данные отдела МХ АКР – отчёты соглашений, заключенных с поселениями Колпашевского района |
| 2. Доля выполненных работ по благоустройству населённых пунктов от заявленной потребности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные отдела МХ АКР – отчёты соглашений, заключенных с поселениями Колпашевского района |
| 3. Доля населения, охваченного системой обращения с отходами, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | Д=(Чо.о./Чобщ.)/100%, где Д-доля населения, охваченного системой обращения с отходами, Чо.о. – численность населения, охваченного системой обращения с отходами, Чобщ. – общая численность населения муниципального образования «Колпашевский район»  (Томскстат, по данным поселений) |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы: Повышение качества и комфорта городской среды, повышение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» при обращении с отходами | Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству муниципального образования «Колпашевский район» при оказании поддержки за счет средств федерального, областного бюджетов и местных бюджетов, ед. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Абсолютное выражение количества реализованных комплексных проектов по благоустройству (данные отдела МХ АКР – отчёты соглашений, заключенных с поселениями Колпашевского района) |
| Количество выполненных работ по благоустройству населённых пунктов муниципального образования «Колпашевский район», ед. | 15 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Абсолютное выражение количества реализованных выполненных работ по благоустройству населённых пунктов поселений Колпашевского района (данные отдела МХ АКР – отчёты соглашений, заключенных с поселениями Колпашевского района) |
| Количество полигонов твёрдых бытовых отходов и площадок временного накопления отходов на территории муниципального образования «Колпашевский район», ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Абсолютное количество муниципальных полигонов ТБО и площадок временного накопления отходов Колпашевского района (данные территориальной схемы обращения с отходами Томской области, утверждённой Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1:  Реализация (содействие в реализации) мероприятий, направленных на улучшение состояния благоустройства муниципального образования «Колпашевский район» | Количество муниципальных образований Колпашевского района, которым оказано содействие в реализации мероприятий, направленных на улучшение состояния благоустройства территорий, ед. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 2 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Абсолютное количество муниципальных образований (данные отдела МХ АКР –отчёты соглашений, заключенных с поселениями Колпашевского района) |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.:  Улучшение состояния благоустройства муниципальных территорий общественного пользования | Доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования от общего количества, запланированного к благоустройству, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Д=(Кб.о.т./Кплан.)\*100%,  где Д-доля благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Кб.о.т. - количество благоустроенных наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Кплан. – количество запланированных к благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования. Используются данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района. |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2.  Улучшение состояния благоустройства населённых пунктов Колпашевского района | Количество населённых пунктов на территории которых  выполнены работы по благоустройству, ед. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Абсолютное количество населённых пунктов, в которых выполнены работы по благоустройству (отчёты поселений Колпашевского района по соглашениям) |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования | Доля выполненных работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, от общего количества, запланированных работ, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Д=(К вып.р./Кплан р..)\*100%,  где Д- доля выполненных работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Квып.р.. - количество выполненных работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования; Кплан. – количество запланированных работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования. (данные отдела МХ АКР- отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района). |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4.  Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и (или) проектно-сметной документации по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования | Доля выполненных работ по разработке дизайн-проекта и (или) проектно-сметной документации по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, от общего количества, запланированных работ, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Д=(К вып.р./Кплан р..)\*100%,  где Д- доля выполненных работ по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Квып.р. - количество выполненных работ по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования;  Кплан. – количество запланированных работ по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования. (данные отдела МХ АКР - отчёты соглашений, заключённых с поселениями Колпашевского района). |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5.  Размещение информации о мероприятиях по благоустройству Колпашевского района | Доля выполненных работ по размещению информации о мероприятиях по благоустройству Колпашевского района от запланированных, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Д=(К вып.р./Кплан р..)\*100%,  где Д- доля выполненных работ по размещению информации о мероприятиях по благоустройству Колпашевского района;  Квып.р. - количество выполненных работ по размещению информации о мероприятиях по благоустройству Колпашевского района;  Кплан. – количество запланированных работ по размещению информации о мероприятиях по благоустройству Колпашевского района  (данные отдела МХ АКР -заключённые договоры) |
| 1.2. | Основное мероприятие 2: Реализация (содействие в реализации) мероприятий, направленных на повышение качества окружающей среды при обращении с отходами | Количество муниципальных образований Колпашевского района, которым оказано содействие в реализации мероприятий, направленных на улучшение качества состояния окружающей среды при обращении с отходами, ед. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | Абсолютное количество муниципальных образований (данные отдела МХ АКР –отчёты соглашений, заключенных с поселениями Колпашевского района) |
| Количество мероприятий, направленных на создание, обустройство и содержание инфраструктуры по обращению с отходами, ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Данные отдела МХ АКР – заключенные контракты, соглашения на возмещение затрат |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1.: Обустройство и содержание инфраструктуры по обращению с отходами | Доля выполненных мероприятий по обустройству и содержанию инфраструктуры по обращению с отходами от количества запланированных, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 100 | х | х | х | х | х | х | х | Д=(К вып.р./Кплан р..)\*100%,  где Д- доля выполненных работ по обустройству и содержанию инфраструктуры по обращению с отходами;  Квып.р. - количество выполненных работ по обустройству и содержанию инфраструктуры по обращению с отходами;  Кплан. – количество запланированных работ по обустройству и содержанию инфраструктуры по обращению с отходами.  Данные отдела МХ АКР – документы о предоставлении субсидии на возмещение затрат, заключенные контракты |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2.: Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Объём отходов, вывезенных с ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов, м3 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 1197 | не менее 500 | не менее 500 | не менее 500 | не менее 500 | не менее 500 | не менее 500 | не менее 500 | не менее 500 | не менее 500 | Данные отдела МХ АКР –отчёты соглашений, заключенных с поселениями Колпашевского района |
| 1.2.3. | Мероприятие 2.3.: Создание, содержание, обустройство муниципальными образованиями Колпашевского района мест накопления твердых коммунальных отходов | Доля выполненных мероприятий по созданию, содержанию, обустройству муниципальными образованиями Колпашевского района мест накопления твердых коммунальных отходов от количества запланированных, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 100 | х | х | х | х | х | х | х | Д=(К вып.р./Кплан р..)\*100%,  где Д- доля выполненных работ по созданию, содержанию, обустройству муниципальными образованиями Колпашевского района мест накопления твердых коммунальных отходов;  Квып.р. - количество выполненных работ по созданию, содержанию, обустройству муниципальными образованиями Колпашевского района мест накопления твердых коммунальных отходов;  Кплан. – количество запланированных работ по созданию, содержанию, обустройству муниципальными образованиями Колпашевского района мест накопления твердых коммунальных отходов.  Данные отдела МХ АКР –отчёты соглашений, заключенных с поселениями Колпашевского района |

\* -Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя, источник информации или порядок сбора информации.

\*\* - Указываются фактические значения показателей, достигнутые за отчётные годы, на плановый период указываются плановые значения с пометкой «план».

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Повышение уровня благоустройства в населённых пунктах Колпашевского района

и качества окружающей среды в Колпашевском районе»

**Перечень**

**мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

«Повышение уровня благоустройства в населённых пунктах Колпашевского района и качества окружающей среды в Колпашевском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финанси-рования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, участники мероприятий муниципальной программы | | местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) / в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета\*\* | областного бюджета (по согласованию) / в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета\*\* | бюджетов поселений  (по согласованию) | внебюджетных источников  (по согласованию) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |  | Цель муниципальной программы: Увеличение уровня благоустройства населённых пунктов Колпашевского района и развитие системы утилизации и переработки отходов | | | | | | | | | | 1. | Задача 1 муниципальной программы: Повышение качества и комфорта городской среды, повышение качества окружающей среды на территории муниципального образования «Колпашевский район» | | | | | | | | | | 1.1. | Основное мероприятие 1: Реализация (содействие в реализации) мероприятий, направленных на улучшение состояния благоустройства территорий муниципального образования «Колпашевский район» | Всего\* | 3108,2 | 3108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | | 2024 | 3108,2 | 3108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2030* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2031* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.1.1. | Мероприятие 1.1.  Улучшение состояния благоустройства муниципальных территорий общественного пользования | Всего\* | 774,8 | 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | | 2024 | 774,8 | 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2030* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2031* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.1.2 | Мероприятие 1.2.  Улучшение состояния благоустройства населённых пунктов Колпашевского района | Всего\* | 1935,0 | 1935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | | 2024 | 1935,0 | 1935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2030* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2031* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.1.3 | Мероприятие 1.3.  Выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования | Всего\* | 362,6 | 362,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | | 2024 | 362,6 | 362,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2030* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2031* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.1.4 | Мероприятие 1.4.  Выполнение работ по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по объектам благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования | Всего\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2030* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2031* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.1.5 | Мероприятие 1.5.  Размещение информации о мероприятиях по благоустройству Колпашевского района | Всего\* | 35,8 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | | 2024 | 35,8 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2030* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2031* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.2 | Основное мероприятие 2:  Реализация (содействие в реализации) мероприятий, направленных на повышение качества окружающей среды при обращении с отходами | Всего\* | 19357,4 | 19357,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | | 2024 | 5111,9 | 5111,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 1818,8 | 1818,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 1210,0 | 1210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 3738,9 | 3738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 3738,9 | 3738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 3738,9 | 3738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2030* | 3738,9 | 3738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2031* | 3738,9 | 3738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.2.1 | Мероприятие 2.1.:  Обустройство и содержание инфраструктуры по обращению с отходами | Всего\* | 11488,8 | 11488,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | | 2024 | 3271,9 | 3271,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 630,2 | 630,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 2528,9 | 2528,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 2528,9 | 2528,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 2528,9 | 2528,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2030* | 2528,9 | 2528,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2031* | 2528,9 | 2528,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.2.2 | Мероприятие 2.2.:  Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Всего\* | 7196,6 | 7196,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | | 2024 | 1168,0 | 1168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 1188,6 | 1188,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 1210,0 | 1210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 1210,0 | 1210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 1210,0 | 1210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 1210,0 | 1210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2030* | 1210,0 | 1210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2031* | 1210,0 | 1210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.2.3 | Мероприятие 2.3.:  Создание, содержание, обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов | Всего\* | 672,0 | 672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | | 2024 | 672,0 | 672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2030* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2031* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | Всего по муниципальной программе | Всего\* | 22465,6 | 22465,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | | 2024 | 8220,1 | 8220,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2025 | 1818,8 | 1818,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2026 | 1210 | 1210 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2027 | 3738,9 | 3738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2028 | 3738,9 | 3738,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2029 | 3738,9 | 3738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2030* | 3738,9 | 3738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | *прогнозный период 2031* | 3738,9 | 3738,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

\*-общий объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.

\*\* - через дробь указываются средства соответствующего бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (при наличии).