|  |  | ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2017 год»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной  городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2017 год», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить 
на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Колпашевского   района   по строительству и инфраструктуре Ивченко И.В.

Глава района 						                              А.Ф.Медных

В.И.Синёва

5 10 50

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

на 2017 год»

I. ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на 2017 год»

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на 2017 год (далее – муниципальная программа). |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |  |
| Участники муниципальной программы | Участники муниципальной программы: Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Участники мероприятий муниципальной программы: Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию). |  |
| Цель муниципальной Программы | Повышение уровня благоустройства территории Колпашевского района способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. 3. Повышение уровня благоустройства городского парка. |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 год. |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 9077323,00 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 3189344,00 |
|  | Бюджет поселения | 61333,34 |
|  | За счет средств заинтересованных лиц | 52619,07 |
|  | Всего по источникам | 12380619,41 |
| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприя-тий (в случае если подпрограммы не предусмотрены) | Мероприятие 1.Содействие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2017 год». |  |
| Организация управ-ления муниципаль-ной программой и контроль за ее реализацией: |  |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |  |
| - текущий контроль и мониторинг реали-зации муниципаль-ной программы осуществляют | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |  |

II. Понятия и термины

Благоустройство территорий - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

Городская среда - это совокупность природных, архитектурно-планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории.

Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся измерению параметры качества городской среды.

Оценка качества городской среды - процедура получения объективных свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории муниципального образования установленным критериям для подготовки и обоснования перечня мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повышения качества жизни населения и привлекательности территории.

Общественные пространства – это территории муниципального образования, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования,   осуществления предпринимательской  деятельности,  с  учетом  требований  действующего законодательства.

Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки для отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально пространственного восприятия (площадь с застройкой, растительные группировки), природные комплексы, объекты ландшафтной архитектуры, другие территории муниципального образования.

Проезд — дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.

Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;

Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

Субъекты городской среды - жители населенного пункта, их сообщества, представители общественных, деловых организаций, органов власти и других субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие населенного пункта.

Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд.

Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства, а так же система организации субъектов городской среды.

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству

III. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа

Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

На территории Колпашевского района располагаются 940 многоквартирных домов. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения.

Содержание жилищного фонда с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых территорий.

К благоустройству дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения.

Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

IV. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации,

а так же целевых индикаторов и показателей

Срок реализации Программы - 2017 г.

Целью муниципальной программы, созвучной с приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, является повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

3. Повышение уровня благоустройства городского парка.

V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Участники мероприятий муниципальной программы предоставляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок). Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует сводный и итоговый отчёты о реализации муниципальной программы по итогам отчётного года в соответствии с требованиями, установленными Порядком и представляет в отдел экономики и стратегического планирования Администрации Колпашевского района – в срок до 15 марта года, следующего за отчётным. Сводный отчёт формируется ежегодно в период действия муниципальной программы, итоговый - по истечении срока действия муниципальной программы.

При необходимости внесения изменений в муниципальную программу в части корректировки объёмов, источников финансирования, мероприятий ответственный исполнитель представляет в Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района ходатайство о необходимости корректировки муниципальной программы с положительным решением Главы Колпашевского района и бюджетную заявку на предлагаемые изменения в муниципальную программу, оформленную в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  проводится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Колпашевский район" утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Колпашевский район"»

Приложение 1 муниципальной программе

Показатели мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2017 год»

(наименование муниципальной программы)

| № П/П | Наименование показателей муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы (участники муниципальной программы) | Плановые значения показателей по реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения | 8 |
| 2 | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения | 1 |
| 3 | Обустройство городского парка | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения | 1 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2017 год» № п/п; Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы; Срок исполнения; Объем финансирования (рублей); В том числе за счет средств; Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы. бюджета поселения; федерального и областного бюджетов (по согласованию); За счет средств заинтересованных лиц. Цель муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства территории Колпашевского района способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения. 1.; Мероприятие 1.; всего; 12380619,41; 61333,34; 12266667,00; 52619,07; Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию). Содействие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2017 год»; 2017; 12380619,41; 61333,34; 12266667,00; 52619,07. 1.1.; Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов; всего; 5340835,94; 26309,54; 5261907,33; 52619,07; Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию). 2017; 5340835,94; 26309,54; 5261907,33; 52619,07. 1.2.; Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования; всего; 2644108,44; 13154,77; 2630953,67; 0,00; Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию). 2017; 2644108,44; 13154,77; 2630953,67; 0,00. 1.3.; Обустройство городского парка; всего; 4395675,03; 21869,03; 4373806,00; 0,00; Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию). 2017; 4395675,03; 21869,03; 4373806,00; 0,00.

Приложение 3 к муниципальной программы

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. ремонт дворовых проездов;

2. ремонт элементов освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий.

3. установку скамеек.

4. установку урн для мусора.

Программой предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц в реализации работ, учтенных в минимальном перечне.

Благоустройство объектов по минимальному перечню производится за счет бюджетных средств.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. оборудование детских и (или) спортивных площадок.

2. оборудование автомобильных парковок.

3. озеленение придомовой территории.

4. оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов.

Благоустройство объектов по дополнительному перечню производится так же за счет бюджетных средств. При этом заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительному перечню обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома. Учитывая, что администрация Колпашевского городского поселения является заинтересованным лицом в благоустройстве дворовых территорий, намеченных на 2017 год по настоящей Программе (на дворовых территориях, указанных в приложении 5 настоящей муниципальной программы, располагаются муниципальные квартиры, муниципальное здание, муниципальные сооружения), обеспечение финансового участия в благоустройстве объектов по дополнительному перечню производится в 2017 году за счет средств бюджета МО "Колпашевское городское поселение". Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, обеспечивается подготовкой дворовой территории к началу работ, уборкой мусора, покраской, посадкой деревьев и т.п. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Приложение 4 к муниципальной программе

Рекомендуемая стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ

| № П/П | Наименование вида работ | Ед. | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ремонт дорожного покрытия дворовых проездов | кв.м | 1488 |
| 2. | ремонт элементов освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий | шт. | 22421 |
| 3. | установка придомовой скамейки с металлическим основанием | шт. | 4500 |
| 4. | установка придомовой урны для бытового мусора | шт. | 4600 |
| 5. | оборудование детской площадки (типовой комплект для возраста от 7 до 12 лет) | комплект | 270000 |
| 6. | оборудование спортивной площадки (комплект девяти уличных тренажеров) | комплект | 170000 |
| 7. | оборудование автомобильной парковки (щебеночное покрытие, с металлическим ограждением) | кв.м | 592 |
| 8. | озеленение придомовой территории (без ограждения) | кв.м | 417 |
| 9. | озеленение придомовой территории (с металлическим ограждением) | кв.м | 2043 |
| 10. | оборудование контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов | комплект | 108315 |

Приложение 5 к муниципальной программе

Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы основан:

- на скоординированных по срокам и направлениям действия исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;

- на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий;

- на создании местной информационной поддержки.

Участник мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2017 год» - Администрация Колпашевского городского поселения в соответствии со всеми требованиями Постановления Правительства  РФ от 10.02.2017 г. №169 разработала и утвердила постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 19.05.2017  №319 муниципальную программу «Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год».

В целях включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год" заинтересованное лицо направляет предложения об  участии в программе в соответствии с Порядком рассмотрения и оценки предложений о  включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год" и в сроки, определенные муниципальными нормативно -  правовыми актами Администрации Колпашевского городского поселения.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год" осуществляется общественной комиссией, порядок работы и состав  которой  утверждается нормативным правовым актом Администрации Колпашевского городского поселения.

Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной  программы, проекта благоустройства городского парка, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную программу "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год" обеспечивается в следующих форматах:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования;

- определение основных видов функциональных зон и их взаимного расположения на  выбранной муниципальной территории общего пользования;

- организация широкого общественного участия в выборе муниципальной  территории общего пользования, приоритетной для благоустройства;

- обсуждение и выбор типа оборудования, не капитальных объектов, малых архитектурных форм, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- участие в процессе разработки проектов благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;

- согласование проектных  решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, заинтересованных лиц;

- осуществление общественного контроля.

При реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, муниципальной территории общего пользования, городского парка исполнители мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды Колпашевского городского поселения на 2017 год" обеспечивают информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем опубликования информации о ходе реализации проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения, в СМИ.

Приложение 6 к муниципальной программе

Адресный перечень объектов благоустройства на 2017 год

| № П/П | Наименование мероприятия | Срок реализации | Основные направления реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов: ул. Победы 75,81,83,85,87,89, ул. Чехова, 48, ул. Трифонова, 54 | 2017 год | -ремонт дворовых проездов; -установка придомовых скамеек; -установку урн для мусора. -оборудование детской площадки; -оборудование автомобильных парковок; - озеленение придомовой территории; - оборудование площадок для сбора коммунальных отходов. | -отремонтированы дворовые проезды; -установлены скамейки; -установлены урны для мусора. -оборудована детская площадка; -оборудованы автомобильные парковки; - выполнено озеленение придомовой территории; - оборудованы площадки для сбора коммунальных отходов. |
| 2. | Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования: Аллея по ул. Белинского (между улицами Ленина и Кирова) | 2017 год | -ремонт асфальто-бетонного покрытия пешеходной дорожки, -озеленение аллеи, -установка скамеек, -установка урн для бытового мусора, -устройство освещения аллеи. | -произведен ремонт асфальто-бетонного покрытия пешеходной дорожки, -выполнено озеленение аллеи, -выполнена установка скамеек, -выполнена установка урн, -выполнено устройство освещения аллеи. |
| 3. | Обустройство городского парка | 2017 год | -ремонт асфальто-бетонного покрытия пешеходных дорожек, -установка скамеек, -установка урн для бытового мусора, -устройство освещения, -установка игровых детских комплексов, -установка комплекта ролледрома, - установка комплекта силовых тренажеров. | -выполнен ремонт асфальто-бетонного покрытия пешеходных дорожек, -выполнена установка скамеек, -выполнена установка урн для бытового мусора, -выполнен устройство освещения, -выполнена установка игровых детских комплексов, -выполнена установка комплекта ролледрома, - выполнена установка комплекта силовых тренажеров. |

Приложение 7 к муниципальной программе

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя графическое  изображение дворовой территории,  с планировочной схемой, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, осуществляется Администрацией Колпашевского городского поселения.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Томской области  и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, разработчик дизайн-проекта  уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется протоколом общего собрания собственников помещений  многоквартирных  домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица