Утверждаю

И.о. Главы Колпашевского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Клишин

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2014 год

Наименование ВЦП: «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств».

Наименование СБП: Администрация Колпашевского района

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | Отклонение | | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб  (гр4-р5) | %, гр5/гр  4\*100 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования. | 0409 | 6601301 | 244 | 2 905,65615 | 2 536,09575 | 369,56040 | 12,719 | Срыв подрядчиком сроков исполнения контракта |
| Итого по ВЦП | | | | 2 905,65615 | 2 536,09575 | 369,56040 | 12,719 |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2014 году | | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |
| Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» (общей протяженностью 15,417 км.), и искусственных сооружений на них. | Месяц. | 12 | 12 | 0,00 | - |
| Содержание автозимника «Тогур-Иванкино» | Сутки. | Количество суток равное суммарному количеству суток в году (132), когда была организована работа ледовой переправы через р. Кеть, в районе Рейда (с. Тогур). | 132 | 0,00 | - |
| Устройство ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская, общей протяженность 245 м. | М. | 245 | 245 | 0,00 | - |
| Содержание ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская. | Сутки. | Количество суток равное количеству суток действия ледовых переправ (118) через р. Кеть и пр. Северская, в зимний период 2013 – 2014 годов. | 118 | 0,00 | - |
| Круглосуточное дежурство на ледовых переправах через р. Кеть и пр. Северская. | Сутки. | Количество суток равное количеству суток действия ледовых переправ (118) через р. Кеть и пр. Северская, в зимний период 2013 – 2014 годов. | 118 | 0,00 | - |
| Наличие технических планов и кадастровых паспортов на объекты, а так же межевых дел и кадастровых паспортов на земельные участки, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами в границах муниципального образования «Колпашевский район», общей протяженностью 43 км. | Км. | 43 | 0 | 100 | Срыв подрядчиком сроков исполнения контракта |

Подготовлено:

Ведущий специалист по ДХ и ТО И.В.Ивченко