Утверждаю

И.о. Главы Колпашевского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Клишин

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2014 год

Наименование ВЦП: «Организация транспортного сообщения с труднодоступными населенными пунктами района».

Наименование СБП: Администрация Колпашевского района

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | Отклонение | | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб  (гр4-р5) | %, гр5/гр  4\*100 |
| Обслуживание навигационным ограждением судового хода пассажирских линий. | 0406 | 6601201 | 244 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 | - |
| Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных услуг по перевозке речным транспортом населения. | 0408 | 6601202 | 810 | 2 314,07000 | 2 313,89465 | 0,17535 | 0,007 | Экономия бюджетных средств |
| Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов от предоставления льготных услуг по перевозке населения по автобусным маршрутам в отдаленные населенные пункты Колпашевского района. | 0408 | 6601203 | 810 | 60,80000 | 60,05993 | 0,74007 | 1,217 | Экономия бюджетных средств |
| Итого по ВЦП | | | | 2 374,87000 | 2 373,95458 | 0,91542 | 0,039 |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2014 году | | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |
| Наличие неосвещаемого навигационного оборудования судового хода. | Сутки. | 167 | 159 | 4,790 | - |
| Количество циклов, в навигацию, по тралению причалов в конечных пунктах следования пассажирского катера. | Цикл | 77 | 77 | 0,00 | - |
| Доля выполненных рейсов, за которые перевозчику организовано возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных услуг по перевозке населения речным транспортом по маршрутам № 1 «Тогур – Копыловка», № 2 «Тогур – Лебяжье». | Проценты. | 100 | 100 | 0,00 | - |
| Доля выполненных рейсов, за которые перевозчику организовано возмещение недополученных доходов от предоставления льготных услуг по перевозке населения по автобусным маршрутам в отдаленные населенные пункты Колпашевского района. | Проценты. | 100 | 100 | 0,00 | - |

Подготовлено:

Ведущий специалист по ДХ и ТО И.В.Ивченко