АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2012                                                                                  №  1180

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления»

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 29.12.2011 № 1426 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район» и в целях повышения качества окружающей среды

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления», согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства и землеустройства Администрации Колпашевского района Пушкину М.С.

И.о. Главы района						                В.А. Лиханов

М.С. Пушкина

5 03 21

Приложение

к Постановлению

Администрации Колпашевского района

от  28.11.2012 №1180

Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления _______________________________

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование СБП | Администрация Колпашевского района |
| --- | --- |
| Код ВЦП |  |
| Тип ВЦП | Первый |
| Соответствие ВЦП целям (приоритетам) Комплексной программы социально-экономического развития Колпашевского района | Способствует достижению цели Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2020 годы: «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения». |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Повышение качества окружающей среды |
| Финансовый год | 2013 |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |
| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| Доля утилизируемых (захораниваемых) бытовых отходов в соответствии с установленными требованиями в общем объеме размещаемых отходов | % | 92 |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП |
| Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0503 | 6603010 | 244 | 2010,0 |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Ежегодно на территории района образуется более 30 тыс. тонн отходов производства и потребления. На территории района построены 2 полигона и обустроены 6 площадок для размещения твёрдых бытовых отходов. Доля утилизации (захоронения) отходов в соответствии с установленными требованиями в общем объеме образованных и планируемых к размещению на объектах размещения ТБО отходов составила 90%. С 2011 года и первом полугодии 2012 года наметилась тенденция развития малого бизнеса в части переработки отходов. Так в 2011 году было спрессовано бумаги и пластика более 250 тонн. В 2011 году Чажемтовским сельским поселением приобретён и сдан в аренду мусоровоз, который осуществляет централизованный сбор и вывоз отходов от населённых пунктов поселения на площадку для размещения (хранения и захоронения) ТБО, расположенной по адресу (местоположение): в 0.1 км на юго-запад от пересечения автомобильных дорог «Томск-Колпашево» и «Чажемто-Подгорное» (окрестности с. Чажемто), тем самым увеличив нагрузку на данную площадку в 2 раза. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП | 1. В связи, с ежегодным ростом количества отходов, наблюдается заполнение отведённых площадок, возникает необходимость их рекультивации и обустройства новых в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями. 2. Отсутствие полигона ТБО на левом берегу р. Обь. Решение данных проблем позволит достичь поставленной цели - улучшение качества окружающей среды, и обеспечить экологическую безопасность условий жизни населения. |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Организация работ по: - обеспечению населения санкционированными объектами размещения ТБО, обустроенных и содержащихся в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями; - рекультивации заполненных твёрдыми бытовыми отходами объектов размещения ТБО |

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля объектов размещения ТБО содержащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями в общем количестве имеющихся объектов размещения | % |  | К = Кобс/Коб*100 К- доля; Кобс – кол-во объектов размещения, шт, содержащихся в соответствии с установленными требованиями; Коб – общее количество объектов размещения, шт | Акт приёмки выполненных работ |
| Количество обустроенных объектов размещения ТБО | шт |  | По мере необходимости | Акт приёмки выполненных работ |
| Количество рекультивируемых объектов размещения ТБО | шт |  | По факту заполнения | Акт приёмки выполненных работ |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Пушкина М.С. – начальник отдела строительства и землеустройства администрации Колпашевского района |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Организацию и координацию работ по реализации ВЦП осуществляет отдел строительства и землеустройства Администрации Колпашевского района |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Черных Л.А. – ведущий специалист по экологии отдела строительства и землеустройства |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с приложением 2 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район» |
| Сроки формирования годового отчета | До 1 марта года, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с приложением 3 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Не выявлено |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Изменение законодательства Российской Федерации по перечню полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Ухудшение экологической ситуации в районе, а также в стране в целом |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможно локальное ограничение хозяйственной деятельности организации, участвующей в реализации ВЦП. |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И. О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | значение |
| 1. | Содержание и обустройство площадок для размещения (хранения и захоронения) ТБО в границах района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание объектов размещения ТБО | Планировка площадки, разработка котлованов по мере необходимости, перемещение и сдвиг ТБО в котлованы, очистка водоотводной канавы, очистка от снега подъездов, мониторинг, дератизация, установка аншлагов охрана территории площадки в с. Чажемто | 01.01.2013 | 31.12.2013 | Пушкина Марина Сергеевна | Администрация Колпашевского района | Организация, с которой заключен договор по итогам размещения заказа |  | 1725,0 | Доля объектов размещения ТБО содержащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями в общем количестве имеющихся объектов размещения | 100 |
| 1.2. | Рекультивация заполненной площадки в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией | Проведение работ по техническому этапу рекультивации (захоронение ТБО, засыпка площадки плодородным грунтом) Проведение работ по биологическому этапу (дискование почвы и засев травами) | 01.06.2013 | 31.10.2013 | Пушкина Марина Сергеевна | Администрация Колпашевского района | Организация, с которой заключен договор по итогам размещения заказа |  | 285,0 | Количество рекультивируемых объектов размещения ТБО | 1 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 2010,0 |  |  |