06.10.2020 № 1071

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля»

В целях совершенствования механизмов разработки и реализации муниципальных программ, а также приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 08.09.2015 № 905, от 12.11.2015 № 1148, от 21.03.2016 № 287, от 17.05.2016 № 482, от 30.06.2016 № 714, от 11.07.2016 № 766, от 12.08.2016 № 897, от 23.12.2016 № 1396, от 26.06.2017 № 592, от 02.02.2018 № 70, от 18.04.2019 № 397, от 15.08.2019 №931, от 15.04.2020 №400) следующие изменения:

1.1. Пункт 8.1 исключить.

1.2. В приложении:

1.2.1. в разделе 1:

1.2.1.1. абзац девятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:

**«ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы)** (далее – ответственный исполнитель) - орган Администрации Колпашевского района, структурное подразделение Администрации Колпашевского района, а также муниципальные казённые учреждения, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств бюджета МО «Колпашевский район», которые определены в перечне муниципальных программ в качестве ответственного за разработку и реализацию муниципальной программы (подпрограммы), достижение цели и задач муниципальной программы;»;

1.2.1.2. пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«В муниципальной программе устанавливается прогнозный период сроком на два года, следующих за годом окончания срока реализации муниципальной программы.»;

1.2.2. в разделе 2:

1.2.2.1. в пункте 2.3 абзац четвёртый изложить в следующей редакции:

«сроки реализации муниципальных программ (подпрограмм);»;

1.2.2.2. в абзаце первом пункта 2.5 слова «муниципальной программы» заменить словами «муниципальной программы (подпрограммы)»;

1.2.2.3. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Основными условиями для включения предлагаемых к разработке новых муниципальных программ (подпрограмм) в перечень муниципальных программ являются:

отражение в обосновании, сформированном по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, цели муниципальной программы, соотносимой со стратегическими целями и задачами, отражёнными в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне МО «Колпашевский район»;

отсутствие действующих (разрабатываемых) муниципальных программ, в рамках которых возможно решение соответствующих стратегических задач;

наличие расходного обязательства на финансирование программных мероприятий.»;

1.2.3. в разделе 3:

1.2.3.1. в пункте 3.6:

1.2.3.1.1. подпункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:

«3.6.1. Паспорт муниципальной программы.

3.6.1.1. Паспорт муниципальной программы оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.6.1.2. Стратегическая цель (задача, приоритет) социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа, указывается в соответствии с документами стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне МО «Колпашевский район».

3.6.1.3. Цель, задачи и показатели, а также сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящего [Порядка](consultantplus://offline/ref=BA2139581F0E0B2FE526C987658DF8B0C6C6863D9FB05175E729FF6300DD33961E97466558C440FBW3b2G).

3.6.1.4. Объём бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также в разрезе объёмов и источников финансирования на весь период реализации муниципальной программы и на прогнозный период сроком на два года в разбивке по годам.»;

1.2.3.1.2. подпункт 3.6.3.7 изложить в следующей редакции:

«3.6.3.7. В перечень показателей цели и задач муниципальной программы в первоочередном порядке включаются:

1) показатели, установленные Стратегией и иными документами стратегического планирования, разрабатываемыми на уровне МО «Колпашевский район»;

2) показатели, используемые для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, установленные в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=7486D44810362E84018A1B57753860806DEEF5DA0116557915D7E51379m119H) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

3) показатели, аналогичные утверждённым показателям в соответствующих государственных программах Российской Федерации и Томской области;

4) показатели, установленные соглашениями, заключёнными между Администрацией Колпашевского района и исполнительно-распорядительными органами Томской области.

Значения показателей на прогнозный период устанавливаются исходя из прогнозируемого комплекса мероприятий.»;

1.2.3.2. подпункт 3.6.4 изложить в следующей редакции:

«3.6.4. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование.

3.6.4.1. Данный раздел муниципальной программы содержит следующее:

- сведения об общем объёме финансирования муниципальной программы по годам реализации и прогнозного периода и объёмах финансирования по подпрограммам со ссылкой на приложение по форме согласно приложению № 4 (при отсутствии подпрограмм) или приложение № 4.1 (при наличии подпрограмм) к настоящему Порядку;

- в случаях привлечения средств федерального и областного бюджетов для финансирования мероприятий муниципальной программы отражается описание механизма привлечения средств бюджетов других уровней со ссылкой на соответствующую государственную программу;

- в случаях привлечения внебюджетных средств для софинансирования мероприятий муниципальной программы приводится описание механизма привлечения таких средств;

- указание на перечень основных мероприятий муниципальной программы, который должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы). Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчётности. Основные мероприятия необходимо формировать с учётом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов бюджета МО «Колпашевский район».

- указание на перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ, приведённых в приложении к муниципальной программе «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы», формируемом по форме согласно приложению № 4 либо приложению № 4.1 к настоящему Порядку.

3.6.4.2. При этом ведомственные целевые программы будут являться мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в случае принятия в соответствии с пунктом 3.2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решения об утверждении распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов.

Источником финансирования реализации ведомственных целевых программ являются исключительно средства местного бюджета.

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы могут являться средства местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетных источников, бюджетов поселений Колпашевского района.

3.6.4.3. Мероприятия, направленные на осуществление капитальных вложений в Объекты, детализируются в приложении к муниципальной программе «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы», форма которого утверждена приложением № 4 либо приложением № 4.1 к настоящему Порядку, по каждому объекту с указанием адреса его размещения (либо предположительной территории размещения) и детализацией мероприятий.

3.6.4.4. Объём финансового обеспечения мероприятий на прогнозный период устанавливается исходя из прогнозируемого комплекса мероприятий, сроков их реализации и фактического финансирования муниципальной программы в предыдущие периоды.»;

1.2.4. в разделе 4:

1.2.4.1. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования «Колпашевский район» и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.»;

1.2.5. в разделе 5:

1.2.5.1. пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

«5.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует сводный отчёт о реализации муниципальной программы по итогам отчётного года по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку и представляет в УФЭП в срок до 10 марта года, следующего за отчётным. В соответствующих графах отчёта в обязательном порядке отражается информация о ходе реализации каждого мероприятия, о причинах, оказавших влияние на выполнение (невыполнение) каждого запланированного мероприятия и каждого показателя, а также информация о необходимости (либо отсутствии необходимости) корректировки показателей целей, задач, основных мероприятий.

По итогам последнего года реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем муниципальной программы итоговый отчёт за весь период реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 6.1 к настоящему Порядку и представляется в УФЭП в срок до 20 марта года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы.

Отчёты формируются с учётом требований порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», утвержденного постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

Ответственный исполнитель муниципальной программы несёт персональную ответственность за достоверность и полноту отражения информации в отчётах о реализации муниципальной программы.

Днём получения отчётов от ответственных исполнителей муниципальных программ считается день их регистрации в УФЭП.

Бюджетный отдел УФЭП в течение 5 рабочих дней согласовывает отчёт (в части объёма и источников финансирования) и передаёт в отдел экономического анализа и стратегического планирования УФЭП для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

В случае отражения в отчёте оценочных данных по исполнению показателей либо данных, не соответствующих официальным данным статистики, УФЭП вправе запросить у ответственного исполнителя материалы, подтверждающие порядок оценки показателя за отчётный год и (или) источник получения информации.

Замечания по отчёту отрабатываются ответственным исполнителем в течение 3-х рабочих дней. Доработанный отчёт должен быть представлен в УФЭП не позднее 20 марта года, следующего за отчётным.

Ответственный исполнитель обеспечивает размещение отчётов о реализации муниципальных программ на официальном сайте МО, а также органа – ответственного исполнителя муниципальной программы в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.»;

1.2.5.2. абзац второй пункта 5.18 изложить в следующей редакции:

«- если значения показателей за предыдущий(ие) финансовый(е) год(ы) отличаются от данных, указанных в отчёте о реализации муниципальной программы, от официальных статистических данных и (или) отличаются от значений, утверждённых в иных документах стратегического планирования МО «Колпашевский район», что может оказать влияние на прогнозируемые значения показателей на очередной финансовый год и плановый период;»;

1.2.6. приложения № 1 – 6.1 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Колпашевского района, их формирования,

реализации, мониторинга и контроля

Обоснование

включения предлагаемой к разработке муниципальной программы в Перечень муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»

I. Характеристика проблемы и анализ причин её возникновения.

II. Стратегическая цель (задача, приоритет), отражённая в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне муниципального образования «Колпашевский район» (далее - МО «Колпашевский район»), планируемые цель и задачи муниципальной программы.

III. Укрупнённый перечень требуемых мероприятий.

IV. Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы, включая объекты капитального строительства, в отношении которых осуществляется подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита (в случае осуществления капитальных вложений в Объекты муниципальной собственности МО «Колпашевский район» или собственности поселений):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектно-сметной документацией или приобретаемого объекта, адрес размещения | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита) | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции, субсидии учреждениям, иные межбюджетные трансферты поселениям Колпашевского района) | Источники финансирования | Общая сметная стоимость объекта или предпола-гаемая стоимость объекта (тыс. руб.) | В т.ч. объём инвестиций на подготовку проектно-сметной документации  (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

V. Наименование действующих или предлагаемых к разработке федеральных и областных программ, в рамках которых могут быть привлечены средства бюджета МО «Колпашевский район».

VI. Показатели социально-экономического развития Колпашевского района, отражающие конечные результаты муниципальной программы, на момент разработки и завершения реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя на момент разработки муниципальной программы (отчётный год) | Значение показателя на момент завершения муниципальной программы (год) | Значение показателя в прогнозном периоде  (2 года после окончания муниципальной программы) | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

VII. Срок реализации муниципальной программы.

VIII. Предполагаемые потребности в финансовых ресурсах:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего | Бюджет МО «Колпашев-ский район» | Федеральный бюджет  (по согласованию) | Областной бюджет  (по согласованию) | Бюджеты поселений (по согласованию) | Внебюджет-ные источники  (по согласованию) |
| 1-й год |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| последний год |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозный период 1-й год |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

VIX. Информация об ответственном исполнителе муниципальной программы, соисполнителях муниципальной программы, участниках и участниках мероприятий муниципальной программы:

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Соисполнители \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участники мероприятий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Колпашевского района (по соответствующему направлению деятельности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2 к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Колпашевского района, их формирования,

реализации, мониторинга и контроля

Паспорт муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Муниципальный правовой акт об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы |  | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы |  | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы |  | | | | | | | | |
| Участники мероприятий |  | | | | | | | | |
| Стратегическая цель (задача, приоритет)  социально-экономического  развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена  муниципальная  программа |  | | | | | | | | |
| Цель муниципальной  программы |  | | | | | | | | |
| Показатели цели  муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы),  отчет | Год разработки программы (оценка / факт) | 1-й год реализации (план/факт) | 2-й год реализации  (план/факт) | i-й год реализации (план/факт) | Последний год реализации (план/факт) | *Прогнозный период*  *1-й год* | *Прогнозный период 2-й год* |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной  программы | Задача 1  Задача 2  Задача n | | | | | | | | |
| Показатели задач | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы),  отчет | Год разработки программы (оценка / факт) | 1-й год реализации (план/факт) | 2-й год реализации  (план/факт) | i-й год реализации (план/факт) | Последний год реализации (план/факт) | *Прогнозный период 1-й год* | *Прогнозный период 2-й год* |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | | | | | | | | |
| Объем и источники  финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | | Всего\* | 1-й год реализации | 2-й год реализации | i-й год реализации | Последний год реализации | *Прогнозный период 1-й год* | *Прогнозный период 2-й год* |
| Федеральный бюджет  (по согласованию) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет  (по согласованию) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты поселений  (по согласованию) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  (по согласованию) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по источникам | |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1)  ... | | | | | | | | |

\*-Объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.

Приложение № 2.1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Колпашевского района, их формирования,

реализации, мониторинга и контроля

Паспорт муниципальной подпрограммы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий подпрограммы |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели  подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год, предшест-вующий году разработки муници-пальной программы), отчёт | Год разработки программы (оценка / факт) | 1-й год реализации (план/  факт) | | 2-й год реализации  (план/факт) | i-й год реализации (план/факт) | | | Последний год реализации (план/факт) | | *Прогнозный период*  *1-й год* | | | *Прогнозный период 2-й год* | |
| 1. |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
| n |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1  Задача 2  Задача n | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач  подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы), отчет | Год разработки программы (оценка / факт) | 1-й год реализа-ции план/  факт) | 2-й год реализации  (план/факт) | | | i-й год реализации (план/факт) | | | Последний год реализации (план/факт) | | *Прогнозный период*  *1-й год* | | *Прогнозный период 2-й год* | |
| Задача 1 |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Показатели задачи 1 |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Задача n |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Показатели задачи n |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | ВЦП 1  ВЦПn |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| Сроки реализации подпрограммы |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники  финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | | Всего\* | 1-й год реализации | | 2-й год реализации | i-й год реализации | | Последний год реализации | | | | | Прогнозный период 1-й год | | Прогнозный период 2-й год |
| Федеральный бюджет  (по согласованию) | |  |  | |  |  | |  | | | | |  | |  |
| Областной бюджет  (по согласованию) | |  |  | |  |  | |  | | | | |  | |  |
| Местный бюджет | |  |  | |  |  | |  | | | | |  | |  |
| Бюджеты поселений  (по согласованию) | |  |  | |  |  | |  | | | | |  | |  |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | |  |  | |  |  | |  | | | | |  | |  |
| Всего по источникам | |  |  | |  |  | |  | | | | |  | |  |

\*-Объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.

Приложение № 3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Колпашевского района, их формирования,

реализации, мониторинга и контроля

**Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия, ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы (участники муниципальной программы) | Значения показателей | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя, источник информации\* |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы), отчёт | Год разработки программы (оценка / факт) | 1-й год реализа- ции | 2-й год реализа-ции | i-й год реализа-ции | Последний год реализации | Прогнозный период | |
| 1-й год | 2-й год |
|  | Цель муниципальной программы: | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 (ВЦП) муниципальной программы | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. | 1.  n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.n. | Мероприятие 1.n. | 1.  n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие n (ВЦП) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n.1. | 1.  n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n.n. | 1.  n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* -Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя, источник информации или порядок сбора информации.

Приложение № 3.1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Колпашевского района, их формирования,

реализации, мониторинга и контроля

**Показатели цели, задач муниципальной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы (участники муниципальной программы) | Значения показателей | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя, источник информации\* |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы), отчет | Год разработки программы (оценка / факт) | 1-й год реализа- ции | 2-й год реализа-ции | i-й год реализа-ции | Последний год реализации | Прогнозный период | |
| 1-й год | 2-й год |
|  | Цель муниципальной программы: | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Задача n муниципальной программы | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* -Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя, источник информации или порядок сбора информации.

\*\* - Для муниципальной программы, включающей подпрограммы, задача муниципальной программы соответствует цели подпрограммы, показатели задачи муниципальной программы соответствуют показателям цели подпрограммы.

Приложение № 3.2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Колпашевского района, их формирования,

реализации, мониторинга и контроля

**Показатели цели, задач, основных мероприятий подпрограммы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование под программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия, ведомственные целевые программы (далее - ВЦП) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий (ВЦП) муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, участники подпрограммы, участники мероприятий | Значения показателей | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя, источник информации\* |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы), отчет | Год разработки программы (оценка / факт) | 1-й год реализа- ции | 2-й год реализа-ции | i-й год реализа-ции | Последний год реализации | Прогнозный период | |
| 1-й год | 2-й год |
|  | Цель муниципальной программы: | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 муниципальной программы | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 (ВЦП) подпрограммы \*\* | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие n (ВЦП) подпрограммы \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. | Задача n. подпрограммы | 1.  n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* -Приводится формула или краткий алгоритм расчета показателя, источник информации или порядок сбора информации.

\*\* В основном мероприятии отражаются показатели по мероприятиям, входящим в состав этого мероприятия (количество показателей должно быть не меньше количества мероприятий, входящих в состав основного мероприятия).

Приложение № 4

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Колпашевского района, их формирования,

реализации, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Перечень** | | | | | | | | | | | **мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финанси-рования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | | местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений  (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |  | Цель муниципальной программы: | | | | | | | | | | 1. | Задача 1 муниципальной программы | | | | | | | | | | 1.1. | Основное мероприятие 1 (Ведомственная целевая программа, далее - ВЦП) муниципальной программы | Всего\* |  |  |  |  |  |  |  | | 1-й год |  |  |  |  |  |  | | i-й год |  |  |  |  |  |  | | ... |  |  |  |  |  |  | | последний год |  |  |  |  |  |  | | *прогнозный период 1-й год* |  |  |  |  |  |  | | *прогнозный период 2-й год* |  |  |  |  |  |  | | 1.1.1. | Мероприятие 1.1 | Всего\* |  |  |  |  |  |  |  | | 1-й год |  |  |  |  |  |  | | i-й год |  |  |  |  |  |  | | ... |  |  |  |  |  |  | | последний год |  |  |  |  |  |  | | *прогнозный период 1-й год* |  |  |  |  |  |  | | *прогнозный период 2-й год* |  |  |  |  |  |  | | 1.1.n | Мероприятие 1.n | Всего\* |  |  |  |  |  |  |  | | 1-й год |  |  |  |  |  |  | | i-й год |  |  |  |  |  |  | | ... |  |  |  |  |  |  | | последний год |  |  |  |  |  |  | | *прогнозный период 1-й год* |  |  |  |  |  |  | | *прогнозный период 2-й год* |  |  |  |  |  |  | | … | Основное мероприятие n (ВЦП) муниципальной программы | Всего\* |  |  |  |  |  |  |  | | 1-й год |  |  |  |  |  |  | | i-й год |  |  |  |  |  |  | | ... |  |  |  |  |  |  | | последний год |  |  |  |  |  |  | | *прогнозный период 1-й год* |  |  |  |  |  |  |  | | *прогнозный период 2-й год* |  |  |  |  |  |  |  | | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Всего по муниципальной программе | Всего\* |  |  |  |  |  |  |  | | 1-й год |  |  |  |  |  |  | | i-й год |  |  |  |  |  |  | | ... |  |  |  |  |  |  | | последний год |  |  |  |  |  |  | | *прогнозный период 1-й год* |  |  |  |  |  |  | | *прогнозный период 2-й год* |  |  |  |  |  |  | |

\*-общий объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.

Приложение № 4.1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Колпашевского района, их формирования,

реализации, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень** | | | | | | | | | | |
| **мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |
| местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель муниципальной программы: | | | | | | | | |
| *1.* | Задача 1 муниципальной программы <\*> | | | | | | | | |
| *1.1.* | Подпрограмма 1: | Всего\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й год |  |  |  |  |  |  |
| i-й год |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| последний год |  |  |  |  |  |  |
| прогнозный период 1-й год |  |  |  |  |  |  |
| прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |  |  |
| *n.* | Задача n муниципальной программы <\*> | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма n: | Всего\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й год |  |  |  |  |  |  |
| i-й год |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| последний год |  |  |  |  |  |  |
| прогнозный период 1-й год |  |  |  |  |  |  |
| прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Всего\*\* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й год |  |  |  |  |  |  |
| i-й год |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| последний год |  |  |  |  |  |  |
| прогнозный период 1-й год |  |  |  |  |  |  |
| прогнозный период 2-й год |  |  |  |  |  |  |
| *--------------------------------* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> Для муниципальной программы, включающей подпрограммы, задача муниципальной программы соответствует цели подпрограммы.  <\*\*> Общий объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | Приложение № 4.2. к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ  Колпашевского района, их формирования,  реализации, мониторинга и контроля | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | | Объём финанси-рования (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соиспол-нители, участники муниципальной программы |
| местного бюджета | | федерального бюджета (по согласованию) | | областного бюджета (по согласованию) | | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель подпрограммы: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1 подпрограммы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 (Ведомственная целевая программа, далее - ВЦП) | Всего\* | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 1-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| i-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| ... | |  |  | |  | |  | |  |  |
| последний год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| прогнозный период 1-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| прогнозный период 2-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 | Всего\* | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 1-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| i-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| ... | |  |  | |  | |  | |  |  |
| последний год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| прогнозный период 1-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| прогнозный период 2-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 1.1.n | Мероприятие 1.n | Всего\* | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 1-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| i-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| ... | |  |  | |  | |  | |  |  |
| последний год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| прогнозный период 1-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| прогнозный период 2-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| … | Основное мероприятие n (ВЦП) | Всего\* | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 1-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| i-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| ... | |  |  | |  | |  | |  |  |
| последний год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| прогнозный период 1-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| прогнозный период 2-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| … | … |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| n. | Задача n подпрограммы | | | | | | | | | | | | |
| … | … |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | Всего\* | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| 1-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| i-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
| ... | |  |  | |  | |  | |  |  |
| последний год | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | прогнозный период 1-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | прогнозный период 2-й год | |  |  | |  | |  | |  |  |

<\*> Общий объём финансирования в течение срока реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | Приложение № 5  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ  Колпашевского района, их формирования,  реализации, мониторинга и контроля | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,**  **реализуемых в рамках муниципальной программы, включая объекты капитального строительства, в отношении которых осуществляется подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с ПСД¹ (при наличии) или приобретаемого объекта | | | | | | Наименование ГРБС² | | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение, подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита) | | | Наименование застройщика (заказчика) Объекта | | | Наименование учреждения, которому предоставлены бюджетные инвестиции³, субсидии⁴ | | | | | Мощность (прирост мощности) Объекта | | | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | | | | | Распределение сметной стоимости Объекта (при наличии ПСД¹) или предполагаемой стоимости Объекта или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку ПСД¹, всего, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции³, субсидии учреждениям⁴, иные межбюджетные трансферты поселениям Колпашевского района (далее - ИМБТ) | Распределение общего объема предоставляемых инвестиций (размера иных межбюджетных трансфертов, общего размера субсидий учреждения по годам реализации Объекта с выделением объема инвестиций (средств) на подготовку проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта)), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| Источник финансирования | | | | | Общая сметная стоимость объекта или предполагаемая стоимость объекта | | | | в том числе | | | | | | | | | | | | | Источник финансирования5 | | Общий объем инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения, размер ИМБТ) | | | в том числе6 | | | | | | | |
| Год 1 | | | | Год 2 | | | | | | Год n | | | Год 1 | | | Год 2 | Год n | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | | | 13 | | | 14 | 15 | | 16 | | | 17 | | | 18 | 19… | | | |
| Группа 1. Приобретение объектов капитального строительства в муниципальную собственность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | ОБ | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ФБ | |  | | |  | | |  |  | | | |
| МБ | |  | | |  | | |  |  | | | |
| БП | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ВБ | |  | | |  | | |  |  | | | |
| итого | |  | | |  | | |  |  | | | |
| n. |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | ОБ | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ФБ | |  | | |  | | |  |  | | | |
| МБ | |  | | |  | | |  |  | | | |
| БП | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ВБ | |  | | |  | | |  |  | | | |
| итого | |  | | |  | | |  |  | | | |
| Группа 2. Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | ОБ (ПСД) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ОБ (СМР) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ФБ (ПСД) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ФБ (СМР) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| МБ (ПСД) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| МБ (СМР) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| БП (ПСД) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| БП (СМР) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ВБ (ПСД) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ВБ (СМР) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| Всего | |  | | |  | | |  |  | | | |
| n. |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | ОБ (ПСД) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ОБ (СМР) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ФБ (ПСД) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ФБ (СМР) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| МБ (ПСД) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| МБ (СМР) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| БП (ПСД) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| БП (СМР) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ВБ (ПСД) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ВБ (СМР) | |  | | |  | | |  |  | | | |
| Всего | |  | | |  | | |  |  | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | ОБ | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ФБ | |  | | |  | | |  |  | | | |
| МБ | |  | | |  | | |  |  | | | |
| БП | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ВБ | |  | | |  | | |  |  | | | |
| Всего | |  | | |  | | |  |  | | | |
| ¹ ПСД - проектно-сметная документация.  ² ГРБС – главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Колпашевский район».  ³ Бюджетные инвестиции / бюджетные инвестиции на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита.  ⁴ Субсидия на осуществление капитальных вложений / Субсидия на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита.  5 Источники финансирования:  ОБ - областной бюджет (по согласованию); МБ - местный бюджет; ВБ - внебюджетные источники, средства учреждения либо предприятия (по согласованию);  ФБ - федеральный бюджет (по согласованию); БП - бюджеты поселений (по согласованию).  В том числе по направлениям финансирования: ПСД – проектно-сметная документация; СМР – строительно-монтажные работы .  6 Распределение объёма финансирования по годам реализации мероприятия, включая прогнозный период. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение № 6  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отчёт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **о реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| (название муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **за 20\_\_\_\_\_\_ год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| № п/п | | | | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ведомственные целевые программы, далее - ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | | | | | Ед. изм | | | | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | | | | Информация о ходе реализации мероприятий и факторы, оказавшие влияние на выполнение запланированных мероприятий | | | | Причины отклонения фактических значений показателей от запланированных, принимаемые меры | | | | | | | | Обоснование необходимости корректировки показателей цели, задач, основных мероприятий | | | | | Источники финансирования | | | | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | Примечание (причины отклонения фактического значения объёма финансирования от утвержденного) | | |
| План \* | | | Уточненный план\*\* | | Факт (отчёт / оценка)\*\*\* | | | | | | Расчёт показателя\*\*\* | | | | | | Предусмотрено решением о бюджете\* | | Предусмотрено документом (план)\*\* | | | Кассовое исполнение (факт) |
| 1. | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | Всего, в т.ч. | | | |  | |  | | |  |  | | |
| местный бюджет | | | |  | |  | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | |  | |  | | |  |  | | |
| областной бюджет | | | |  | |  | | |  |  | | |
| бюджет поселений | | | |  | |  | | |  |  | | |
| внебюджетные средства | | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | | | | ...  … |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | Всего, в т.ч. | | | |  | |  | | |  |  | | |
| местный бюджет | | | |  | |  | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | |  | |  | | |  |  | | |
| областной бюджет | | | |  | |  | | |  |  | | |
| бюджет поселений | | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | | | | **Итого по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | внебюджетные средства | |
| местный бюджет | | | |  | |  | | |  |  | | |
| федеральный бюджет | | | |  | |  | | |  |  | | |
| областной бюджет | | | |  | |  | | |  |  | | |
| бюджет поселений | | | |  | |  | | |  |  | | |
| внебюджетные средства | | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | | | | **В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | | | | **…. (Код функциональной классификации расходов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местный бюджет с учетом полученных МБТ\*\*\*\* | | | |  | |  | | |  |  | | |
| -в том числе полученные МБТ \*\*\*\*  из Федерального бюджета | | | |  | |  | | |  |  | | |
| Внебюджетные источники | | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | | | | **….** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местный бюджет с учетом полученных МБТ\*\*\*\* | | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -в том числе полученные МБТ \*\*\*\*  из Федерального бюджета | | | |  | |  | | |  |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | |  | |  | | |  |  | | |
| \*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» (первоначальный бюджет);  \*\*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО «Колпашевский район» (окончательный бюджет);  \*\*\* - Фактическое значение показателя отражается с точностью до двух знаков после запятой, указывается информация об источниках получения информации, оценка указывается при отсутствии официальных данных статистики, при отражении информации о расчётных показателях приводится порядок расчёта показателя за отчетный год и источники получения информации по показателям, участвующим в расчёте;  \*\*\*\* - МБТ – межбюджетные трансферты. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |  | |
|  | | | Руководитель ответственного исполнителя | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_ подпись | | | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |  | |
|  | | | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |  | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |  | |
|  | | | Согласовано  (в части объёма и источников финансирования  бюджета муниципального образования «Колпашевский район»): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |  | |
|  | | | Начальник бюджетного отдела УФЭП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |  | |
|  | | | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | » |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | Приложение № 6.1  к Порядку принятия решений о разработке  муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля | | | | | | | |
| **Итоговый отчёт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **о реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (название муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **за 20\_\_\_\_ - 20\_\_\_\_ годы**  **Форма 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование цели, задач, основных мероприятий (ведомственных целевых программ, далее - ВЦП), мероприятий | Показатели цели, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий | | | Год реализации | | | Ед. изм. | | | Значение показателя | | | | Фактический объём финансирования,  В том числе по источникам  (тыс. рублей) | | | | | | | | Примечание | | | | | | | | | | |
| план | | факт | | Всего, в т.ч. | | | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселений | внебюджетные средства | Информация о ходе реализации мероприятий, факторах, оказавших влияние на степень выполнения запланированных мероприятий,  а также причинах отклонения фактических значений показателя от запланированных, принятых мерах, достигнутых результатах и т.д. | | | | | | Описание степени решения проблем, обозначенных в муниципальной программе, достижения целей и задач муниципальной программы | | | | |
| 1. | Цель |  | | | Год, предшествующий началу реализации программы | | |  | | |  | |  | | х | | | х | х | х | х | х | х | | | | | | х | | | | |
| 1-й год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | |
| 2-й год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 3-й год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| … | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| Последний год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| Всего за период реализации | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача (Подпрограмма) |  | | | Год, предшествующий началу реализации программы | | |  | | |  | |  | | х | | | х | х | х | х | х | х | | | | | | х | | | | |
| 1-й год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | |
| 2-й год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 3-й год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| … | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| Последний год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| Всего за период реализации | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие (задача подпрограммы) |  | | | Год, предшествующий началу реализации программы | | |  | | |  | |  | | х | | | х | х | х | х | х | х | | | | | | х | | | | |
| 1-й год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | |
| 2-й год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 3-й год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| … | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| Последний год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| Всего за период реализации | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Мероприятие (основное мероприятие подпрограммы) |  | | | Год, предшествующий началу реализации программы | | |  | | |  | |  | | х | | | х | х | х | х | х | х | | | | | | х | | | | |
| 1-й год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | |
| 2-й год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| 3-й год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| … | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| Последний год реализации | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| Всего за период реализации | | |  | | |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |
| Форма 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Итого по муниципальной программе в разрезе функциональной классификации расходов |  | | | Год реализации | | | местный бюджет с учетом полученных МБТ\* | | | | | | | | | | | | | | | -в том числе полученные МБТ\* из Федерального бюджета | | | | | | Внебюджетные источники | | | | |
|  | … (Код функциональной классификации расходов) |  | | | 1-й год реализации | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2-й год реализации | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 3-й год реализации | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| … | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Последний год реализации | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | … (Код функциональной классификации расходов) |  | | | 1-й год реализации | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2-й год реализации | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 3-й год реализации | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| … | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| Последний год реализации | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| \* МБТ –межбюджетные трансферты. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Исполнитель | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_ подпись | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО, должность | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | Согласовано: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  | Заместитель Главы Колпашевского района по соответствующему направлению деятельности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
|  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджета муниципального образования «Колпашевский район», начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Глава района А.Ф.Медных

Р.В.Морозова

5 17 53