АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021                                                                                                      № 1534

О внесении изменения в постановление Администрации Колпашевского района от 15.02.2019 № 149 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в муниципальном образовании «Колпашевский район» на 2020-2022 годы»

В связи с необходимостью корректировки краткосрочного плана реализации на 2020-2022 годы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Колпашевского района от 15.02.2019 № 149 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в муниципальном образовании «Колпашевский район» на 2020-2022 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 11.06.2019 № 613, от 23.12.2019 № 1469, от 27.07.2020 № 754, от 16.12.2020 № 1380, от 09.11.2021 № 1319), изложив приложение в следующей редакции:

|  |  | « |
| --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Колпашевскому району | Х | Х | Х | 44 839,70 | 40 762,50 | 1586 | 107 352 240,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 234 437,51 | 2 117 803,21 | Х | Х | Х | Х |
| 2020 год | Х | Х | Х | 10 674,70 | 9 857,00 | 384 | 9 671 163,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 645 577,83 | 1 025 585,35 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5672 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 17 | 1963 | Ф | ПСД | 340,00 | 327,60 | 18 | 235 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 286,51 | 21 994,49 | 718,20 | 838,00 | 2020 | 1 |
| 2 | 5674 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 19 | 1963 | ТС, ХВС | ПСД | 542,70 | 519,40 | 17 | 88 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 413,60 | 7 740,00 | 169,72 | 186,00 | 2020 | 1 |
| 3 | 5611 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1 | 1936 | РУФ | ПСД, СМР | 497,20 | 458,40 | 27 | 2 994 926,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 594 212,17 | 400 714,65 | 6 533,44 | 10 911,00 | 2020 | 1 |
| 4 | 5397 | г. Колпашево, ул. И. Лугинца, д. 33 | 1960 | К | ПСД | 592,50 | 524,30 | 18 | 87 802,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 923,53 | 10 879,42 | 167,47 | 259,00 | 2020 | 1 |
| 5 | 5623 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 22 | 1961 | Ф | ПСД | 775,70 | 705,50 | 23 | 290 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 225,96 | 47 366,04 | 411,90 | 838,00 | 2020 | 1 |
| 6 | 5464 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 75 | 1958 | К | СМР | 441,60 | 381,80 | 25 | 1 984 973,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 464,99 | 162 508,46 | 5 198,99 | 8 203,00 | 2020 | 1 |
| 7 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 1960 | РУФ | ПСД | 440,90 | 404,00 | 13 | 170 319,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 300,81 | 15 018,46 | 421,58 | 464,00 | 2020 | 1 |
| 8 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 1961 | Ф | ПСД | 354,70 | 327,90 | 11 | 245 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 089,37 | 22 014,63 | 747,50 | 838,00 | 2020 | 1 |
| 9 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 1961 | К | ПСД | 348,80 | 321,40 | 10 | 64 926,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 257,09 | 6 669,17 | 202,01 | 259,00 | 2020 | 1 |
| 10 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 1960 | К | ПСД | 438,10 | 403,10 | 13 | 77 216,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 852,30 | 8 364,47 | 191,56 | 259,00 | 2020 | 1 |
| 11 | 5491 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 80 | 1962 | К | ПСД | 687,00 | 639,50 | 22 | 105 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 358,95 | 12 808,75 | 164,45 | 250,00 | 2020 | 1 |
| 12 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1964 | К | ПСД | 1 610,40 | 1 503,60 | 48 | 150 488,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 335,86 | 29 152,36 | 100,09 | 242,00 | 2020 | 1 |
| 13 | 5494 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 83 | 1966 | К | ПСД | 1 580,90 | 1 504,30 | 56 | 148 948,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 782,24 | 29 165,93 | 99,01 | 242,00 | 2020 | 1 |
| 14 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 1960 | К | ПСД | 354,30 | 323,60 | 10 | 63 116,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 401,88 | 6 714,82 | 195,05 | 259,00 | 2020 | 1 |
| 15 | 5485 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 110 | 1961 | ХВС | ПСД | 429,10 | 394,20 | 16 | 18 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 680,42 | 1 452,78 | 46,00 | 46,00 | 2020 | 1 |
| 16 | 5545 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 53 | 1965 | К | ПСД | 401,20 | 356,80 | 24 | 69 872,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 726,00 | 7 146,46 | 195,83 | 250,00 | 2020 | 1 |
| 17 | 5820 | с. Озерное, ул. Трактовая, д. 5 | 1958 | К | СМР | 440,50 | 409,20 | 19 | 2 808 351,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 579 534,88 | 228 816,13 | 6 863,03 | 8 203,00 | 2020 | 1 |
| 18 | 5799 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 4 | 1965 | К | ПСД | 399,10 | 352,40 | 14 | 67 789,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 731,27 | 7 058,33 | 192,37 | 250,00 | 2020 | 1 |
| 2021 год | Х | Х | Х | 21 827,00 | 19 619,30 | 752 | 39 995 951,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 392 427,10 | 603 524,04 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 1966 | ТС, ХВС | ПСД | 369,20 | 327,40 | 10 | 56 745,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 910,58 | 835,02 | 173,32 | 186,00 | 2021 | 1 |
| 2 | 5672 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 17 | 1963 | Ф | СМР | 340,00 | 327,60 | 18 | 1 154 933,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 883,26 | 24 050,73 | 3 525,44 | 6 299,00 | 2021 | 1 |
| 3 | 5674 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 19 | 1963 | ТС, ХВС | СМР | 542,70 | 519,40 | 17 | 1 331 144,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 070,80 | 26 073,98 | 2 562,85 | 3 661,00 | 2021 | 1 |
| 4 | 5584 | г. Колпашево, ул. Кедровая, д. 3 | 1964 | К | ПСД | 313,70 | 293,40 | 16 | 60 624,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 582,21 | 1 041,99 | 206,63 | 259,00 | 2021 | 1 |
| 5 | 5406 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 89 | 1963 | РУФ | ПСД | 407,40 | 380,20 | 11 | 168 541,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 122,80 | 2 419,00 | 443,30 | 464,00 | 2021 | 1 |
| 6 | 5590 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 2 | 1963 | К | ПСД | 615,80 | 542,90 | 19 | 99 811,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 912,55 | 1 899,00 | 183,85 | 259,00 | 2021 | 1 |
| 7 | 5397 | г. Колпашево, ул. И. Лугинца, д. 33 | 1960 | К | СМР | 592,50 | 524,30 | 18 | 2 651 546,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614 308,06 | 37 238,53 | 5 057,31 | 8 203,00 | 2021 | 1 |
| 8 | 5608 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 39/1 | 1970 | К | ПСД | 725,00 | 689,90 | 22 | 111 402,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 170,54 | 2 231,69 | 161,48 | 250,00 | 2021 | 1 |
| 9 | 5613 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 51 | 1969 | РУФ | ПСД | 659,70 | 595,70 | 20 | 144 819,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 819,40 | 0,00 | 243,11 | 464,00 | 2021 | 1 |
| 10 | 5623 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 22 | 1961 | Ф | СМР | 775,70 | 705,50 | 23 | 2 294 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 005,91 | 41 263,79 | 3 251,98 | 6 299,00 | 2021 | 1 |
| 11 | 5627 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 34 | 1962 | К | ПСД | 755,50 | 695,70 | 27 | 105 002,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 823,56 | 2 178,99 | 150,93 | 259,00 | 2021 | 1 |
| 12 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 1960 | РУФ | СМР | 440,90 | 404,00 | 13 | 1 997 395,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 035,47 | 29 360,24 | 4 944,05 | 10 447,00 | 2021 | 1 |
| 13 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 1961 | Ф | СМР | 354,70 | 327,90 | 11 | 1 386 799,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 016,97 | 24 782,82 | 4 229,34 | 6 299,00 | 2021 | 1 |
| 14 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 1961 | К | СМР | 348,80 | 321,40 | 10 | 2 003 598,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 435,81 | 29 162,86 | 6 233,97 | 8 203,00 | 2021 | 1 |
| 15 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 1960 | К | СМР | 438,10 | 403,10 | 13 | 2 090 826,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 048,03 | 30 778,20 | 5 186,87 | 8 203,00 | 2021 | 1 |
| 16 | 5492 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 79 | 1969 | К | ПСД | 2 318,80 | 1 758,40 | 65 | 174 942,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 942,59 | 0,00 | 99,49 | 172,00 | 2021 | 1 |
| 17 | 5491 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 80 | 1962 | К | СМР | 687,00 | 639,50 | 22 | 3 505 115,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 455 293,90 | 49 822,01 | 5 481,03 | 8 203,00 | 2021 | 1 |
| 18 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1964 | К | СМР | 1 610,40 | 1 503,60 | 48 | 6 658 265,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 562 372,08 | 95 893,47 | 4 428,22 | 5 826,00 | 2021 | 1 |
| 19 | 5494 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 83 | 1966 | К | СМР | 1 580,90 | 1 504,30 | 56 | 6 555 178,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 460 768,89 | 94 409,82 | 4 357,63 | 5 826,00 | 2021 | 1 |
| 20 | 5495 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 85 | 1970 | К | ПСД | 1 580,90 | 1 511,20 | 51 | 124 435,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 131,01 | 3 304,92 | 82,34 | 242,00 | 2021 | 1 |
| 21 | 5474 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 86 | 1963 | К | ПСД | 983,00 | 751,50 | 37 | 111 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 770,21 | 2 428,69 | 147,97 | 250,00 | 2021 | 1 |
| 22 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 1960 | К | СМР | 354,30 | 323,60 | 10 | 1 948 200,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 251,73 | 27 948,50 | 6 020,40 | 8 203,00 | 2021 | 1 |
| 23 | 5483 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 108 | 1960 | К | ПСД | 354,00 | 323,00 | 13 | 65 768,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 621,87 | 1 147,12 | 203,62 | 259,00 | 2021 | 1 |
| 24 | 5485 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 110 | 1961 | ХВС | СМР | 429,10 | 394,20 | 16 | 97 658,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 247,93 | 3 410,76 | 247,74 | 631,00 | 2021 | 1 |
| 25 | 5545 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 53 | 1965 | К | СМР | 401,20 | 356,80 | 24 | 2 011 830,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 942,07 | 29 888,06 | 5 638,54 | 8 203,00 | 2021 | 1 |
| 26 | 8311 | с. Тогур, ул. Лермонтова, д. 8 | 1957 | РУФ | ПСД | 512,00 | 497,10 | 20 | 209 591,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 428,65 | 3 162,77 | 421,63 | 464,00 | 2021 | 1 |
| 27 | 5716 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 9 | 1965 | К | ПСД | 432,70 | 380,80 | 12 | 71 523,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 217,80 | 1 305,40 | 187,82 | 250,00 | 2021 | 1 |
| 28 | 5718 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 13 | 1967 | К | ПСД | 412,10 | 376,50 | 15 | 70 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 570,34 | 1 290,66 | 188,21 | 250,00 | 2021 | 1 |
| 29 | 5719 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15 | 1968 | ТС, ХВС | ПСД | 426,00 | 372,80 | 12 | 69 072,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 121,57 | 950,81 | 185,28 | 186,00 | 2021 | 1 |
| 30 | 5795 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 2 | 1969 | К | ПСД | 419,20 | 379,20 | 30 | 66 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 062,87 | 1 217,13 | 174,79 | 250,00 | 2021 | 1 |
| 31 | 5769 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 6 | 1969 | К | ПСД | 423,70 | 392,70 | 15 | 75 115,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 115,80 | 0,00 | 191,28 | 250,00 | 2021 | 1 |
| 32 | 5797 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 2 | 1965 | К | ПСД | 399,50 | 353,90 | 22 | 67 940,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 727,42 | 1 213,18 | 191,98 | 250,00 | 2021 | 1 |
| 33 | 5799 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 4 | 1965 | К | СМР | 399,10 | 352,40 | 14 | 2 380 980,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 166,82 | 32 813,90 | 6 756,47 | 8 203,00 | 2021 | 1 |
| 34 | 5735 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 7 | 1972 | К | ПСД | 423,40 | 389,40 | 22 | 74 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74527,60 | 0,00 | 191,39 | 250,00 | 2021 | 1 |
| 2022 год | Х | Х | Х | 12 338,00 | 11 286,20 | 450 | 57 685 126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 196 432,58 | 488 693,82 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5383 | г. Колпашево, пер. Новый, д. 3 | 1971 | К | ПСД | 547,00 | 491,00 | 16 | 92 715,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 939,78 | 775,84 | 188,83 | 259,00 | 2022 | 1 |
| 2 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 1966 | ТС, ХВС | СМР | 369,20 | 327,40 | 10 | 1 198 611,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 581,48 | 10 029,92 | 3 661,00 | 3 661,00 | 2022 | 1 |
| 3 | 5584 | г. Колпашево, ул. Кедровая, д. 3 | 1964 | К | СМР | 313,70 | 293,40 | 16 | 2 184 679,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 398,02 | 18 281,29 | 7 446,08 | 8 203,00 | 2022 | 1 |
| 4 | 5406 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 89 | 1963 | РУФ | СМР | 407,40 | 380,20 | 11 | 2 550 077,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 528 738,99 | 21 338,93 | 6 707,20 | 10 447,00 | 2022 | 1 |
| 5 | 5590 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 2 | 1963 | К | СМР | 615,80 | 542,90 | 19 | 3 900 597,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 867 957,74 | 32 640,02 | 7 184,74 | 8 203,00 | 2022 | 1 |
| 6 | 5608 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 39/1 | 1970 | К | СМР | 725,00 | 689,90 | 22 | 5 148 648,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 105 565,12 | 43 083,65 | 7 462,89 | 8 203,00 | 2022 | 1 |
| 7 | 5437 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 2 | 1968 | К | ПСД | 941,40 | 898,10 | 38 | 149 568,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 317,14 | 1 251,58 | 166,54 | 250,00 | 2022 | 1 |
| 8 | 5627 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 34 | 1962 | К | СМР | 755,50 | 695,70 | 27 | 5 121 100,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 078 246,97 | 42 853,13 | 7 361,08 | 8 203,00 | 2022 | 1 |
| 9 | 5495 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 85 | 1970 | К | СМР | 1 580,90 | 1 511,20 | 51 | 8 115 397,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 041 724,24 | 73 673,56 | 5 370,17 | 5 826,00 | 2022 | 1 |
| 10 | 5474 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 86 | 1963 | К | СМР | 983,00 | 751,50 | 37 | 5 440 575,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 395 049,14 | 45 526,49 | 7 239,62 | 8 203,00 | 2022 | 1 |
| 11 | 5483 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 108 | 1960 | К | СМР | 354,00 | 323,00 | 13 | 2 366 519,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 717,05 | 19 802,93 | 7 326,69 | 8 203,00 | 2022 | 1 |
| 12 | 5551 | г. Колпашево, ул. Тимирязева, д. 1/3 | 1969 | ТС ХВС ГВС ПУ УУ | ПСД | 1 720,20 | 1 632,20 | 57 | 391 888,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 783,77 | 2 104,70 | 240,10 | 259,00 | 2022 | 1 |
| 13 | 8311 | с. Тогур, ул. Лермонтова, д. 8 | 1957 | РУФ | СМР | 512,00 | 497,10 | 20 | 5 193 203,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 149 747,20 | 43 456,50 | 10 447,00 | 10 447,00 | 2022 | 1 |
| 14 | 5716 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 9 | 1965 | К | СМР | 432,70 | 380,80 | 12 | 2 737 777,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 714 867,93 | 22 909,59 | 7 189,54 | 8 203,00 | 2022 | 1 |
| 15 | 5718 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 13 | 1967 | К | СМР | 412,10 | 376,50 | 15 | 2 844 933,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821 126,88 | 23 806,27 | 7 556,26 | 8 203,00 | 2022 | 1 |
| 16 | 5719 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15 | 1968 | ТС, ХВС | СМР | 426,00 | 372,80 | 12 | 1 364 820,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 400,04 | 11 420,76 | 3 661,00 | 3 661,00 | 2022 | 1 |
| 17 | 5795 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 2 | 1969 | К | СМР | 419,20 | 379,20 | 30 | 2 856 397,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 495,21 | 23 902,20 | 7 532,69 | 8 203,00 | 2022 | 1 |
| 18 | 5797 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 2 | 1965 | К | СМР | 399,50 | 353,90 | 22 | 2 833 364,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 071,62 | 24 292,52 | 8 006,12 | 8 203,00 | 2022 | 1 |
| 19 | 5735 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 7 | 1972 | К | СМР | 423,40 | 389,40 | 22 | 3 194 248,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3166704,26 | 27543,94 | 8 203,00 | 8203,00 | 2022 | 1 |

| 2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| --- |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Колпашевскому району | 40 762,50 |  |  |  |  | 107 352 240,72 |  |  |
| 2020 год | 9 857,00 |  |  |  |  | 9 671 163,18 |  |  |
| 1 | 5672 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 17 | 327,60 | Д | 2 |  | Итого | 235 281,00 | 718,20 | 838,00 |
|  |  |  |  |  |  | фундамент | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 235 281,00 | 718,20 | 838,00 |
| 2 | 5674 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 19 | 519,40 | Д | 2 |  | Итого | 88 153,60 | 169,72 | 186,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 66 648,60 | 128,32 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 21 505,00 | 41,40 | 46,00 |
| 3 | 5611 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1 | 458,4 | Д | 2 |  | Итого | 2 994 926,82 | 6 533,44 | 10 911,00 |
|  |  |  |  |  |  | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 114 508,15 | 249,80 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 678 665,73 | 3 662,00 | 5 807,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 35 923,45 | 78,37 | 124,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 86 411,12 | 188,51 | 205,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 1 056 802,80 | 2 305,42 | 4 421,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 22 615,57 | 49,34 | 95,00 |
| 4 | 5397 | г. Колпашево, ул. И. Лугинца, д. 33 | 524,30 | Д | 2 | крыша | Итого | 87 802,95 | 167,47 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 87 802,95 | 167,47 | 259,00 |
| 5 | 5623 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 22 | 705,50 | Д | 2 |  | Итого | 290 592,00 | 411,90 | 838,00 |
|  |  |  |  |  |  | фундамент | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 290 592,00 | 411,90 | 838,00 |
| 6 | 5464 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 75 | 381,80 | Д | 2 |  | Итого | 1 984 973,45 | 5 198,99 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 1 943 385,01 | 5 090,06 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 41 588,44 | 108,93 | 172,00 |
| 7 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 404,00 | Д | 2 | фасад | Итого | 170 319,27 | 421,58 | 464,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 95 088,81 | 235,37 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 75 230,46 | 186,21 | 205,00 |
| 8 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 327,90 | Д | 2 | фундамент | Итого | 245 104,00 | 747,50 | 838,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 245 104,00 | 747,50 | 838,00 |
| 9 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 321,40 | Д | 2 | крыша | Итого | 64 926,26 | 202,01 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 64 926,26 | 202,01 | 259,00 |
| 10 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 403,10 | Д | 2 | крыша | Итого | 77 216,77 | 191,56 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 77 216,77 | 191,56 | 259,00 |
| 11 | 5491 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 80 | 639,50 | К | 2 | крыша | Итого | 105 167,70 | 164,45 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 105 167,70 | 164,45 | 250,00 |
| 12 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1 503,60 | К | 3 | крыша | Итого | 150 488,22 | 100,09 | 242,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 150 488,22 | 100,09 | 242,00 |
| 13 | 5494 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 83 | 1 504,30 | К | 3 | крыша | Итого | 148 948,17 | 99,01 | 242,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 148 948,17 | 99,01 | 242,00 |
| 14 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 323,60 | Д | 2 | крыша | Итого | 63 116,70 | 195,05 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 63 116,70 | 195,05 | 259,00 |
| 15 | 5485 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 110 | 394,20 | Д | 2 |  | Итого | 18 133,20 | 46,00 | 46,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18 133,20 | 46,00 | 46,00 |
| 16 | 5545 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 53 | 356,80 | К | 2 | крыша | Итого | 69 872,46 | 195,83 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 69 872,46 | 195,83 | 250,00 |
| 17 | 5820 | с. Озерное, ул. Трактовая, д. 5 | 409,20 | Д | 2 |  | Итого | 2 808 351,01 | 6 863,03 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 2 749 511,46 | 6 719,24 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 58 839,55 | 143,79 | 172,00 |
| 18 | 5799 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 4 | 352,40 | К | 2 |  | Итого | 67 789,60 | 192,37 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 67 789,60 | 192,37 | 250,00 |
| 2021 год | 19 619,30 |  |  |  |  | 39 995 951,14 |  |  |
| 1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 327,40 | К | 2 |  | Итого | 56 745,60 | 173,32 | 186,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45 360,60 | 138,55 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 11 385,00 | 34,77 | 46,00 |
| 2 | 5672 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 17 | 327,60 | Д | 2 |  | Итого | 1 154 933,99 | 3 525,44 | 6 299,00 |
|  |  |  |  |  |  | фундамент | ремонт | 1 130 736,23 | 3 451,58 | 6 167,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 24 197,76 | 73,86 | 132,00 |
| 3 | 5674 | г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 19 | 519,40 | Д | 2 |  | Итого | 1 331 144,78 | 2 562,85 | 3 661,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 110 254,24 | 2 137,58 | 2 967,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 23 759,44 | 45,74 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 193 000,88 | 371,58 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 130,22 | 7,95 | 13,00 |
| 4 | 5584 | г. Колпашево, ул. Кедровая, д. 3 | 293,40 | Д | 2 |  | Итого | 60 624,20 | 206,63 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 60 624,20 | 206,63 | 259,00 |
| 5 | 5406 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 89 | 380,20 | Д | 2 |  | Итого | 168 541,80 | 443,30 | 464,00 |
|  |  |  |  |  |  | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 98 366,40 | 258,73 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 70 175,40 | 184,57 | 205,00 |
| 6 | 5590 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 2 | 542,90 | Д | 2 |  | Итого | 99 811,55 | 183,85 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 99 811,55 | 183,85 | 259,00 |
| 7 | 5397 | г. Колпашево, ул. И. Лугинца, д. 33 | 524,30 | Д | 2 | крыша | Итого | 2 651 546,59 | 5 057,31 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 595 992,35 | 4 951,35 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 55 554,24 | 105,96 | 172,00 |
| 8 | 5608 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 39/1 | 689,90 | К | 2 |  | Итого | 111 402,23 | 161,48 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 111 402,23 | 161,48 | 250,00 |
| 9 | 5613 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 51 | 595,70 | Д | 2 |  | Итого | 144 819,40 | 243,11 | 464,00 |
|  |  |  |  |  |  | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 78 835,20 | 132,34 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 65 984,20 | 110,77 | 205,00 |
| 10 | 5623 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 22 | 705,50 | Д | 2 |  | Итого | 2 294 269,70 | 3 251,98 | 6 299,00 |
|  |  |  |  |  |  | фундамент | ремонт | 2 246 201,00 | 3 183,85 | 6 167,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 48 068,70 | 68,13 | 132,00 |
| 11 | 5627 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 34 | 695,70 | Д | 2 |  | Итого | 105 002,55 | 150,93 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 105 002,55 | 150,93 | 259,00 |
| 12 | 5468 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 63 | 404,00 | Д | 2 | фасад | Итого | 1 997 395,71 | 4 944,05 | 10 447,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 782 179,00 | 1 936,09 | 5 807,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 16 738,63 | 41,43 | 124,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 1 173 368,00 | 2 904,38 | 4 421,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 110,08 | 62,15 | 95,00 |
| 13 | 5469 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 65 | 327,90 | Д | 2 | фундамент | Итого | 1 386 799,79 | 4 229,34 | 6 299,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 357 744,07 | 4 140,73 | 6 167,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 29 055,72 | 88,61 | 132,00 |
| 14 | 5470 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 67 | 321,40 | Д | 2 | крыша | Итого | 2 003 598,67 | 6 233,97 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 961 620,00 | 6 103,36 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 41 978,67 | 130,61 | 172,00 |
| 15 | 5473 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 69 | 403,10 | Д | 2 | крыша | Итого | 2 090 826,23 | 5 186,87 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 047 020,00 | 5 078,20 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 43 806,23 | 108,67 | 172,00 |
| 16 | 5492 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 79 | 1 758,40 | К | 5 | крыша | Итого | 174 942,59 | 99,49 | 172,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 174 942,59 | 99,49 | 172,00 |
| 17 | 5491 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 80 | 639,50 | К | 2 | крыша | Итого | 3 505 115,91 | 5 481,03 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 3 431 678,00 | 5 366,19 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 73 437,91 | 114,84 | 172,00 |
| 18 | 5493 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 81 | 1 503,60 | К | 3 | крыша | Итого | 6 658 265,55 | 4 428,22 | 5 826,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 6 518 764,00 | 4 335,44 | 5 704,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 139 501,55 | 92,78 | 122,00 |
| 19 | 5494 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 83 | 1 504,30 | К | 3 | крыша | Итого | 6 555 178,71 | 4 357,63 | 5 826,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 6 417 837,00 | 4 266,33 | 5 704,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 137 341,71 | 91,30 | 122,00 |
| 20 | 5495 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 85 | 1 511,20 | К | 3 | крыша | Итого | 124 435,93 | 82,34 | 242,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 124 435,93 | 82,34 | 242,00 |
| 21 | 5474 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 86 | 751,50 | К | 2 |  | Итого | 111 198,90 | 147,97 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 111 198,90 | 147,97 | 250,00 |
| 22 | 5482 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 106 | 323,60 | Д | 2 | крыша | Итого | 1 948 200,23 | 6 020,40 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 907 382,25 | 5 894,26 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 40 817,98 | 126,14 | 172,00 |
| 23 | 5483 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 108 | 323,00 | Д | 2 |  | Итого | 65 768,99 | 203,62 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 65 768,99 | 203,62 | 259,00 |
| 24 | 5485 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 110 | 394,20 | Д | 2 |  | Итого | 97 658,69 | 247,74 | 631,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 95 612,58 | 242,55 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 2 046,11 | 5,19 | 13,00 |
| 25 | 5545 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 53 | 356,80 | К | 2 | крыша | Итого | 2 011 830,13 | 5 638,54 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 969 679,00 | 5 520,40 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 42 151,13 | 118,14 | 172,00 |
| 26 | 8311 | с. Тогур, ул. Лермонтова, д. 8 | 497,10 | Д | 2 |  | Итого | 209 591,42 | 421,63 | 464,00 |
|  |  |  |  |  |  | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 124 940,55 | 251,34 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 84 650,87 | 170,29 | 205,00 |
| 27 | 5716 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 9 | 380,80 | К | 2 | крыша | Итого | 71 523,20 | 187,82 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 71 523,20 | 187,82 | 250,00 |
| 28 | 5718 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 13 | 376,50 | К | 2 |  | Итого | 70 861,00 | 188,21 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 70 861,00 | 188,21 | 250,00 |
| 29 | 5719 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15 | 372,80 | К | 2 |  | Итого | 69 072,38 | 185,28 | 186,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51 970,18 | 139,40 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17 102,20 | 45,88 | 46,00 |
| 30 | 5795 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 2 | 379,20 | К | 2 | крыша | Итого | 66 280,00 | 174,79 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 66 280,00 | 174,79 | 250,00 |
| 31 | 5769 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 6 | 392,70 | К | 2 |  | Итого | 75 115,80 | 191,28 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 75 115,80 | 191,28 | 250,00 |
| 32 | 5797 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 2 | 353,90 | К | 2 |  | Итого | 67 940,60 | 191,98 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 67 940,60 | 191,98 | 250,00 |
| 33 | 5799 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 4 | 352,40 | К | 2 | крыша | Итого | 2 380 980,72 | 6 756,47 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 331 095,28 | 6 614,91 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 49 885,44 | 141,56 | 172,00 |
| 34 | 5735 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 7 | 389,40 | К | 2 | крыша | Итого | 74 527,60 | 191,39 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 74 527,60 | 191,39 | 250,00 |
| 2022 год | 11 286,20 |  |  |  |  | 57 685 126,40 |  |  |
| 1 | 5383 | г. Колпашево, пер. Новый, д. 3 | 491,00 | Д | 2 |  | Итого | 92 715,62 | 188,83 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 92 715,62 | 188,83 | 259,00 |
| 2 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 327,40 | К | 2 |  | Итого | 1 198 611,40 | 3 661,00 | 3 661,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 971 395,80 | 2 967,00 | 2 967,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 20 626,20 | 63,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 202 333,20 | 618,00 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 256,20 | 13,00 | 13,00 |
| 3 | 5584 | г. Колпашево, ул. Кедровая, д. 3 | 293,40 | Д | 2 | крыша | Итого | 2 184 679,31 | 7 446,08 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 138 906,71 | 7 290,07 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 45 772,60 | 156,01 | 172,00 |
| 4 | 5406 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 89 | 380,20 | Д | 2 |  | Итого | 2 550 077,92 | 6 707,20 | 10 447,00 |
|  |  |  |  |  |  | фасад | ремонт | 989 152,86 | 2 601,66 | 5 807,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 21 167,87 | 55,68 | 124,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 1 507 496,76 | 3 965,01 | 4 421,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 32 260,43 | 84,85 | 95,00 |
| 5 | 5590 | г. Колпашево, ул. Комсомольская, д. 2 | 542,90 | Д | 2 |  | Итого | 3 900 597,76 | 7 184,74 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 3 818 873,86 | 7 034,21 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 81 723,90 | 150,53 | 172,00 |
| 6 | 5608 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 39/1 | 689,90 | К | 2 |  | Итого | 5 148 648,77 | 7 462,89 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 5 040 776,16 | 7 306,53 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 107 872,61 | 156,36 | 172,00 |
| 7 | 5437 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 2 | 898,10 | К | 2 |  | Итого | 149 568,72 | 166,54 | 250,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 149 568,72 | 166,54 | 250,00 |
| 8 | 5627 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 34 | 695,70 | Д | 2 |  | Итого | 5 121 100,10 | 7 361,08 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 5 013 804,68 | 7 206,85 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 107 295,42 | 154,23 | 172,00 |
| 9 | 5495 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 85 | 1 511,20 | К | 3 | крыша | Итого | 8 115 397,80 | 5 370,17 | 5 826,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 7 945 366,95 | 5 257,66 | 5 704,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 170 030,85 | 112,51 | 122,00 |
| 10 | 5474 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 86 | 751,50 | К | 2 |  | Итого | 5 440 575,63 | 7 239,62 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 5 326 586,68 | 7 087,94 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 113 988,95 | 151,68 | 172,00 |
| 11 | 5483 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 108 | 323,00 | Д | 2 |  | Итого | 2 366 519,98 | 7 326,69 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 2 316 937,52 | 7 173,18 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 49 582,46 | 153,51 | 172,00 |
| 12 | 5551 | г. Колпашево, ул. Тимирязева, д. 1/3 | 1 632,20 | К | 5 |  | Итого | 391 888,47 | 240,10 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 202 708,29 | 124,19 | 140,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48 810,98 | 29,91 | 33,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 50 598,20 | 31,00 | 31,00 |
|  |  |  |  |  |  | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии для предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению, и узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 89 771,00 | 55,00 | 55,00 |
| 13 | 8311 | с. Тогур, ул. Лермонтова, д. 8 | 497,10 | Д | 2 |  | Итого | 5 193 203,70 | 10 447,00 | 10 447,00 |
|  |  |  |  |  |  | фасад | ремонт | 2 886 659,70 | 5 807,00 | 5 807,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 61 640,40 | 124,00 | 124,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 2 197 679,10 | 4 421,00 | 4 421,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 47 224,50 | 95,00 | 95,00 |
| 14 | 5716 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 9 | 380,80 | К | 2 | крыша | Итого | 2 737 777,52 | 7 189,54 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 680 416,60 | 7 038,91 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 57 360,92 | 150,63 | 172,00 |
| 15 | 5718 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 13 | 376,50 | К | 2 | крыша | Итого | 2 844 933,15 | 7 556,26 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 785 327,15 | 7 397,94 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 59 606,00 | 158,32 | 172,00 |
| 16 | 5719 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15 | 372,80 | Д | 2 |  | Итого | 1 364 820,80 | 3 661,00 | 3 661,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 106 097,60 | 2 967,00 | 2 967,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 23 486,40 | 63,00 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | утепление | 230 390,40 | 618,00 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 846,40 | 13,00 | 13,00 |
| 17 | 5795 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 2 | 379,20 | К | 2 | крыша | Итого | 2 856 397,41 | 7 532,69 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 796 551,21 | 7 374,87 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 59 846,20 | 157,82 | 172,00 |
| 18 | 5797 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 2 | 353,90 | К | 2 | крыша | Итого | 2 833 364,14 | 8 006,12 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 774 000,53 | 7 838,38 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 59 363,61 | 167,74 | 172,00 |
| 19 | 5735 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 7 | 389,40 | К | 2 | крыша | Итого | 3 194 248,20 | 8 203,00 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 3 127 271,40 | 8 031,00 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 66 976,80 | 172,00 | 172,00 |

».

| <1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению, и узла управления и регулирования потребления этого ресурса (тепловой энергии); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; |
| --- | --- | --- |
| <2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; |
| <3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5. |
| <4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие. |

| Примечание: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД - многоквартирный дом, |  |  |  |  |
| Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

И.о.Главы района								Д.В.Гришаев

Н.Г.Кияница

5 10 50

# Text boxes

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 15.02.2019 № 149