|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Герб_97_2_цвет |  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022 № 1506

О проведении капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах в 2023-2025 гг.

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Колпашевский район», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 3-месячный срок с даты получения от регионального оператора предложений о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и (или) работ по капитальному ремонту, их стоимости согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, указанных в Приложении №1, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, Краткосрочным планом реализации в 2023-2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области и предложениями регионального оператора – Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» о необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости.

3. Отделу муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района (Кияница Н.Г.) направить копию настоящего постановления в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, в Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» и уведомить собственников помещений в вышеуказанных многоквартирных домах о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре Ивченко И.В.

Глава района А.Б.Агеев

Н.Г.Кияница

5 10 50

      Приложение №1 к постановлению

Администрации Колпашевского района

от 27.12.2022 № 1506

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Колпашевский район», собственники которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования или его территориальной единицы | Населенный пункт | Адрес многоквартирного дома | Перечень услуг и (или) работ | Стоимость услуг и (или) работ, руб.\* | Источники финансирования | | | | | |
| Всего | средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета субъекта Российской Федерации | Средства местного бюджета | Средства собственников помещений в многоквартирном доме | Средства регионального оператора |
|  | Колпашевское городское поселение | г. Колпашево | ул. Ленина, д. 51 | ремонт фасада | 3 935 789,90 | 3 935 789,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 935 789,90 | 0,0 |
| строительный контроль | 83 993,70 | 83 993,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 993,70 | 0,0 |
| утепление фасада | 2 996 371,00 | 2 996 371,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 996 371,00 | 0,0 |
| строительный контроль | 64 335,60 | 64 335,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 335,60 | 0,0 |
|  | Колпашевское городское поселение | г. Колпашево, | ул. Мира, д. 14 | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) крыши | 93 460,60 | 93 460,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93 460,60 | 0,0 |
| разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | 78 826,20 | 78 826,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 826,20 | 0,0 |
| ремонт крыши | 3 858 492,60 | 3 858 492,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 858 492,60 | 0,0 |
| строительный контроль | 82 484,80 | 82 484,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 484,80 | 0,0 |
| ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | 1 635 726,80 | 1 635 726,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 635 726,80 | 0,0 |
| строительный контроль | 34 923,00 | 34 923,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 923,00 | 0,0 |
|  | Колпашевское городское поселение | г. Колпашево | ул. Мира, д. 28 | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) крыши | 94 753,20 | 94 753,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94 753,20 | 0,0 |
| разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | 79 916,40 | 79 916,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 916,40 | 0,0 |
| ремонт крыши | 3 911 857,20 | 3 911 857,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 911 857,20 | 0,0 |
| строительный контроль | 83 625,60 | 83 625,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 625,60 | 0,0 |
| ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | 1 658 349,60 | 1 658 349,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 658 349,60 | 0,0 |
| строительный контроль | 35 406,00 | 35 406,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 406,00 | 0,0 |
|  | Колпашевское городское поселение | с. Тогур | ул. Некрасова, д. 6 | ремонт крыши | 4 555 712,70 | 4 555 712,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 555 712,70 | 0,0 |
| строительный контроль | 97 389,60 | 97 389,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 389,60 | 0,0 |
|  | Колпашевское городское поселение | г. Колпашево | ул. Голещихина, д. 10 | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 87 912,00 | 87 912,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 912,00 | 0,0 |
| разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 24 475,50 | 24 475,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 475,50 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 933 065,00 | 1 933 065,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 933 065,00 | 0,0 |
| строительный контроль | 41 458,50 | 41 458,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 458,50 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 351 148,50 | 351 148,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351 148,50 | 0,0 |
| строительный контроль | 7 492,50 | 7 492,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 492,50 | 0,0 |
|  | Колпашевское городское поселение | г. Колпашево | ул. Коммунистическая, д. 3 | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 84 004,80 | 84 004,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 004,80 | 0,0 |
| разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 23 387,70 | 23 387,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 387,70 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 847 151,00 | 1 847 151,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 847 151,00 | 0,0 |
| строительный контроль | 39 615,90 | 39 615,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 615,90 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 335 541,90 | 335 541,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335 541,90 | 0,0 |
| строительный контроль | 7 159,50 | 7 159,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 159,50 | 0,0 |
|  | Колпашевское городское поселение | г. Колпашево | ул. Коммунистическая, д. 26 | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 95 075,20 | 95 075,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 075,20 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2 090 574,00 | 2 090 574,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 090 574,00 | 0,0 |
| строительный контроль | 44 836,60 | 44 836,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 836,60 | 0,0 |
|  | Колпашевское городское поселение | г. Колпашево | ул. М. Горького, д. 24 | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 85 536,00 | 85 536,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 536,00 | 0,0 |
| разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 23 814,00 | 23 814,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 814,00 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 880 820,00 | 1 880 820,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 880 820,00 | 0,0 |
| строительный контроль | 40 338,00 | 40 338,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 338,00 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 341 658,00 | 341 658,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341 658,00 | 0,0 |
| строительный контроль | 7 290,00 | 7 290,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 290,00 | 0,0 |
|  | Колпашевское городское поселение | г. Колпашево | ул. Сосновая, д. 3 | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 85 060,80 | 85 060,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 060,80 | 0,0 |
| разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 23 681,70 | 23 681,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 681,70 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 870 371,00 | 1 870 371,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 870 371,00 | 0,0 |
| строительный контроль | 40 113,90 | 40 113,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 113,90 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 339 759,90 | 339 759,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 339 759,90 | 0,0 |
| строительный контроль | 7 249,50 | 7 249,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 249,50 | 0,0 |
|  | Колпашевское городское поселение | г. Колпашево | ул. Строителей, д. 11 | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 90 921,60 | 90 921,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90 921,60 | 0,0 |
| разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 25 313,40 | 25 313,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 313,40 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 999 242,00 | 1 999 242,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 999 242,00 | 0,0 |
| строительный контроль | 42 877,80 | 42 877,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 877,80 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 363 169,80 | 363 169,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363 169,80 | 0,0 |
| строительный контроль | 7 749,00 | 7 749,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 749,00 | 0,0 |
|  | Колпашевское городское поселение | с. Тогур | ул. Мичурина, д. 17 | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 126 350,40 | 126 350,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 350,40 | 0,0 |
| разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 35 177,10 | 35 177,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 177,10 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2 778 273,00 | 2 778 273,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 778 273,00 | 0,0 |
| строительный контроль | 59 585,70 | 59 585,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 585,70 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 504 683,70 | 504 683,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 504 683,70 | 0,0 |
| строительный контроль | 10 768,50 | 10 768,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 768,50 | 0,0 |
|  | Колпашевское городское поселение | с. Тогур | ул. Некрасова, д. 14 | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 67 126,40 | 67 126,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 126,40 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1 476 018,00 | 1 476 018,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 476 018,00 | 0,0 |
| строительный контроль | 31 656,20 | 31 656,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 656,20 | 0,0 |
|  | Колпашевское городское поселение | с. Тогур | ул. Тургенева, д. 23 | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 147 329,60 | 147 329,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147 329,60 | 0,0 |
| разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 41 017,90 | 41 017,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 017,90 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 3 239 577,00 | 3 239 577,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 239 577,00 | 0,0 |
| строительный контроль | 69 479,30 | 69 479,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 479,30 | 0,0 |
| ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 588 481,30 | 588 481,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588 481,30 | 0,0 |
| строительный контроль | 12 556,50 | 12 556,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 556,50 | 0,0 |