АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2023                                                                                                      №   959

О внесении изменения в постановление Администрации Колпашевского района от 16.05.2022 № 647 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в муниципальном образовании «Колпашевский район» на 2023-2025 годы»

В связи с необходимостью корректировки краткосрочного плана реализации на 2023-2025 годы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Колпашевского района от 16.05.2022 № 647 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в муниципальном образовании «Колпашевский район»       на 2023-2025 годы» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 21.09.2022 № 1195, от 28.12.2022 № 1516,                              от 03.03.2023 № 180, от 13.07.2023), изложив приложение в следующей редакции:

«

Краткосрочный план реализации в 2023-2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

- Перечень многоквартирных домов, включённых в краткосрочный план реализации в 2023-2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счёт средств Фонда | за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счёт средств местного бюджета | за счёт средств собственников помещений в МКД | за счёт других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Колпашевскому району | Х | Х | Х | 40 822,26 | 32 602,30 | 1 264 | 120 668 813,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 929 920,56 | 738 892,79 | Х | Х | Х | Х |
| 2023 год | Х | Х | Х | 14 037,30 | 11 156,20 | 402 | 29 402 189,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 663 296,44 | 738 892,79 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5383 | г. Колпашево, пер. Новый, д. 3 | 1971 | К | СМР (з) | 547,00 | 508,80 | 16 | 2 549 383,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 473,67 | 43 909,81 | 5 010,58 | 15 611,00 | 2023 | 1 |
| 2 | 8054 | г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/1 | 1969 | К | ПСД | 420,00 | 390,00 | 11 | 147 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 900,00 | 0,00 | 379,23 | 426,00 | 2023 | 1 |
| 3 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 1976 | К | ПСД | 4 885,00 | 3 084,60 | 100 | 371 340,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 340,76 | 0,00 | 120,39 | 217,00 | 2023 | 1 |
| 4 | 5613 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 51 | 1969 | РУФ | СМР (з) | 659,70 | 595,70 | 20 | 2 772 643,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 739,36 | 48 903,84 | 4 654,43 | 18 718,00 | 2023 | 1 |
| 5 | 5437 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 2 | 1968 | К | СМР (з) | 941,40 | 898,10 | 38 | 5 207 813,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112 325,64 | 95 487,49 | 5 798,70 | 15 611,00 | 2023 | 1 |
| 6 | 5434 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 14 | 1961 | К | ПСД | 346,10 | 332,60 | 13 | 93 460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 812,14 | 1 648,46 | 281,00 | 426,00 | 2023 | 1 |
| 7 | 5625 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 28 | 1961 | К | ПСД | 362,50 | 337,20 | 13 | 94 753,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 081,94 | 1 671,26 | 281,00 | 426,00 | 2023 | 1 |
| 8 | 5492 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 79 | 1969 | К | СМР (н) | 2 318,80 | 1 765,80 | 65 | 3 260 236,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 111 375,15 | 148 860,91 | 1 846,32 | 8 596,00 | 2024 | 1 |
| 9 | 5659 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 5 | 1971 | К | ПСД | 600,00 | 426,10 | 14 | 181 518,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 518,60 | 0,00 | 426,00 | 426,00 | 2023 | 1 |
| 10 | 5551 | г. Колпашево, ул. Тимирязева, д. 1/3 | 1969 | ТС ХВС ГВС ПУ УУ | СМР | 1 720,20 | 1 686,80 | 57 | 8 083 840,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 809 886,07 | 273 954,15 | 4 792,41 | 10 497,00 | 2023 | 1 |
| 11 | 5769 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 6 | 1969 | К | СМР | 423,70 | 392,70 | 15 | 4 079 065,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 996 994,46 | 82 071,35 | 10 387,23 | 15 611,00 | 2023 | 1 |
| 12 | 5735 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 7 | 1972 | К | СМР (з) | 423,40 | 389,40 | 22 | 2 411 815,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369 430,25 | 42 385,52 | 6 193,67 | 15 611,00 | 2023 | 1 |
| 13 | 5736 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 8 | 1965 | К | ПСД | 389,50 | 348,40 | 18 | 148 418,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 418,40 | 0,00 | 426,00 | 426,00 | 2023 | 1 |
| 2024 год | Х | Х | Х | 16 008,53 | 12 873,20 | 509 | 47 992 222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 992 222,50 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 369,20 | 327,40 | 10 | 1 902 475,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 475,56 | 0,00 | 5 810,86 | 5 859,00 | 2024 | 1 |
| 2 | 5589 | г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6 | 1967 | ТС ХВС | ПСД | 564,00 | 549,00 | 19 | 261 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 873,00 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 2024 | 1 |
| 3 | 8054 | г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/1 | 1969 | К | СМР | 420,00 | 390,00 | 11 | 6 088 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 088 290,00 | 0,00 | 15 611,00 | 15 611,00 | 2024 | 1 |
| 4 | 5570 | г. Колпашево, ул. Голещихина, д. 10 | 1967 | ТС ХВС | ПСД | 529,50 | 499,50 | 29 | 238 261,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 261,50 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 2024 | 1 |
| 5 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 1976 | К | СМР (н) | 4 885,00 | 3 084,60 | 100 | 4 937 827,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 937 827,68 | 0,00 | 1 600,80 | 5 336,00 | 2025 | 1 |
| 6 | 5427 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1972 | ТС ХВС | ПСД | 529,90 | 477,30 | 15 | 227 672,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 672,10 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 2024 | 1 |
| 7 | 5432 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 26 | 1961 | ТС | ПСД | 581,23 | 540,20 | 27 | 229 044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 044,80 | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 2024 | 1 |
| 8 | 5571 | г. Колпашево, ул. М. Горького, д. 24 | 1973 | ТС ХВС | ПСД | 508,40 | 486,00 | 18 | 231 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 822,00 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 2024 | 1 |
| 9 | 5434 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 14 | 1961 | К | СМР | 346,10 | 332,60 | 13 | 5 192 218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 218,60 | 0,00 | 15 611,00 | 15 611,00 | 2024 | 1 |
| 10 | 5625 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 28 | 1961 | К | СМР | 362,50 | 337,20 | 13 | 5 264 029,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 264 029,20 | 0,00 | 15 611,00 | 15 611,00 | 2024 | 1 |
| 11 | 5492 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 79 | 1969 | К | СМР (3) | 2 318,80 | 1 765,80 | 65 | 7 781 299,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 781 299,06 | 0,00 | 4 406,67 | 8 780,00 | 2024 | 1 |
| 12 | 5658 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 3 | 1973 | ТС ХВС | ПСД | 523,50 | 483,30 | 27 | 230 534,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 534,10 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 2024 | 1 |
| 13 | 5659 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 5 | 1971 | К | СМР | 600,00 | 426,10 | 14 | 6 651 847,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 651 847,10 | 0,00 | 15 611,00 | 15 611,00 | 2024 | 1 |
| 14 | 5662 | г. Колпашево, ул. Строителей, д. 11 | 1973 | ТС ХВС | ПСД | 536,20 | 516,60 | 31 | 246 418,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 418,20 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 2024 | 1 |
| 15 | 5719 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15 | 1968 | ТС ХВС | СМР | 426,00 | 372,80 | 12 | 2 166 288,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 288,60 | 0,00 | 5 810,86 | 5 859,00 | 2024 | 1 |
| 16 | 5720 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 17 | 1970 | ТС ХВС | ПСД | 757,50 | 717,90 | 21 | 342 438,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 438,30 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 2024 | 1 |
| 17 | 5721 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 14 | 1970 | ТС | ПСД | 407,70 | 381,40 | 19 | 161 713,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 713,60 | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 2024 | 1 |
| 18 | 5773 | с. Тогур, ул. Тургенева, д. 23 | 1972 | ТС ХВС | ПСД | 953,50 | 837,10 | 47 | 399 296,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 296,70 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 2024 | 1 |
| 19 | 5736 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 8 | 1965 | К | СМР | 389,50 | 348,40 | 18 | 5 438 872,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 438 872,40 | 0,00 | 15 611,00 | 15 611,00 | 2024 | 1 |
| 2025 год | Х | Х | Х | 10 776,43 | 8 572,90 | 353 | 43 274 401,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 274 401,62 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 5589 | г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6 | 1967 | ТС ХВС | СМР | 564,00 | 549,00 | 19 | 3 216 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 216 591,00 | 0,00 | 5 859,00 | 5 859,00 | 2025 | 1 |
| 2 | 5570 | г. Колпашево, ул. Голещихина, д. 10 | 1967 | ТС ХВС | СМР | 529,50 | 499,50 | 29 | 2 926 570,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926 570,50 | 0,00 | 5 859,00 | 5 859,00 | 2025 | 1 |
| 3 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 1976 | К | СМР (з) | 4 885,00 | 3 084,60 | 100 | 11 873 242,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 873 242,32 | 0,00 | 3 849,20 | 5 450,00 | 2025 | 1 |
| 4 | 5427 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1972 | ТС ХВС | СМР | 529,90 | 477,30 | 15 | 2 796 500,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 500,70 | 0,00 | 5 859,00 | 5 859,00 | 2025 | 1 |
| 5 | 5432 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 26 | 1961 | ТС | СМР | 581,23 | 540,20 | 27 | 2 722 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 608,00 | 0,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 2025 | 1 |
| 6 | 5571 | г. Колпашево, ул. М. Горького, д. 24 | 1973 | ТС ХВС | СМР | 508,40 | 486,00 | 18 | 2 847 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 847 474,00 | 0,00 | 5 859,00 | 5 859,00 | 2025 | 1 |
| 7 | 5658 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 3 | 1973 | ТС ХВС | СМР | 523,50 | 483,30 | 27 | 2 831 654,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 654,70 | 0,00 | 5 859,00 | 5 859,00 | 2025 | 1 |
| 8 | 5662 | г. Колпашево, ул. Строителей, д. 11 | 1973 | ТС ХВС | СМР | 536,20 | 516,60 | 31 | 3 026 759,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 026 759,40 | 0,00 | 5 859,00 | 5 859,00 | 2025 | 1 |
| 9 | 5720 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 17 | 1970 | ТС ХВС | СМР | 757,50 | 717,90 | 21 | 4 206 176,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 206 176,10 | 0,00 | 5 859,00 | 5 859,00 | 2025 | 1 |
| 10 | 5721 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 14 | 1970 | ТС | СМР | 407,70 | 381,40 | 19 | 1 922 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 256,00 | 0,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 2025 | 1 |
| 11 | 5773 | с. Тогур, ул. Тургенева, д. 23 | 1972 | ТС ХВС | СМР | 953,50 | 837,10 | 47 | 4 904 568,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 904 568,90 | 0,00 | 5 859,00 | 5 859,00 | 2025 | 1 |

- Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включённых в краткосрочный план реализации            в 2023 - 2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Колпашевскому району |  |  | 32 602,30 |  |  |  |  | 120 668 813,35 |  |  |
| 2023 год | 11 156,20 |  |  |  |  | 29 402 189,23 |  |  |
| 1 | 5383 | г. Колпашево, пер. Новый, д. 3 | 508,80 | Д | 2 |  | Итого | 2 549 383,48 | 5 010,58 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 2 474 278,93 | 4 862,97 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 75 104,55 | 147,61 | 327,00 |
| 2 | 8054 | г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/1 | 390,00 | К | 2 |  | Итого | 147 900,00 | 379,23 | 426,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 147 900,00 | 379,23 | 426,00 |
| 3 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 3 084,60 | К | 5 |  | Итого | 371 340,76 | 120,39 | 217,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 371 340,76 | 120,39 | 217,00 |
| 4 | 5613 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 51 | 595,70 | Д | 2 |  | Итого | 2 772 643,20 | 4 654,43 | 18 718,00 |
|  |  |  |  |  |  | фасад | ремонт | 1 143 375,96 | 1 919,38 | 7 532,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 34 954,64 | 58,68 | 161,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 1 547 018,05 | 2 596,98 | 10 794,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 47 294,55 | 79,39 | 231,00 |
| 5 | 5437 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 2 | 898,10 | К | 2 |  | Итого | 5 207 813,13 | 5 798,70 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 5 051 531,51 | 5 624,69 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 156 281,62 | 174,01 | 327,00 |
| 6 | 5434 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 14 | 332,60 | Д | 2 |  | Итого | 93 460,60 | 281,00 | 426,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 93 460,60 | 281,00 | 426,00 |
| 7 | 5625 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 28 | 337,20 | Д | 2 |  | Итого | 94 753,20 | 281,00 | 426,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 94 753,20 | 281,00 | 426,00 |
| 8 | 5492 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 79 | 1 765,80 | К | 5 |  | Итого | 3 260 236,06 | 1 846,32 | 8 596,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 3 260 236,06 | 1 846,32 | 8 596,00 |
| 9 | 5659 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 5 | 426,10 | К | 2 |  | Итого | 181 518,60 | 426,00 | 426,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 181 518,60 | 426,00 | 426,00 |
| 10 | 5551 | г. Колпашево, ул. Тимирязева, д. 1/3 | 1 686,80 | К | 5 |  | Итого | 8 083 840,22 | 4 792,41 | 10 497,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5 045 960,39 | 2 991,44 | 4 411,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 107 983,55 | 64,02 | 94,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 455 691,37 | 270,15 | 802,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 9 751,80 | 5,78 | 17,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1 229 154,11 | 728,69 | 1 954,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 26 303,90 | 15,59 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  | установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды) | установка | 1 183 664,68 | 701,72 | 3 110,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 25 330,42 | 15,02 | 67,00 |
| 11 | 5769 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 6 | 392,70 | К | 2 |  | Итого | 4 079 065,81 | 10 387,23 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 3 993 602,71 | 10 169,60 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 85 463,10 | 217,63 | 327,00 |
| 12 | 5735 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 7 | 389,40 | К | 2 |  | Итого | 2 411 815,77 | 6 193,67 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 2 344 838,97 | 6 021,67 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 66 976,80 | 172,00 | 327,00 |
| 13 | 5736 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 8 | 348,40 | К | 2 |  | Итого | 148 418,40 | 426,00 | 426,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 148 418,40 | 426,00 | 426,00 |
| 2024 год | 12 873,20 |  |  |  |  | 47 992 222,50 |  |  |
| 1 | 5379 | г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5 | 327,40 | К | 2 |  | Итого | 1 902 475,56 | 5 810,86 | 5 859,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 615 391,60 | 4 934,00 | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 20 316,81 | 62,06 | 106,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 262 574,80 | 802,00 | 802,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 192,35 | 12,80 | 17,00 |
| 2 | 5589 | г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6 | 549,00 | Д | 2 |  | Итого | 261 873,00 | 477,00 | 477,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 232 776,00 | 424,00 | 424,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29 097,00 | 53,00 | 53,00 |
| 3 | 8054 | г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 93/1 | 390,00 | К | 2 |  | Итого | 6 088 290,00 | 15 611,00 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 5 960 760,00 | 15 284,00 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 127 530,00 | 327,00 | 327,00 |
| 4 | 5570 | г. Колпашево, ул. Голещихина, д. 10 | 499,50 | Д | 2 |  | Итого | 238 261,50 | 477,00 | 477,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 211 788,00 | 424,00 | 424,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26 473,50 | 53,00 | 53,00 |
| 5 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 3 084,60 | К | 5 |  | Итого | 4 937 827,68 | 1 600,80 | 5 336,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 4 937 827,68 | 1 600,80 | 5 336,00 |
| 6 | 5427 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 3 | 477,30 | К | 2 |  | Итого | 227 672,10 | 477,00 | 477,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 202 375,20 | 424,00 | 424,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25 296,90 | 53,00 | 53,00 |
| 7 | 5432 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 26 | 540,20 | Д | 2 |  | Итого | 229 044,80 | 424,00 | 424,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 229 044,80 | 424,00 | 424,00 |
| 8 | 5571 | г. Колпашево, ул. М. Горького, д. 24 | 486,00 | Д | 2 |  | Итого | 231 822,00 | 477,00 | 477,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 206 064,00 | 424,00 | 424,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25 758,00 | 53,00 | 53,00 |
| 9 | 5434 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 14 | 332,60 | Д | 2 |  | Итого | 5 192 218,60 | 15 611,00 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 5 083 458,40 | 15 284,00 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 108 760,20 | 327,00 | 327,00 |
| 10 | 5625 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 28 | 337,20 | Д | 2 |  | Итого | 5 264 029,20 | 15 611,00 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 5 153 764,80 | 15 284,00 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 110 264,40 | 327,00 | 327,00 |
| 11 | 5492 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 79 | 1 765,80 | К | 5 |  | Итого | 7 781 299,06 | 4 406,67 | 8 780,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 7 607 217,46 | 4 308,08 | 8 596,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 174 081,60 | 98,59 | 184,00 |
| 12 | 5658 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 3 | 483,30 | Д | 2 |  | Итого | 230 534,10 | 477,00 | 477,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 204 919,20 | 424,00 | 424,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25 614,90 | 53,00 | 53,00 |
| 13 | 5659 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 5 | 426,10 | К | 2 |  | Итого | 6 651 847,10 | 15 611,00 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 6 512 512,40 | 15 284,00 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 139 334,70 | 327,00 | 327,00 |
| 14 | 5662 | г. Колпашево, ул. Строителей, д. 11 | 516,60 | Д | 2 |  | Итого | 246 418,20 | 477,00 | 477,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 219 038,40 | 424,00 | 424,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 27 379,80 | 53,00 | 53,00 |
| 15 | 5719 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15 | 372,80 | Д | 2 |  | Итого | 2 166 288,60 | 5 810,86 | 5 859,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 839 395,20 | 4 934,00 | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 23 134,10 | 62,06 | 106,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 298 985,60 | 802,00 | 802,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 4 773,70 | 12,80 | 17,00 |
| 16 | 5720 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 17 | 717,90 | К | 2 |  | Итого | 342 438,30 | 477,00 | 477,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 304 389,60 | 424,00 | 424,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 38 048,70 | 53,00 | 53,00 |
| 17 | 5721 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 14 | 381,40 | К | 2 |  | Итого | 161 713,60 | 424,00 | 424,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 161 713,60 | 424,00 | 424,00 |
| 18 | 5773 | с. Тогур, ул. Тургенева, д. 23 | 837,10 | К | 2 |  | Итого | 399 296,70 | 477,00 | 477,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 354 930,40 | 424,00 | 424,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44 366,30 | 53,00 | 53,00 |
| 19 | 5736 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 8 | 348,40 | К | 2 |  | Итого | 5 438 872,40 | 15 611,00 | 15 611,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 5 324 945,60 | 15 284,00 | 15 284,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 113 926,80 | 327,00 | 327,00 |
| 2025 год | 8 572,90 |  |  |  |  | 43 274 401,62 |  |  |
| 1 | 5589 | г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6 | 549,00 | Д | 2 |  | Итого | 3 216 591,00 | 5 859,00 | 5 859,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 708 766,00 | 4 934,00 | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 58 194,00 | 106,00 | 106,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 440 298,00 | 802,00 | 802,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 9 333,00 | 17,00 | 17,00 |
| 2 | 5570 | г. Колпашево, ул. Голещихина, д. 10 | 499,50 | Д | 2 |  | Итого | 2 926 570,50 | 5 859,00 | 5 859,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 464 533,00 | 4 934,00 | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 52 947,00 | 106,00 | 106,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 400 599,00 | 802,00 | 802,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 491,50 | 17,00 | 17,00 |
| 3 | 5425 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 49 | 3 084,60 | К | 5 |  | Итого | 11 873 242,32 | 3 849,20 | 5 450,00 |
|  |  |  |  |  |  | крыша | ремонт | 11 521 597,92 | 3 735,20 | 5 336,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 351 644,40 | 114,00 | 114,00 |
| 4 | 5427 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 3 | 477,30 | К | 2 |  | Итого | 2 796 500,70 | 5 859,00 | 5 859,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 354 998,20 | 4 934,00 | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 50 593,80 | 106,00 | 106,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 382 794,60 | 802,00 | 802,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 114,10 | 17,00 | 17,00 |
| 5 | 5432 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 26 | 540,20 | Д | 2 |  | Итого | 2 722 608,00 | 5 040,00 | 5 040,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 665 346,80 | 4 934,00 | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 57 261,20 | 106,00 | 106,00 |
| 6 | 5571 | г. Колпашево, ул. М. Горького, д. 24 | 486,00 | Д | 2 |  | Итого | 2 847 474,00 | 5 859,00 | 5 859,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 397 924,00 | 4 934,00 | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 51 516,00 | 106,00 | 106,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 389 772,00 | 802,00 | 802,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 262,00 | 17,00 | 17,00 |
| 7 | 5658 | г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 3 | 483,30 | Д | 2 |  | Итого | 2 831 654,70 | 5 859,00 | 5 859,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 384 602,20 | 4 934,00 | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 51 229,80 | 106,00 | 106,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 387 606,60 | 802,00 | 802,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 216,10 | 17,00 | 17,00 |
| 8 | 5662 | г. Колпашево, ул. Строителей, д. 11 | 516,60 | Д | 2 |  | Итого | 3 026 759,40 | 5 859,00 | 5 859,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2 548 904,40 | 4 934,00 | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 54 759,60 | 106,00 | 106,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 414 313,20 | 802,00 | 802,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 8 782,20 | 17,00 | 17,00 |
| 9 | 5720 | с. Тогур, ул. Мичурина, д. 17 | 717,90 | К | 2 |  | Итого | 4 206 176,10 | 5 859,00 | 5 859,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3 542 118,60 | 4 934,00 | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 76 097,40 | 106,00 | 106,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 575 755,80 | 802,00 | 802,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 12 204,30 | 17,00 | 17,00 |
| 10 | 5721 | с. Тогур, ул. Некрасова, д. 14 | 381,40 | К | 2 |  | Итого | 1 922 256,00 | 5 040,00 | 5 040,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1 881 827,60 | 4 934,00 | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 40 428,40 | 106,00 | 106,00 |
| 11 | 5773 | с. Тогур, ул. Тургенева, д. 23 | 837,10 | К | 2 |  | Итого | 4 904 568,90 | 5 859,00 | 5 859,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4 130 251,40 | 4 934,00 | 4 934,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 88 732,60 | 106,00 | 106,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 671 354,20 | 802,00 | 802,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 14 230,70 | 17,00 | 17,00 |

выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;

выбирается из списка: 1 - счёт регионального оператора; 2 - специальный счёт, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счёт, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счёт, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счёт, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счёт, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5;

выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.

Примечание:

МКД - многоквартирный дом;

Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить                                  на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

И.о. Главы района							       Ю.А.Некрасов

Ю.А.Хотченко

5 10 50

# Text boxes

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 16.05.2022 № 647