АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2024 									                   №   327

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Колпашевского района от 24.12.2021 № 1520 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»

В соответствии с пунктом 5.12 и подпунктом «а» пункта 5.13.1                      Порядка принятия решений  о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённого постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155                                      «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»,                                    их формирования, реализации, мониторинга и контроля», с целью приведения муниципальной программы «Развития коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» в соответствие с решением Думы Колпашевского района от 24.11.2023 № 117«О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2024 год и на плановый период                                2025 и 2026 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Колпашевского района от 24.12.2021 № 1520 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» (в редакции постановлений Администрации Колпашевского района от 01.02.2023 № 64, от 13.03.2023 № 218,                                   от 16.03.2023 № 248, от 09.02.2024 № 124) следующие изменения:

1) строку «Объём и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей)» таблицы раздела I изложить в следующей редакции:

«

| Объём и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | Всего | 1-й год реализации 2022 факт | 2-й год реализации 2023 факт | 3-й год реализации 2024 план | 4-й год реализации 2025 план | 5-й год реализации 2026 план | Последний год реализации 2027 план | Прогнозный период 1-й год 2028 | Прогнозный период 2-й год 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В т.ч средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 33722,8 | 3200,0 | 30522,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 104059,2 | 38776,5 | 44332,9 | 20949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджеты поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 137782,0 | 41976,5 | 74855,7 | 20949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»;

2)  раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Структура муниципальной программы

Муниципальная программа содержит 3 основных мероприятия                            в рамках задачи «Организация электро-, газоснабжение и создание условий для бесперебойного функционирования коммунального комплекса                                на территории Колпашевского района:

- «Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения                       и водоотведения населения в границах поселений»;

- «Проектирование, реконструкция, строительство и приобретение объектов коммунальной инфраструктуры»;

- «Содействие в обеспечении сохранности муниципального                       жилого фонда в границах поселений Колпашевского района».

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимым и достаточным является проведение мероприятий, указанных             в приложении № 2 к муниципальной программе, с общим объёмом финансирования 137 782,0 тыс. рублей.

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий муниципальной программы: «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» ежегодно формируются заявки                          на включение в Государственную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» утверждённую постановлением Администрации Томской области от 27 сентября 2019 г. № 346а по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества, указанным в приложении № 3 к муниципальной программе.»;

3) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к муниципальной программе

Показатели цели, задач, основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы, участники мероприятий муниципальной программы | Значения показателей | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя, источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 отчёт | 2021 отчёт | 2022 отчёт | 2023 план | 2024 план | 2025 план | 2026 план | 2027 план | Прогнозный период |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 план | 2029 план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района | Доля жилого фонда, обеспеченно-го водо-проводом, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 50,1 | 50,3 | 50,4 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,40 | 50,43 | 50,46 | Статисти-ческие данные |
|  |  | Количество аварий в системах отопления, водоснабже-ния, водо-отведения и электроснаб-жения коммуналь-ного комплекса Колпашев-ского района (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 6 | 2 | 1 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 5 | Не более 4 | Не более 4 | Не более 4 | По данным Системы МКА ЖКХ |
|  |  | Уровень жилого фонда подключён-ного к сетям газоснабже-ния в отношении имеющего техническую возможность подключения (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 91,0 | 98,6 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | Соотношение кол-ва абонентов имеющих техническую возможность подключения к кол-ву подключён-ных абонентов (по данным Газпром Газораспре-деление Ново-сибирск) |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы: Организация электро-, газоснабжение и создание условий для бесперебойного функционирования коммунального комплекса на территории Колпашевского района | Количество проведённых мероприятий по ремонту (в т.ч. капитально-му) объектов коммуналь-ной инфра-структуры Колпашев-ского района (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 7 | 2 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Абсолютное значение мероприятий по ремонту (кол-во отремонти-рованных объектов), согласно отчётам по соглашениям с поселе-ниями Колпашев-ского района |
|  |  | Протяжён-ность построенных газопрово- дов, (км) |  | 3,32 | 2,32 | х | х | х | х | х | 5 | х | х | По данным Газпром Газораспре-деление Новосибирск |
|  |  | Количество домовладе-ний, получивших техническую возможность подключения к газопроводу, нарастаю-щим итогом с начала реализации программы (ед.) |  | 72 | 57 | х | х | х | х | х | 20 | х | х |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 муниципальной программы: Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения в границах поселений | Протяжён-ность сетей теплоснаб-жения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 0,144 | 0,0 | 0,68 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Абсолютное суммарное значение, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашев- ского района |
|  |  | Протяжён-ность сетей электроснаб-жения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 2,0 | 0,0 | 1,43 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | Протяжён-ность сетей водоснаб-жения и водоотведения, приведённых в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 0,11 | 0,14 | 0,33 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | Количество разработанных документов в сфере газификации населенных пунктов (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | 1 | 1 | х | х | х | х | х | Абсолютное значение разработанных документов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашев-ского района |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Содействие в организации теплоснабжения населенных пунктов Колпашевского района | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашев-ского района |
|  |  | Сумма ИМБТ на организацию теплоснаб-жения (тыс. руб.) |  | 25133,6 | 32,6 | 25719,7 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Сумма ИМБТ (компенса-ции и т.п.), согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашев-ского района |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 Содействие в организации электроснабжения населенных пунктов Колпашевского района | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашев-ского района |
|  |  | Сумма ИМБТ на организацию электроснабжения (тыс.руб.) |  | 9390,0 | 0 | 2785,6 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Сумма ИМБТ, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашев-ского района |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3 Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Колпашевского района | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашев-ского района |
|  |  | Сумма ИМБТ на организацию водоснабже-ния (тыс.руб.) |  | 500,0 | 0 | 1000,0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Более 0 | Сумма ИМБТ, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашев-ского района |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4 Оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснаб-жения и водоотведения в границах поселений | Кол-во поселений, которым оказана финансовая помощь в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабже-ния и водоотведе-ния (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | «Количество поселений, которым оказана финансовая помощь в организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения и водоотведения (данные из Решений Думы Колпашевского района)» |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5 Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Количество объектов капитального ремонта коммунальной инфраструктуры (ед) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашев-ского района |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.6 Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | Доля убытков энергоснабжающих организаций, эксплуатирующих дизельные электростанции, возникших вследствие тарифного регулирования, компенсированных из областного бюджета, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Отчёт по соглашениям с Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7 Содействие в организации газоснабжения населенных пунктов Колпашевского района | Количество поселений, которым оказана финансовая помощь в организации газоснабжения (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | х | х | х | 1 | 1 | х | х | х | х | х | Количество поселений, которым оказана финансовая помощь в организации газоснабжения (данные из Решений Думы Колпашевского района) |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 муниципальной программы: Проектирование, реконструкция, строительство объектов коммунальной инфраструктуры | Кол-во спроектиро-ванных, реконструи-рованных, построенных объектов коммуналь-ной инфраструк-туры (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 3 | 1 | х | Абсолютное значение объектов, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашев-ского района |
|  |  | Количество домовладе-ний, получивших возможность доступа к сети газоснабже-ния (ед.) |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Абсолютное значение единиц, согласно данным Газпром Газораспре-деление Новосибирск |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 Проектирование строительства газораспределительных сетей в населенных пунктах Колпашевского района | Наличие разработан-ной проектно-сметной документа-ции (да/нет) | Отдел муниципально-го хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | да | х | х | х | Абсолютное значение показателей, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашев--кого района |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 Строительство газораспределительных сетей в населенных пунктах Колпашевского района | Техническая готовность объекта (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | х | 100 | х |  |  |
|  |  | Протяжён-ность построенных газопроводов (км) |  | х | х | х | х | х | х | х | 5 | х | х | Данные Газпром Газораспре-деление Новосибирск |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3 Проектирование объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения» | Наличие разработан-ной проектно-сметной документа-ции (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) | х | х | х | х | х | да | х | х | х | х | Абсолютное значение показателей, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашев-ского района |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.4 Строительство объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения» | Техническая готовность объекта (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | 50 | 100 | х | х |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 2.5 Разработка проектной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (полигон твердых коммунальных отходов в с.Тогур Колпашевского района, Томской области) | Количество разработанной проектно-сметной документации (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | Абсолютное значение показателей, согласно отчётам по соглашениям с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |
|  |  | Положительное заключение государственной экологической экспертизы для объектов муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ед.) (полигон твердых коммунальных отходов в с.Тогур Колпашевского района, Томской области) (ед.) |  | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х |  |
| 1.2.6 | Мероприятие 2.6 Строительство объекта муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (полигон твердых коммунальных отходов в с.Тогур Колпашевского района, Томской области) | Введенный в эксплуатацию объект муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (полигон твердых коммунальных отходов в с.Тогур Колпашевского района, Томской области) (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | Абсолютное значение показателей, согласно отчётам по соглашениям с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 муниципальной программы: Содействие в обеспечении сохранности муниципального жилого фонда в границах поселений Колпашевского района | Общая площадь муниципального жилого фонда поселений Колпашевского района, тыс.кв.м. | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) | 50,6 | 46,8 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | Статистические данные |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1 Содействие в организации сохранности муниципального жилого фонда населённых пунктов Колпашевского района | Количество объектов, приведённых в нормативное состояние (шт.) |  | х | х | 2 | 1 | х | х | х | х | х | х | Абсолютное значение показателей, согласно отчётам по соглашениям с поселениями Колпашев-ского района |

»;

4) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2 к муниципальной программе

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»

| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы (подпрограммы), участники мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) / в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета | областного бюджета (по согласованию) / в т.ч. средства областного бюджета, поступающие напрямую получателям на счета | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель муниципальной программы: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надёжности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района |
|  | Задача 1 муниципальной программы: Организация электро-, газоснабжение и создание условий для бесперебойного функционирования коммунального комплекса на территории Колпашевского района |
|  | Основное мероприятие 1 Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений | Всего | 137044,2 | 103321,4 | 0,0 | 33722,8 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 41647,0 | 38447,0 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 74447,4 | 43924,6 | 0,0 | 30522,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 20949,8 | 20949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1 Содействие в организации теплоснабжения населённых пунктов Колпашевского района | Всего | 61769,7 | 61769,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 28019,7 | 28019,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 24678,6 | 24678,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 9071,4 | 9071,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.2 Содействие в организации электроснабжения населённых пунктов Колпашевского района | Всего | 18287,5 | 18287,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 6929,2 | 6929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 9708,3 | 9708,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 1650,0 | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.3 Содействие в организации водоснабжения и водоотведения населённых пунктов Колпашевского района | Всего | 17611,1 | 17611,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 2989,7 | 2989,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 8816,5 | 8816,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 5804,9 | 5804,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.4 Оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах поселений | Всего | 4423,5 | 4423,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 4423,5 | 4423,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.5 Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Всего | 7875,0 | 1079,6 | 0,0 | 6795,4 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 3708,4 | 508,4 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 4166,6 | 571,2 | 0,0 | 3595,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.6 Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | Всего | 26927,4 | 0,0 | 0,0 | 26927,4 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 26927,4 | 0,0 | 0,0 | 26927,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.7 Содействие в организации газоснабжения населенных пунктов Колпашевского района | Всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Основное мероприятие 2 Проектирование, реконструкция, строительство и приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участник мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1 Проектирование строительства газораспределительных сетей в населённых пунктах Колпашевского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участник мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.2 Строительство газораспределительных сетей в населённых пунктах Колпашевского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участник мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.3 Проектирование объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участник мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.4 Строительство объекта: «Очистные сооружения Колпашевского городского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участник мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16. | Мероприятие 2.5 Разработка проектной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (полигон твердых коммунальных отходов в с.Тогур Колпашевского района, Томской области) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участник мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17. | Мероприятие 2.6 Строительство объекта муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (полигон твердых коммунальных отходов в с.Тогур Колпашевского района, Томской области) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участник мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Основное мероприятие 3 Содействие в обеспечении сохранности муниципального жилого фонда в границах поселений Колпашевского района | Всего | 737,8 | 737,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участник мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 408,3 | 408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1 Содействие в организации сохранности муниципального жилого фонда населённых пунктов Колпашевского района | Всего | 737,8 | 737,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участник мероприятий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2022 | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 408,3 | 408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Всего | 137782,0 | 104059,2 | 0,0 | 33722,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 41976,5 | 38776,5 | 0,0 | 3200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 74855,7 | 44332,9 | 0,0 | 30522,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 20949,8 | 20949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

»;

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить                                   на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава района								               А.Б.Агеев

Н.Г.Кияница

5 10 50