Утверждаю

Глава Колпашевского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ф. Медных

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2017 год

Наименование ВЦП: «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств».

Наименование СБП: Администрация Колпашевского района

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | Отклонение | | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб  (гр4-р5) | %, гр5/гр  4\*100 |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования. | 0409 | 6700100000 | 240 | 2 859,28266 | 2 859,28266 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по ВЦП | | | | 2 859,28266 | 2 859,28266 | - | - | - |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2017 году | | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |
| Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» (общей протяженностью 15,417 км.), и искусственных сооружений на них. | месяц | 12 | 12 | 0,00 | - |
| Содержание автомобильной дороги «Тогур-Иванкино» (автозимник) | сутки | 128 | 128 | 0,00 | - |
| Устройство и содержание ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская, общей протяженность 245 м. | м | 245 | 245 | 0,00 | - |

Подготовлено:

Ведущий специалист по ДХ и ТО Е.В. Кадыкова