|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Герб_97_2_цвет  |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

 18.12.2018 № 1382

|  |
| --- |
| Об утверждении ведомственной целевой программы«Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района» на 2019 год (в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 27.06.2019 № 686, от 29.08.2019 № 979, от 11.11.2019 № 1247, от 22.01.2020 №35) |

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район», в целях обеспечения экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить ведомственную целевую программу «Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района» на 2019 год согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре Ивченко И.В.

Глава района А.Ф.Медных

Н.Г.Кияница

5 10 50

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

 Администрации Колпашевского района

 от 18.12.2018 № 1382

Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района» на 2019 год.

Паспорт ведомственной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование СБП | Администрация Колпашевского района |
| Код ВЦП |  |
| Тип ВЦП | Первый тип ВЦП – мероприятия, связанные с реализацией функций СБП, носящих постоянный характер |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Целью ВЦП является повышение качества окружающей среды |
| Наименование показателей конечного результата реализации ВП (показатель результата достижения цели ВЦП (задача СБП)) | Ед. изм. | Очередной финансовый год | Плановый год 1\* | Плановый год 2\* |
| Доля захораниваемых коммунальных отходов в соответствии с установленными требованиями в общем объёме размещаемых отходов, исключая отходы, изъятые для переработки | % | 92 | - | - |
| Объём расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП |
| Объём расходов бюджета МО «Колпашев-ский район» на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджета | Сумма(тыс. руб.) | в том числе средства: |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |
| Очередной финансовый год | 05030503 | 65 007 0000065 007 00000 | 240 | 1138,7 | 0,0 | 0,0 | 1138,7 |
| 540 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| 0503 | 65 006 00000 | 540 | 1058,81588 | 0,0 | 0,0 | 1058,81588 |
| 0503 | 65 009 00000 | 810 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
|  | 0503 | 65 010 S0100 | 540 | 2 164,5 | 0,0 | 0,0 | 2 164,5 |
|  | 0503 | 65 011 S0200 | 240 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | 0503 | 65 012 00000 | 810 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| всего | 0503 | х | х | 5 762,11588 | 0,0 | 0,0 | 5 762,11588 |
| Плановый год 1\* | - | - | - | - | - | - | - |
|  | х | х | х | - | - | - | - |
| всего | - | - | - | - | - | - | - |
| Плановый год 2\* | х | х | х | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - |
| всего | х | х | х |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика состояния развития сферы | Деятельность органов местного самоуправления в сфере экологии направлена на обеспечение экологической безопасности населения, улучшение качества компонентов экологической среды и всей экологической обстановки в целом.Произведены расчёты нормативов образования отходов населения, а также учреждений и организаций социальной инфраструктуры. Результаты оценки годовых объёмов образования отходов 4 и 5 класса: ежегодно образуется около 12 тыс. тонн отходов производства и потребления. На территории района эксплуатируются 2 полигона и обустроены 3 площадки для временного накопления твёрдых коммунальных отходов (далее - ТКО). Доля захоронения отходов в соответствии с установленными требованиями в общем объёме образованных и планируемых к размещению на объектах размещения ТКО в 2017 году составила 91%.С 2016 г. по настоящее время одним из предприятий района установлены контейнеры для раздельного сбора пластика, для дальнейшей вторичной переработки.В соответствии с приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 20.02.2017 № 33 утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами Томской области, по которой в дальнейшем будет работать региональный оператор.В 2018 году одна из компаний района стала победителем торгов по выбору регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в пятой зоне деятельности.На начальном этапе региональный оператор утвердит тарифы и заключит договоры по обращению с ТКО с населением, организациями и индивидуальными предпринимателями. На основании этой информации заработает новая схема сбора, транспортировки, обработки и утилизации отходов. Новая схема начнёт действовать 1 января 2019 года.В 2017 -2018 г на территории городского и сельских поселений МО «Колпашевский район» проводилось комплексное благоустройство и озеленение. |
| Описание проблем и цели ВЦП | Проблема 1. В связи с осуществлением сбора и транспортировки ТКО от населённых пунктов Чажемтовского, Инкинского и Новогоренского сельских поселений на временную площадку ТКО, расположенную в окрестностях с.Чажемто, существует острая необходимость в строительстве полигона ТКО в границах с. Чажемто. Цель: решение данной проблемы позволит достичь поставленной цели - улучшить качество окружающей среды и обеспечить экологическую безопасность условий жизни населения*.*Проблема 2. Перевод земель из категории «Земли лесного фонда» в категорию земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» для строительства второй очереди полигона ТКО в г.Колпашево в связи с заполнением первой очереди.Цель: недопущение ухудшения экологической ситуации в Колпашевском районе, для обеспечения должного уровня безопасности населения и защиты окружающей среды.Проблема 3. Повышения уровня благоустройства территории МО «Колпашевский район».Цель: организация озеленения территорий района и обустройство зелёных зон. |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Организация работ по:- обеспечению населения санкционированными объектами размещения ТКО, обустроенными и содержащимися в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями;- повышению уровня комфортности проживания населения на территории района. |

Раздел 2. Описание методик расчёта показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчёта показателя | Исходная информация для расчёта показателя |
| Количество объектов временного накопления ТКО содержащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями | шт. | Выпол-нение показа-теля | По факту обследования | Акт приёмки выполненных работ |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма её реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчёта о реализации ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского района |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчётности о реализации ВЦП | Ведущий специалист по экологии. |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | В срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район» |
| Сроки формирования годового отчёта | В срок до 01 марта года, следующего за отчётным |
| Порядок установления форм отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаток средств в бюджете Колпашевского района на реализацию мероприятий ВЦП |
| Внешние риски реализации ВЦП | Изменение законодательства Российской Федерации по перечню полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и природопользования.Ухудшение экологической ситуации в районе, а также в стране в целом. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Возможно локальное ограничение хозяйственной деятельности организаций, участвующих в реализации ВЦП |

**Раздел 5. Мероприятия ВЦП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И. О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |
| 2019 финансовый год | в том числе за счет средств: | План + 1\* | в том числе за счет средств: | План + 2\* | в том числе за счет средств: |
| фед.бюджета | обл.бюджета | мест.бюджета | фед.бюджета | обл.бюджета | мест.бюджета | фед.бюджета | обл.бюджета | мест.бюджета |
| с (мес/год) | по (мес/год) | наименование показателя | 2019 финансовый год | План + 1\* | План + 2\* |
| 1 | Содержание и обустройство площадок для временного накопления твёрдых коммунальных отходов в границах района |  |  |  |  |  |  |  | 1 638,7 | 0,0 | 0,0 | 1 638,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество мероприятий, направленных на обустройство и (или) содержание объектов временного накопления ТКО | 2 шт. |  |  |
| 1.1 | Содержание объектов временного накопления ТКО | Содержание площадки в с.Чажемто, | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Администрация Колпашевского района | Подрядчики, определенные по результатам проведения процедур в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ | 226 | 1 138,7 | 0,0 | 0,0 | 1 138,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 шт. | - | - |
| 1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на обустройство площадок для временного накопления твердых коммунальных отходов | Обустройство площадок для временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Колпашевского городского поселения | 01.07.2019 | 31.12.2019 |  | Администрация Колпашевского района | Администрация Колпашевского городского поселения | 251 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 шт. | - | - |
| 2. | Выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  | 1058,81588 | 0,0 | 0,0 | 1058,81588 | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество мероприятий по благоустройству населённых пунктов  | 4 шт. |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов | Выполнение благоустроительных работ населённых пунктовКолпашевского городского поселения | 01.02.2019 | 01.12.2019 |  | Администрация Колпашевского района | Администрация Колпашевского городского поселения | 251 | 763,01588 | 0,0 | 0,0 | 763,01588 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 шт. |  |  |
| 2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Новоселов-ское сельское поселение» на выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов | Выполнение благоустроительных работ населённых пунктовНовоселовского сельского поселения | 01.05.2019 | 31.12..2019 |  | Администрация Колпашевского района | Администрация Новоселовского сельского поселения | 251 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | 195,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 шт. |  |  |
| 2.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Новогоренское сельское поселение» на выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов | Выполнение благоустроительных работ населённых пунктовНовогореского сельского поселения | 01.07.2019 | 31.12..2019 |  | Администрация Колпашевского района | Администрация Новогоренского сельского поселения | 251 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |
| 3 | Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов в границах района | Предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением специализированной техники для транспортирования твердых коммунальных отходов в границах муниципального образования «Колпашевский район» | 01.05.2019 | 01.05.2019 |  | Администрация Колпашевского района | Перечень организаций определен в соответствии с постановлением о предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением специализированной техники для транспортирования твёрдых коммунальных отходов в границах муниципального образования «Колпашевский район» | 285 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество специализированной техники за которую возмещены затраты на приобретение  | не менее 1 шт. |  |  |
| 4 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Приобретение сельскими поселениями Колпашевского района контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | 01.06.2019 | 31.12.2019 |  | Администрация Колпашевского района | Администрация Колпашевского городского поселения, Новоселовского сельского поселения, Администрация Чажемтовского сельского поселения, Администрация Саровкого сельского поселения, Администрация Новогоренского сельского поселения, Администрация Инкинского сельского поселения | 251 | 2 164,5 | 0,0 | 0,0 | 2 164,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Количество мероприятий направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1 шт. | - | - |
| 5 | Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов | Приобретение и монтаж на полигоне весового оборудования максимальной нагрузкой не менее 40 тыс. тонн | 01.08.2019 | 31.12.2019 |  | Администрация Колпашевского района | Подрядчики, определенные по результатам проведения процедур в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ | 310 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество весового оборудования установленного на муниципальном полигоне | 1 шт. |  |  |
| 6 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Колпашевского района | 01.12.2019 | 31.12.2019 |  | Администрация Колпашевского района | Перечень организаций определен в соответствии с постановлением о предоставления на возмещение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Колпашевского района  | 285 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на обустройство и (или) содержание объектов накопления ТКО | 1 шт. |  |  |
| Итого: | 5762,11588 | 0,0 | 0,0 | 5762,11588 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |