АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2016 									№  414

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»

(в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 15.06.2016 №661, от 02.09.2016 №1011, от 31.10.2016 №1203, от 12.12.2016 №1338, от 22.12.2016 №1388, от 25.01.2018 №41, от 07.03.2019 №218, от 26.02.2020 №)

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», постановлением Администрации Колпашевского района 
от 10.09.2015 № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить 
на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по строительству и инфраструктуре Е.В.Барановского.

Глава района 								        А.Ф.Медных

Н.Г.Кияница

5 10 50

Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского района

от 26.04.2016	 № 414

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА»

I. ПАСПОРТ

муниципальной Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»

| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 10.09.2015 № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района (далее – муниципальная программа). |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| Участники муниципальной программы | Участники муниципальной программы: Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. Участники мероприятий муниципальной программы: Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию). Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию). Администрация Новосёловского сельского поселения (по согласованию). Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию). Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию). Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию). |
| Среднесрочная цель и приоритеты социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе. |
| Цель муниципальной Программы | Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Количество ежегодно модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района, единиц | 10 | 9 | 14 | 19 | 25 | 25 | 25 |
|  | Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, % | 49,8 | 49,8 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района |
|  | Показатели задачи | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Количество обращений и жалоб граждан района на качество коммунальных услуг в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района (ед.) | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 г. – 2021г. |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 206902,3 | 50497,7 | 4866,0 | 32554,3 | 20783,9 | 0,0 | 98200,4 |
|  | Местный бюджет | 347087,7 | 16884,2 | 98586,0 | 91920,3 | 61857,0 | 52666,4 | 25173,8 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 553990,0 | 67381,9 | 103452,0 | 124474,6 | 82640,9 | 52666,4 | 123374,2 |
| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены) | Мероприятие 1.Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений. Мероприятие 2.Проектирование, реконструкция, строительство объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |

II.Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа направлена на решение проблемных вопросов, обусловленных высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Колпашевского района.

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития Колпашевского района, на решение которой направлена муниципальная программа, является модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе. Разработка программы вызвана рядом факторов:

- Высоким уровнем износа объектов инженерной инфраструктуры и необходимостью приведения их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Колпашевского района.

- Недостаточным уровнем благоустройства жилищного фонда Колпашевского района.

Коммунальный комплекс муниципального образования Колпашевский район представляет собой наиважнейшую социально-экономическую систему, обеспечивающую необходимые стандарты качества жизни населения и функционирования производства.

Основные направления развития коммунальной инфраструктуры представлены различными сферами обеспечения жизнедеятельности населения, такими как: газификация, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение.

Информация об объектах коммунального хозяйства Колпашевского района.

| Показатели | Ед. измерения | на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- |
| Водопроводные сети всего: | км | 115,1 |
| Водопроводные очистные сооружения | шт. | 4 |
| Водозаборные скважины | шт. | 35 |
| Водонапорные башни | шт. | 20 |
| Канализационные очистные сооружения | шт. | 2 |
| Протяженность канализационных сетей | км. | 39,7 |
| Канализационные насосные станции | шт. | 14 |
| Число источников теплоснабжения | ед. | 44 |
| в том числе не муниципальных | шт. | 18 |
| на угле | шт. | 16 |
| на нефти | шт. | 0 |
| на газе | шт. | 22 |
| на дровах | шт. | 7 |
| на электроэнергии | шт. | 1 |
| Тепловые сети в 2-х трубном исполнении | км. | 66,8 |
| Дизельные электростанции | шт. | 4 |

Общий износ основных фондов коммунального хозяйства в целом по району достиг 50%. Износ некоторых сетей коммунальной инфраструктуры превысил 70% и достиг аварийного уровня. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на который в 2-3 раза выше.

Уровень возмещения потребителями затрат за предоставленные коммунальные услуги по Колпашевскому району за 2015 год составил 90,8 процентов, что подтверждает большие свехнормативные потери ресурсов при передаче их потребителям. Средний уровень возмещения по Томской области составляет 94,6 процентов.

Показатели производства и распределения электроэнергии, газа, тепла и воды Колпашевского района, млн. рублей.

| Показатели | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 258,5 | 276,4 |
| в том числе: |  |  |
| Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и пара | 241,2 | 257,0 |
| Сбор, очистка и распределение воды | 17,3 | 19,4 |

Увеличение показателей производства и распределения электроэнергии, газа, тепла и воды связано с увеличением количества потребителей данных услуг в связи с газификацией, строительством сетей водоснабжения на территории Колпашевского района, а так же увеличением стоимости коммунальных услуг.

За анализируемый период 2013-2015 годов вложены значительные средства в строительство, реконструкцию коммунальных объектов. За данный период на указанные мероприятия направлено 210,8 млн. рублей средств бюджетов всех уровней.

За данный период построены котельные в с.Инкино и с.Копыловка, произведена реконструкция котельных в с.Чажемто, с.Озерное; произведен ремонт сетей теплоснабжения в Колпашевском городском поселении, Новоселовском, Копыловском, Дальненском сельских поселениях; ремонт водопроводных сетей в Колпашевском городском поселении, Новоселовском, Саровском, Чажемтовском сельских поселениях.

За 2015 год стоимость жилищно – коммунальных услуг на 1 квадратный метр жилья составила 89,29 рублей, при средней стоимости по Томской области 97,39, в том числе стоимость жилищных услуг 17,10 рублей, при средней стоимости по Томской области 20,62 рубля и стоимости коммунальных услуг соответственно 72,18 рублей при средней по Томской области 76,77 рублей.

Продолжение реконструкции коммунальных объектов на территории Колпашевского городского поселения связано с дальнейшей газификацией населенных пунктов поселения.

Газификация - это один из важнейших приоритетов развития Колпашевского района. Всего в газификацию г.Колпашево и с.Тогур вложено 2,16 млрд.рублей.

Начиная с 2008 года построено 143 км. внутрипоселковых газопроводов, что позволило подвести газ к 3 235 домовладениям первой, второй, третьей и четвертой очереди газификации г.Колпашево и с.Тогур.

Построены и эксплуатируются 19 газовых котельных, закрыто 30 угольных и нефтяных котельных.

Стабильным и качественным теплом от газовых котельных пользуются жители 6 760 квартир г.Колпашево и с.Тогур.

Экономия средств областного бюджета по разнице стоимости нефти ежегодно составляет 48,0 млн. рублей.

Приоритетными направлениями улучшения качества предоставления коммунальных услуг потребителям в Колпашевском районе являются:

- Газификация;

- Обеспечение чистой питьевой водой потребителей;

- Поэтапная реконструкция сетей теплоснабжения, электроснабжения, водопроводных сетей.

Проведенный анализ сферы реализации муниципальной программы свидетельствует, что в среднесрочной перспективе (в ближайшие 6 лет) планируется ежегодное проведение мероприятий по модернизации объектов коммунального комплекса района, что позволит значительно сократить потери ресурсов при передаче их потребителям и организовать предоставление услуг нормативного качества. Также выполнение мероприятий программы позволит повысить уровень благоустройства жилищного фонда, что улучшит качество жизни населения.

Муниципальная программа разработана с учетом цели и задач, установленных в документах стратегического плана муниципального образования «Колпашевский район». Ее реализация направлена на достижение среднесрочной стратегической цели: Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе.

Реализация муниципальной программы позволит:

1.Снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры и позволит привести их в соответствие с современными требованиями к надежности, качеству их работы и энергетической эффективности в сфере коммунального хозяйства Колпашевского района.

2.Увеличить уровень благоустройства жилищного фонда Колпашевского района.

Выполнению поставленных в программе задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации муниципальной программы:

- изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерацией и муниципальными образованиями;

- природные и техногенные катастрофы;

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг.

Внутренние риски:

- отсутствие координации и слаженности действий между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками и участниками мероприятий программы;

- недостаточное ресурсное обеспечение программы;

- увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий программы.

Возможные механизмы минимизации рисков:

- консультирование участников и участников мероприятий программы;

коллегиальные обсуждения и принятие решений;

- детальное планирование работы участников и участников мероприятий программы;

- мониторинг реализации мероприятий программы, своевременная корректировка мероприятий и показателей программы;

- своевременное перераспределение объемов финансирования мероприятий программы с учетом приоритетности, динамики и темпов решения поставленных задач.

Показатели реализации муниципальной программы приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

III.Цель, задачи и показатели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе».

Задача муниципальной программы:

1). Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 6-летний период, с 2016 по 2021 год. Муниципальная программа реализуется без выделения этапов.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь результаты в 2021 году по отношению к 2015 году, которые будут отражать степень достижения цели и задач муниципальной программы (показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе).

IV.Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы необходимым и достаточным является проведение мероприятий указанных в Приложении №2 к муниципальной программе со следующим объемом финансирования:

| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (по согласованию) | 206902,3 | 50497,7 | 4866,0 | 32554,3 | 20783,9 | 0,0 | 98200,4 |
|  | Местный бюджет | 347087,7 | 16884,2 | 98586,0 | 91920,3 | 61857,0 | 52666,4 | 25173,8 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по источникам | 553990,0 | 67381,9 | 103452,0 | 124474,6 | 82640,9 | 52666,4 | 123374,2 |

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий муниципальной программы: «Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района» ежегодно формируются заявки на включение в Государственную программу «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» утвержденную постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 №474а, а также в Государственную программу «Повышение энергоэффективности в Томской области» утвержденную постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №493а по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества указанным в Приложении №3 к муниципальной программе.

V.Управление и контроль за реализацией муниципальной программы.

Общее руководство реализацией муниципальной программой и контроль ее исполнения осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре.

Управление муниципальной программой организует ответственный исполнитель - Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (подпрограммы), участниками мероприятий программы (подпрограммы) в соответствии с их полномочиями, определенными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Формирование отчётности осуществляется по итогам отчетного года и по итогам реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком.

Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период за исключением случаев, установленным Порядком.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением случаев, установленных Порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

Приложение № 1 к муниципальной  программе

Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы (участники муниципальной программы) | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя, метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Цель муниципальной программы: Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе | Количество ежегодно модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района, единиц | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 10 | 4 | 9 | 14 | 19 | 25 | 25 | Данные поселений Колпашевского района |
|  |  | Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 49,8 | 49,8 | 49,5 | 50 | 50 | 50 | 50 | Статистические данные |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района | Количество обращений и жалоб граждан района на качество коммунальных услуг в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района (ед.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | Данные организационного отдела Администрации Колпашевского района |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений. | Протяженность сетей теплоснабжения приведенных в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 0,6 | 1,2 | 2,1 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Данные поселений Колпашевского района |
|  |  | Протяженность сетей электроснабжения приведенных в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | Данные поселений Колпашевского района |
|  |  | Протяженность сетей водоснабжения приведенных в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Ремонт линий электропередач в п.Дальнее и п.Куржино | Количество приобретенных пасынков (шт.) (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 40 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 Приобретение и доставка дизельной электрической установки в п.Куржино | Количество объектов приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 1 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3 Ремонт оборудования дизельной электростанции в п.Копыловка | Количество объектов приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 1,0 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4 Ремонт трансформаторных подстанций в п.Копыловка | Количество объектов приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 3 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5 Компенсация убытков теплоснабжающих организаций от эксплуатации муниципальных котельных | Сумма ИМТ на компенсацию убытков (тыс. руб) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 8000,0 | 8700,0 | 12000,0 | х | х | х | Данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.6 Организация теплоснабжения муниципального жилищного фонда Копыловского сельского поселения | Количество квартир, в которых произведена установка электрокотлов (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 1 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7 Приобретение, доставка и работы по демонтажу, монтажу оборудования в котельной с.Маракса | Количество объектов приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 1,0 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.8 Организация теплоснабжения многоквартирных домов по адресам г.Колпашево, ул.Гоголя, 164, 166, 168, 170, 170/1 | Количество многоквартирных домов, к которым сети теплоснабжения приведены в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 5 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.9 Организация теплоснабжения населения | Сумма ИМТ на организацию теплоснабжения (тыс. руб) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 47000,0 | 52500,0 | х | х | Данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.10 Приобретение запчастей и материалов для дизельной электростанции п.Куржино | Количество дизельных электростанций приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 1 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.11 Приобретение твердого топлива для организации теплоснабжения п.Куржино | Количество приобретенного топлива (дрова м. куб.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 99 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.12 Ремонт сетей водоснабжения по ул.Юбилейной в с.Маракса | Протяженность сетей водоснабжения приведенных в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 0,12 | х | х | х | х |  | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.13 Ремонт кровли водонапорной башни в с.Новоильинка | Количество объектов приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 1 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.14 Организация теплоснабжения объектов с.Новогорное | Количество приобретенного топлива (дрова м. куб..) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 66,7 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.15 Компенсация убытков электроснабжающего предприятия от эксплуатации муниципальной дизельной электростанции | Сумма ИМТ на компенсацию убытков (тыс. руб) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 440,0 | 2059,0 | х | х | х | х | Данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.16 Приобретение топлива для котельной с.Инкино | Количество приобретенного топлива (уголь т.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 26,5 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.17 Ремонт муниципального жилья | Количество муниципального жилья приведенных в нормативное состояние (кол-во квартир) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 6 | 1 | 6 | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.18 Организация электроснабжения с.Копыловка | Количество подстанций приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 4 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.19 Аварийно – восстановительные работы по ремонту станции обезжелезивания по адресу с.Тогур, пер.Клубный,3/1 | Количество станций обезжелезивания приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 1 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.20 Организация водоснабжения | Количество водоочистных комплексов для очистки воды сложного состава для установки которых проводились подготовительные работы (шт) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 6 | 6 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.21 Ремонт сетей теплоснабжения | Протяженность сетей теплоснабжения приведенных в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 1,8 | 0,9 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.22 | Мероприятие 1.22 Ремонт коммунальных объектов | Количество объектов приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 8 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.23 | Мероприятие 1.23 Поставка и замена оборудования в котельной по адресу с.Чажемто, ул.Школьная, 2/3 | Количество объектов приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 1 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.24 | Мероприятие 1.24 Завоз топлива для дизельных электростанций | Количество дизельного топлива завезенного для организации электроснабжения (т.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 21,6 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.25 | Мероприятие 1.25 Техническое обследование систем теплоснабжения Колпашевского городского поселения | Протяженность обследованных систем теплоснабжения (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 69,2 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.26 | Мероприятие 1.26 Возмещение части затрат в связи со сверхнормативным потреблением топлива при оказании услуг по теплоснабжению за период 2013-2015 гг | Сумма ИМТ на возмещение части затрат (тыс. руб) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 30000,0 | х | х | х | х | Данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.1.27 | Мероприятие 1.27 Приобретение запасных частей для ремонта дизель-электрической установки в п.Дальнее | Количество объектов приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 1 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.28 | Мероприятие 1.28 Организация уличного освещения | Сумма ИМТ на оплату за уличное освещение (тыс. руб) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 244,0 | 203,4 | 100,0 | х | х | Данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.1.29 | Мероприятие 1.29 Ремонт сетей водоснабжения в с.Чажемто | Протяженность сетей водоснабжения приведенных в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 0,9 | 0,4 | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.30 | Мероприятие 1.30 Ремонт инженерных сетей в с.Чажемто | Протяженность инженерных сетей приведенных в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 0,01 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.31 | Мероприятие 1.31 Ремонт оборудования котельной с.Инкино | Количество объектов приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 1 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.32 | Мероприятие 1.32 Приобретение, доставка и монтаж двигателя для дизельной электростанции в п.Куржино | Количество объектов приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 1 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.33 | Мероприятие 1.33 Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизельных электростанций в п.Дальнее и п.Куржино | Сумма ИМТ на финансовое обеспечение затрат (тыс. руб) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 450,0 | х | х | х | Данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.1.34 | Мероприятие 1.34 Организация водоснабжения в д.Мохово | Количество объектов водоснабжения приведенных в нормативное состояние (шт) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 1 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.35 | Мероприятие 1.35 Приобретение, доставка и монтаж трансформаторной подстанции с.Копыловка | Количество объектов приведенных в нормативное состояние (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 1 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.36 | Мероприятие 1.36 Проведение исследования дизельного топлива | Количество проведенных исследований (проб) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 6 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.37 | Мероприятие 1.37 Ремонт сетей водоснабжения в с.Озерное | Протяженность сетей водоснабжения приведенных в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 0,3 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.38 | Мероприятие 1.38 Ремонт сетей водоснабжения д.Маракса | Протяженность сетей водоснабжения приведенных в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 1,4 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.39 | Мероприятие 1.39 Организация теплоснабжения в д.Маракса | Количество котельных на организацию теплоснабжения от которых произведены затраты (уголь, з/п, оплата электроэнергии) (шт) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 1 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.40 | Мероприятие 1.40 Организация теплоснабжения населения д.Маракса Новоселовского сельского поселения | Количество квартир, которым компенсированы затраты на организацию теплоснабжения (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 26 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.41 | Мероприятие 1.41 Ремонт сетей водоснабжения в с.Новогорное | Протяженность сетей водоснабжения приведенных в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 0,2 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.42 | Мероприятие 1.42 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизельных электростанций с.Копыловка | Сумма ИМТ на финансовое обеспечение затрат (тыс. руб) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 4044,4 | х | х | х | Данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.1.43 | Мероприятие 1.43 Организация электроснабжения коммунальных объектов | Сумма ИМТ на оплату электрической энергии по коммунальным объектам (тыс. руб) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 200,0 | х | х | х | Данные отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 1.1.44 | Мероприятие 1.44 Приобретение материалов и оплата электрической энергии для организации уличного освещения в населенных пунктах Чажемтовского сельского поселения | Количество приобретенных материалов (фонарей, датчиков, фотореле, светильников) (шт) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 244 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.45 | Мероприятие 1.45 Оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах поселений | Сумма ИМТ на оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (тыс.руб.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 47267,9 | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.46 | Мероприятие 1.46 Ремонт теплотрассы и ремонт оборудования котельной | Количество котельных приведенных в нормативное состояние (шт) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 3 | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.47 | Мероприятие 1.47 Ремонт ограждения станции обезжелезивания по адресу г.Колпашево, ул. Кирова, 114 | Протяженность отремонтированного ограждения станции обезжелезивания (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 0,4 | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.48 | Мероприятие 1.48 Ремонт сетей водоснабжения г. Колпашево и с. Тогур | Протяженность сетей водоснабжения приведенных в нормативное состояние (км) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 0,4 | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.49 | Мероприятие 1.49 Проектирование зоны санитарной охраны источника водоснабжения | Количество проектов зон в отношении которых проведены работы (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 1 | 9 | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.50 | Мероприятие 1.50 Организация водоснабжения с.Новоильинка | Количество объектов водоснабжения приведенных в нормативное состояние (шт) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 1 | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.51 | Мероприятие 1.51 Приобретение и установка приборов учета холодной и горячей воды | Количество муниципальных квартир, где проведена установка приборов учета (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 95 | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.52 | Мероприятие 1.52 Выполнение мероприятий по актуализации и корректировке схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | 4 | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.53 | Мероприятие 1.53 Проектные работы по строительству и реконструкции тепловых сетей | Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 1 | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.1.54 | Мероприятие 1.54 Приобретение и доставка дизельных электрических установок | Количество приобретенных и доставленных дизельных электрических установок (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 2 | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Проектирование, реконструкция, строительство объектов коммунальной инфраструктуры. | Доля использования газа в общем объёме потребления топлива для теплоснабжения потребителей (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 88 | 90 | 90,8 | 92 | 93 | 93,5 | 94 | Статистические данные |
|  |  | Количество ежегодно реконструированных, построенных объектов коммунальной инфраструктуры на территории Колпашевского района, единиц | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VI очередь. 2 этап» | Протяженность построенных газораспределительных сетей (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 22,2 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VII очередь» | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | да | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Приобретение водопроводных сетей по адресу Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, пер.Клубный,3/1, сооружение 3 | Протяженность водопроводных сетей приобретенных в муниципальную собственность (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | 5,4 | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.4. Приобретение газовой котельной | Количество приобретенных объектов коммунальной структуры (шт) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 1 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.5 | Мероприятие 2.5. Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, 7 очередь» | Протяженность построенных газораспределительных сетей (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | 23,9 | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.6 | Мероприятие 2.6. Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 1 этап» | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | да | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.7 | Мероприятие 2.7. Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 1 этап» | Протяженность построенных газораспределительных сетей (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | 11,4 | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.8 | Мероприятие 2.8. Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 2 этап» | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | да | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.9 | Мероприятие 2.9. Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 2 этап» | Протяженность построенных газораспределительных сетей (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.10 | Мероприятие 2.10. Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 1 этап» | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.11 | Мероприятие 2.11. Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 1 этап» | Протяженность построенных газораспределительных сетей (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.12 | Мероприятие 2.12. Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 2 этап» | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.13 | Мероприятие 2.13. Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 2 этап» | Протяженность построенных газораспределительных сетей (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.14 | Мероприятие 2.14. Инженерные сети микрорайона «Звезда» г.Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция. | Протяженность реконструированных инженерных сетей (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | 2,3 | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.15 | Мероприятие 2.15. Инженерные сети микрорайона «Победа» г.Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция. | Протяженность реконструированных инженерных сетей (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | 7,3 | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.16 | Мероприятие 2.16. Приобретение сетей водоснабжения г.Колпашево, с.Тогур | Протяженность сетей водоснабжения, приобретенных в муниципальную собственность (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | 3,5 | Данные поселений Колпашевского района |
| 1.2.17 | Мероприятие 2.17. Проектирование сетей газоснабжения микрорайона «НГСС» г.Колпашево | Наличие разработанной проектно-сметной документации (да/нет) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | х | х | х | х | х | х | х | Данные поселений Колпашевского района |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | федерального бюджета (по согла-сованию) | областно-го бюд-жета (по согласова-нию) | Бюд-жет посе-ления | Внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель муниципальной программы: Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Колпашевского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. | Всего | 254717,0 | 254717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  | Содействие в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в границах поселений (основное меропритие) | 2016 | 12796,1 | 12796,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 56852,0 | 56852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 78946,8 | 78946,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 57424,0 | 57424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 48698,1 | 48698,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Ремонт линий электропередач в п.Дальнее и п.Куржино | всего | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0, 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 Приобретение и доставка дизельной электрической установки в п.Куржино | всего | 782,0 | 782,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 782,0 | 782,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3 Ремонт оборудования дизельной электростанции в п.Копыловка | всего | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.4 Ремонт трансформаторных подстанций в п.Копыловка | всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.5 Компенсация убытков теплоснабжающих организаций от эксплуатации муниципальных котельных | всего | 28700,0 | 28700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 8700,0 | 8700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.6 Организация теплоснабжения муниципального жилищного фонда Копыловского сельского поселения | всего | 34,7 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприятий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 34,7 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.7 Приобретение, доставка и работы по демонтажу, монтажу оборудования в котельной с.Маракса | всего | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.8 Организация теплоснабжения многоквартирных домов по адресам г.Колпашево, ул.Гоголя, 164, 166, 168, 170, 170/1 | всего | 1906,0 | 1906,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 1906,0 | 1906,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.9 Организация теплоснабжения населения | всего | 99500,0 | 99500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 47000,0 | 47000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 52500,0 | 52500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.10 Приобретение запчастей и материалов для дизельной электростанции п.Куржино | всего | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.11 Приобретение твердого топлива для организации теплоснабжения п.Куржино | всего | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.12 Ремонт сетей водоснабжения по ул.Юбилейной в с.Маракса | всего | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.13 Ремонт кровли водонапорной башни в с.Новоильинка | всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.14 Организация теплоснабжения объектов с.Новогорное | всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.15 | Компенсация убытков электроснабжающего предприятия от эксплуатации муниципальной дизельной электростанции | всего | 2499,0 | 2499,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 440,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 2059,0 | 2059,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.16 Приобретение топлива для котельной с.Инкино | всего | 98,4 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 98,4 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.17 Ремонт муниципального жилья | всего | 1942,3 | 1942,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 1405,0 | 1405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 238,7 | 238,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 298,6 | 298,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.18 Организация электроснабжения с.Копыловка | всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.19 Аварийно – восстановительные работы по ремонту станции обезжелезивания по адресу с.Тогур, пер.Клубный,3/1 | всего | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 2700,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.20 Организация водоснабжения | всего | 1200,2 | 1200,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя--тий – Администрации Чажемтовского, Инкинского, Новогоренского, Саровкого, Новоселовского сельских поселений (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 601,5 | 601,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 598,7 | 598,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.21 Ремонт сетей теплоснабжения | всего | 2835,8 | 2835,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 1160,0 | 1160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 1675,8 | 1675,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.22 | Мероприятие 1.22 Ремонт коммунальных объектов | всего | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.23 | Мероприятие 1.23 Поставка и замена оборудования в котельной по адресу с.Чажемто, ул.Школьная, 2/3 | всего | 4435,6 | 4435,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Чажемтовского сельского поселений (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 4435,6 | 4435,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.24 | Мероприятие 1.24 Завоз топлива для дизельных электростанций | всего | 846,9 | 846,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 846,9 | 846,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.25 | Мероприятие 1.25 Техническое обследование систем теплоснабжения Колпашевского городского поселения | всего | 2100,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 2100,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.26 | Мероприятие 1.26 Возмещение части затрат в связи со сверхнормативным потреблением топлива при оказании услуг по теплоснабжению за период 2013-2015 гг | всего | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.27 | Мероприятие 1.27 Приобретение запасных частей для ремонта дизель-электрической установки в п.Дальнее | всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.28 | Мероприятие 1.28 Организация уличного освещения | всего | 547,4 | 547,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрации Новоселовского, Инкинского сельских поселений (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 203,4 | 203,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.29 | Мероприятие 1.29 Ремонт сетей водоснабжения в с.Чажемто | всего | 5595,0 | 5595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Чажемтовскогосельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 2985,0 | 2985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 2310,0 | 2310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.30 | Мероприятие 1.30 Ремонт инженерных сетей в с.Чажемто | всего | 199,9 | 199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 199,9 | 199,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.31 | Мероприятие 1.31 Ремонт оборудования котельной с.Инкино | всего | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.32 | Мероприятие 1.32 Приобретение, доставка и монтаж двигателя для дизельной электростанции в п.Куржино | всего | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.33 | Мероприятие 1.33 Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизельных электростанций в п.Дальнее и п.Куржино | всего | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.34 | Мероприятие 1.34 Организация водоснабжения в д.Мохово | всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.35 | Мероприятие 1.35 Приобретение, доставка и монтаж трансформаторной подстанции с.Копыловка | всего | 389,0 | 389,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 389,0 | 389,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.36 | Мероприятие 1.36 Проведение исследования дизельного топлива | всего | 79,2 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 79,2 | 79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.37 | Мероприятие 1.37 Ремонт сетей водоснабжения в с.Озерное | всего | 1419,6 | 1419,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Чажемтовского сельского поселений (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 1419,6 | 1419,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.38 | Мероприятие 1.38 Ремонт сетей водоснабжения д.Маракса | всего | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.39 | Мероприятие 1.39 Организация теплоснабжения в д.Маракса | всего | 1330,0 | 1330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 1330,0 | 1330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.40 | Мероприятие 1.40 Организация теплоснабжения населения д.Маракса Новоселовского сельского поселения | всего | 2863,9 | 2863,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новоселовского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 2863,9 | 2863,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.41 | Мероприятие 1.41 Ремонт сетей водоснабжения в с.Новогорное | всего | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новогоренского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.42 | Мероприятие 1.42 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией электроснабжения от дизельных электростанций с.Копыловка | всего | 4044,4 | 4044,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 4044,4 | 4044,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.43 | Мероприятие 1.43 Организация электроснабжения коммунальных объектов | всего | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Инкинского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.44 | Мероприятие 1.44 Приобретение материалов и оплата электрической энергии для организации уличного освещения в населенных пунктах Чажемтовского сельского поселения | всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Чажемтовскогосельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.45 | Мероприятие 1.45 Оказание финансовой помощи поселениям в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах поселений | всего | 41432,3 | 41432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрации сельских поселений (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 41432,3 | 41432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.46 | Мероприятие 1.46 Ремонт теплотрассы и ремонт оборудования котельной | всего | 2330,0 | 2330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрации Инкинского, Новоселовского, Чажемтовского сельских поселений (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 2330,0 | 2330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.47 | Мероприятие 1.47 Ремонт ограждения станции обезжелезивания по адресу г. Колпашево, ул. Кирова, 114 | всего | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.48 | Мероприятие 1.48 Ремонт сетей водоснабжения г. Колпашево и с. Тогур | всего | 910,0 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 910,0 | 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.49 | Мероприятие 1.49 Проектирование зоны санитарной охраны источника водоснабжения | всего | 599,6 | 599,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Новогоренского, Чажемтовского, Саровского, Новоселовского, Инкинского сельских поселений (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 99,6 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.50 | Мероприятие 1.50 Организация водоснабжения с.Новоильинка | всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Саровского сельского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.51 | Мероприятие 1.51 Приобретение и установка приборов учета холодной и горячей воды | всего | 386,8 | 386,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 386,8 | 386,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.52 | Мероприятие 1.52 Выполнение мероприятий по актуализации и корректировке схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | всего | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрации Инкинского и Новоселовского сельских поселений (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.53 | Мероприятие 1.53 Проектные работы по строительству и реконструкции тепловых сетей | всего | 1460,0 | 1460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 1460,0 | 1460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.54 | Мероприятие 1.54 Приобретение и доставка дизельных электрических установок | всего | 1320,0 | 1320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрации Инкинского и Новоселовского сельских поселений (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 1320,0 | 1320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 | всего | 299273,0 | 92370,7 | 0,0 | 206902,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Проектирование, реконструкция, строительство и приобретение объектов коммунальной инфраструктуры (основное мероприятие) |  |  |  |  |  |  |  | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрации поселений Колпашевского района (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 54585,8 | 4088,1 | 0,0 | 50497,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 46600,0 | 41734,0 | 0,0 | 4866,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 45527,8 | 12973,5 | 0,0 | 32554,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 25216,9 | 4433,0 | 0,0 | 20783,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 3968,3 | 3968,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 123374,2 | 25173,8 | 0,0 | 98200,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VI очередь. 2 этап» | всего | 36623,5 | 0,0 | 0,0 | 36623,5 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 36623,5 | 0,0 | 0,0 | 36623,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VII очередь» | всего | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3 Приобретение водопроводных сетей по адресу Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, пер.Клубный,5/1, сооружение 3 | всего | 37000,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 37000,0 | 37000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.4 Приобретение газовой котельной | всего | 14334,0 | 9468,0 | 0,0 | 4866,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 9600,0 | 4734,0 | 0,0 | 4866,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 4734,0 | 4734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 2.5 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, 7 очередь» | всего | 62285,9 | 8947,7 | 0,0 | 53338,2 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 40793,8 | 8239,5 | 0,0 | 32554,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 21492,1 | 708,2 | 0,0 | 20783,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.6 | Мероприятие 2.6 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 1 этап» | всего | 3724,8 | 3724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 3724,8 | 3724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.7 | Мероприятие 2.7 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 1 этап» | всего | 3968,3 | 3968,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 3968,3 | 3968,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.8 | Мероприятие 2.8 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 2 этап» | всего | 15200,0 | 7600,0 | 0,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 15200,0 | 7600,0 | 0,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.9 | Мероприятие 2.9 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 2 этап» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.10 | Мероприятие 2.10 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 1 этап» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.11 | Мероприятие 2.11 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 1 этап» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.12 | Мероприятие 2.12 Проектирование объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 2 этап» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.13 | Мероприятие 2.13 Строительство объекта: «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, IX очередь, 2 этап» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.14 | Мероприятие 2.14 Инженерные сети микрорайона «Звезда» г.Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция. | Всего | 15462,3 | 4088,1 | 0,0 | 11374,2 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 15462,3 | 4088,1 | 0,0 | 11374,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.15 | Мероприятие 2.15 Инженерные сети микрорайона «Победа» г.Колпашево Колпашевского района Томской области. Реконструкция. | Всего | 85956,9 | 13039,7 | 0,0 | 72917,2 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 85956,9 | 13039,7 | 0,0 | 72917,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.16 | Мероприятие 2.16 Приобретение сетей водоснабжения г.Колпашево, с.Тогур | Всего | 22217,3 | 4534,1 | 0,0 | 17683,2 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 22217,3 | 4534,1 | 0,0 | 17683,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.17 | Мероприятие 2.17 Проектирование сетей газоснабжения микрорайона «НГСС» г.Колпашево | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, участники мероприя-тий – Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по программе | всего | 553990,0 | 347087,7 | 0,0 | 206902,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 67381,9 | 16884,2 | 0,0 | 50497,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 103452,0 | 98586,0 | 0,0 | 4866,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 124474,6 | 91920,3 | 0,0 | 32554,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 82640,9 | 61857,0 | 0,0 | 20783,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 52666,4 | 52666,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 123374,2 | 25173,8 | 0,0 | 98200,4 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 3 к муниципальной  программе

| Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, реализуемых в рамках муниципальной программы |
| --- |
| Развитие коммунальной инфраструктуры Колпашевского района |
| (наименование муниципальной программы) |
| п/п | Наименование объектов капитального строительства в соответствии с проектно-сметной документацией (при наличии) или приобретаемого объекта | Наименование ГРБС | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в т.ч. с элементами реставрации), техническое перевооружение, приобретение) | Наименование застройщика (заказчика) Объекта | Мощность (прирост мощности) Объекта | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Распределение сметной стоимости Объекта (при наличии ПСД) или предполагаемой стоимости Объекта или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку ПСД, всего, тыс. руб. | Форма осуществления капитальных вложений (бюджетные инвестиции, субсидии учреждениям) | Распределение общего объема предоставляемых инвестиций (размера субсидий, общего размера средств учреждения по годам реализации Объекта с выделением объема инвестиций (средств) на подготовку проектной документации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Общая сметная стоимость объекта или предполагаемая стоимость объекта | в том числе |  | Источник финансирования | Общий объем инвестиций (размер субсидии, размер средств учреждения) | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Группа 1. Переходящие объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Переходящие объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по переходящим объектам капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | его |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Вновь создаваемые объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, имеющие сметную стоимость |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Вновь создаваемые объекты капитального строительства муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, вновь приобретаемые в муниципальную собственность, не имеющие сметной стоимости |
| 1. | Газораспреде-лительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, 7 очередь. |  | строитель-ство | Администрация Колпашевского городского поселения |  | 2020 | бюджет | 67285,9 | х | х | 2500,0 | 2500,0 | х | 40793,8 | 21492,1 | х | х | ИМБТ | ОБ (ПСД) | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) | 53338,2 |  |  |  |  |  | 32554,3 | 20783,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) | 2500,0 |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) | 8947,7 |  |  |  |  |  | 8239,5 | 708,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 67285,9 |  |  | 2500,0 | 2500,0 |  | 40793,8 | 21492,1 |  |  |
| 2. | Газораспреде-лительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области, VIII очередь, 1 этап. |  | строитель-ство | Администрация Колпашевского городского поселения |  | 2020 | бюджет | 7693,1 | х | х | х | х | х | х | 3724,8 | 3968,3 | х | ИМБТ | ОБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (ПСД) | 3724,8 |  |  |  |  |  |  | 3724,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ (СМР) | 3968,3 |  |  |  |  |  |  |  | 3968,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 7693,1 |  |  |  |  |  |  | 3724,8 | 3968,3 |  |
| Итого по вновь создаваемые объектам капитального строительства областной муниципальной собственности, в т.ч. объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |  | 74979,0 | х | х | 2500,0 | 2500,0 | х | 40793,8 | 25216,9 | 3968,3 | х |  | ОБ | 55838,2 |  |  |  | 2500,0 |  | 32554,3 | 20784,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ | 19140,8 |  |  | 2500,0 |  |  | 8239,5 | 4433,0 | 3968,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 74979,0 |  |  | 2500,0 | 2500,0 |  | 40793,8 | 25216,9 | 3968,3 |  |