|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Герб_97_2_цвет |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |

22.12.2021 № 1508

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» (в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 18.02.2022 № 205; от 01.02.2023

№ 63)

В соответствии с постановлениями Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования, но не ранее 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре Ивченко И.В.

И.о.Главы района Д.В.Гришаев

Н.Г.Кияница

5 10 50

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 22.12.2021 № 1508

Муниципальная программа

«Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»

I. Паспорт муниципальной программы

Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Постановление Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | нет | | | | | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий | Администрация Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения, Администрация Инкинского сельского поселения, Администрация Новосёловского сельского поселения, Администрация Новогоренского сельского поселения, Администрация Саровского сельского поселения, Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель (задача, приоритет) социально-экономического развития Колпашевского района, на реализацию которых направлена муниципальная программа | Цель: Наращивание экономического потенциала и территориальное развитие Колпашевского района, в том числе за счет создания условий для инвестиций и предпринимательства, развития инфраструктуры в Колпашевском районе  Задача: сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы,  2020 отчет | Год разработки программы  2021 факт | 1-й год реализации 2022 план | 2-й год реализации 2023 план | 3-й год реализации 2024 план | 4-й год реализации 2025 план | 5-й год реализации 2026 план | Последний год реализации  2027 план | Прогнозный период 1-й год  2028 | Прогнозный период 2-й год  2029 |
| Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 15,01 | 15,01 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,47 | 14,47 | 14,47 |
| Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), % | 5,32 | 5,32 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,19 | 5,19 |
| Задачи муниципальной  программы | Задача 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района.  Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района. | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы,  2020 отчет | Год разработки программы  2021факт | 1-й год реализации 2022 план | 2-й год реализации 2023 план | 3-й год реализации 2024 план | 4-й год реализации 2025 план | 5-й год реализации 2026 план | Последний год реализации  2027 план | Прогнозный период 1-й год  2028 | Прогнозный период 2-й год  2029 | |
| Задача 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района | | | | | | | | | | | |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 0,91 | 0,91 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | |
| Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района | | | | | | | | | | | |
| Доля населённых пунктов, население которых имеет регулярное автомобильное и (или) водное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населённых пунктов (%) | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2027 гг. | | | | | | | | | | | |
| Объём и источники  финансирования муниципальной программы  (с разбивкой по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | | Всего | 1-й год реализации 2022факт | 2-й год реализации 2023 | 3-й год реализации 2024 план | 4-й год реализации 2025 план | 5-й год реализации 2026 план | Последний год реализации  2027 план | Прогнозный период 1-й год  2028 | Прогнозный период 2-й год  2029 | |
| Федеральный бюджет  (по согласованию) | | 43800,0 | 43800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет  (по согласованию) | | 154539,3 | 65174,0 | 24344,6 | 2785,0 | 2947,0 | 29546,1 | 29742,6 | 29697,5 | 29900,4 | |
| Местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджеты поселений (по согласованию) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | | 198339,3 | 108974,0 | 24344,6 | 2785,0 | 2947,0 | 29546,1 | 29742,6 | 29697,5 | 29900,4 | |
| Всего по источникам | | 43800,0 | 43800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района».  Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района». | | | | | | | | | | | |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а так же организация транспортного обслуживания населения на территории Колпашевского района осуществляется в соответствии с Правами органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, отнесённых к вопросам местного значения муниципальных районов, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Развитие транспортной инфраструктуры Колпашевского района является необходимым условием социально-экономического развития района и улучшения качества жизни его населения. Данная муниципальная программа реализуется в сфере дорожного хозяйства и транспортных услуг.

Дорожное хозяйство, как отдельная часть транспортной инфраструктуры, является отраслью, развитие которой в значительной мере зависит от общего состояния экономики района, и в то же время как элемент инфраструктуры экономики оказывает такое же влияние на её развитие. Автомобильные дороги местного значения являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития района, имеют стратегическое значение.

Связывая между собой населённые пункты района, обеспечивая транспортные связи внутри населённых пунктов, автомобильные дороги обеспечивают жизнедеятельность района, массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров, во многом определяют возможности его развития. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения транспортных издержек и времени перевозок.

Протяжённость автомобильных дорог местного значения на 01.01.2021 по данным статистики составляет 381,6 км. Большая часть 85,6 % дорожной сети Колпашевского района (326,5 км), включая автозимник Тогур-Иванкино (32,8 км), являются автомобильными дорогами с твёрдым покрытием. Из-за паводковой ситуации в весеннее время, а также из-за большой заболоченности территории района по причине насыщения грунтов земляного полотна влагой, и большой интенсивности движения транспортных средств, происходит активное разрушение конструкции дорожной одежды, в результате возникает потребность в ежегодном ремонте дорог, на который требуются значительные бюджетные средства.

Показатели финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения Колпашевского района

|  |  |
| --- | --- |
|  | Затраты бюджета муниципального образования Колпашевский район на ремонт автомобильных дорог местного значения Колпашевского района (тыс. руб.) |
| 2019 г. | 54 950,5 |
| 2020 г. | 54 083,9 |
| 2021 г. (план) | 51 005,1 |

С 2016 года на территории Колпашевского района реализуется государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области», а с 2020 года «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», мероприятия которой направленны на прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Из таблицы видно, что в течение трёх последних лет объёмы финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения Колпашевского района сохраняются.

При этом увеличение автопарка Колпашевского района (с 13034 ед. в 2016 году до 17033 ед. в 2020 году) ведёт к увеличению темпов разрушения дорожной сети. В рейтинге среди 19 городов и районов Томской области по показателю «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» Колпашевский район занимает 4 место.

Состояние транспортной инфраструктуры Колпашевского района не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития района.

В целях оказания транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения района организована работа общественного транспорта на территории района, как автомобильного так и водного.

Муниципальная маршрутная сеть на территории Колпашевского района включает 9 автобусных маршрутов, 7 из которых обеспечивают транспортную связь населения сельских населённых пунктов с районным центром, и 2 маршрута функционируют в границах городского поселения. Доля населённых пунктов, население которых имеет регулярное автомобильное и (или) водное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населённых пунктов в 2021 году составляет 75,68 %.

Услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам пригородного и городского сообщения оказывают 2 перевозчика. Имеющийся у данных перевозчиков автобусный парк в значительной степени не отвечает современным техническим требованиям по безопасности и комфортабельности.

Показатели пассажирооборота автомобильным транспортом пригородного сообщения

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество перевезённых пассажиров (тыс. чел.) |
| 2019 г. | 91,7 |
| 2020 г. | 77,0 |
| 2021 г. (план) | 69,0 (за 7 мес. 51,0) |

Из таблицы видно, что в течение трёх последних лет показатели пассажирооборота сокращаются. В сложившейся ситуации сокращение пассажиропотока ведёт к уменьшению выручки на предприятиях, а в виду увеличения затрат - к убыточности работы перевозчиков.

Необходимость организации регулярных пассажирских перевозок по ряду маршрутов продиктована потребностью доступности для населения мест массового тяготения (объектов здравоохранения и образования, мест работы и учёбы, культурно-бытовых объектов, а в летний период - садовых участков).

Водные пассажирские перевозки осуществляются по 5 маршрутам (из них 2 - паромные переправы) внутренним водным транспортом, обеспечивающим транспортную связь для жителей удалённых населённых пунктов, в ряде которых альтернативные виды транспорта отсутствуют. Маршруты охватывают 5 населённых пунктов, где в летний период водный вид транспорта единственный доступный.

Пассажирские перевозки осуществляют организации и индивидуальные предприниматели с использованием арендуемого и собственного флота. Пассажирский флот насчитывает катера, речной трамвай, паромы).

Показатели пассажирооборота водным транспортом до труднодоступных населенных пунктов района

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество перевезённых пассажиров (тыс. чел.) |
| 2019 г. | 1,3 |
| 2020 г. | 2,5 |
| 2021 г. (план) | 1,2 (за 7 мес. 1,0) |

Очевидно снижение показателей перевозки пассажиров и пассажирооборота при перевозке судами внутреннего водного транспорта, такая динамика негативно сказывается на развитии как Колпашевского района в целом, так и его отдельных населённых пунктов, включая г. Колпашево, с. Тогур, отдалённые населённые пункты Колпашевского района.

Текущее состояние транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе требует решения следующих проблем:

Несоответствие нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Необходимость организации транспортного обслуживания населения в границах Колпашевского района.

Следует отметить, что текущее состояние транспортной инфраструктуры в других муниципальных образованиях Томской области характеризуется схожими проблемами и сложностями. Из-за проблем в сфере пассажирского общественного транспорта многие муниципальные образования Томской области испытывают сложности с транспортным обслуживанием населения. Так же все муниципальные образования Томской области находятся в схожих условиях финансирования дорожной деятельности и испытывают проблемы, связанные с дефицитом финансирования.

III. Цель, задачи и показатели муниципальной программы

Муниципальная программа разработана с учётом цели и задач, установленных в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне муниципального образования «Колпашевский район». Её реализация направлена на достижение среднесрочной стратегической цели: Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе, задачи: сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе.

Целью муниципальной программы является - Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи муниципальной программы:

Задача 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района.

Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 6-летний период, с 2022 по 2027 год. Муниципальная программа реализуется без выделения этапов.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь показатели в 2027 году по отношению к 2021 году, которые будут отражать степень достижения цели и задач муниципальной программы.

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Перечень мероприятий с финансированием по годам, реализация которых необходима и достаточна для достижения цели и решения задач муниципальной программы, представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий муниципальной программы: «Развитие транспортной инфраструктуры Колпашевского района» ежегодно формируются заявки на включение в Государственную программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» утвержденную постановлением Администрации Томской области от 26 сентября 2019 № 340а. Уровень софинансирования определяется исходя из положений порядков предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, входящих в состав государственной программы.

V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

Общее руководство реализацией муниципальной программой и контроль её исполнения осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре.

Управление муниципальной программой организует ответственный исполнитель - отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (подпрограммы), участниками мероприятий программы (подпрограммы) в соответствии с их полномочиями, определёнными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Формирование отчётности осуществляется по итогам отчётного года и по итогам реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком.

Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий муниципальной программы на очередной год и плановый период за исключением случаев, установленных Порядком.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением случаев, установленных Порядком.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры

в Колпашевском районе»

Показатели цели, задач, муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия, ведомственные целевые программы (далее - ВЦП),  мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий (ВЦП), мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Значения показателей | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя, источник информации\* |
| Год, предшест-вующий году разработки муници-пальной программы 2020  отчёт | Год раз-работки программы 2021  факт | 1-й год реализа-ции  2022  план | 2-й год реализа-ции  2023  план | 3-й год реализа-ции  2024  план | 4-й год реализа-ции  2025  план | 5-й год реализа-ции  2026  план | Послед-ний год реализа-ции  2027  план | Прогнозный период | |
| 1-й год  2028 | 1-й год  2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель муниципальной программы:  Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры  в Колпашевском районе | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района | 15,01 | 15,01 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | Статистические данные |
| Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, % | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района | 5,32 | 5,32 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,19 | 5,19 | Численность населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного (или) железнодорожного сообщения с г. Колпашево (данные статистики), чел. / общая численность Колпашевского района (данные статистики), чел. \* 100%  Показатель соответствует показателю, утвержденному Указом Президента от 28.04.2008 № 607 |
| 2 | Задача 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района (подпрограмма 1) | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения  (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района | 0,91 | 0,91 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | Протяжённость отремонтированных дорог с твёрдым покрытием, данные отчётов, актов выполненных работ, км / общая протяжённость автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием, данные Томскстата, км \* 100% |
| 3 | Задача 2. Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района (подпрограмма 2) | Доля населённых пунктов, население которых имеет регулярное автомобильное и (или) водное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населенных пунктов (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | Количество населённых пунктов имеющих регулярное автомобильное и (или) водное сообщение с  г. Колпашево, данные из утверждённых маршрутов, ед. / общее количество населённых пунктов Колпашевского района, данные Томскстата, ед. \* 100 % |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители,  участники муниципальной программы |
| местного бюджета | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджетов поселений (по согласованию) | внебюджетных источников  (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель муниципальной программы: Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы (подпрограмма 1): Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1: | всего | 109135,4 | 67035,4 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района |
| 2022 | 55770,1 | 13670,1 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 12144,6 | 12144,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2785,0 | 2785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 2947,0 | 2947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 17646,1 | 17646,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 17842,6 | 17842,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 17797,5 | 17797,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 18000,4 | 18000,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2 муниципальной программы (подпрограмма 2): Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 | всего | 89203,9 | 87503,9 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации Колпашевского городского поселения |
| 2022 | 53203,9 | 51503,9 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 12200,0 | 12200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе | всего | 198339,3 | 154539,3 | 0,0 | 43800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 108974,0 | 65174,0 | 0,0 | 43800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 24344,6 | 24344,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2785,0 | 2785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 2947,0 | 2947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 29546,1 | 29546,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 29742,6 | 29742,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 29697,5 | 29697,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 29900,4 | 29900,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы 1

Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | нет | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 1 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий подпрограммы 1 | Администрация Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения, Администрация Инкинского сельского поселения, Администрация Новосёловского сельского поселения, Администрация Новогоренского сельского поселения, Администрация Саровского сельского поселения, Администрация Чажемтовского сельского поселения (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 | Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы,  2020 отчёт | Год разработки программы  2021 факт | 1-й год реализации 2022 план | 2-й год реализации 2023 план | 3-й год реализации 2024 план | 4-й год реализации 2025 план | 5-й год реализации 2026 план | Последний год реализации  2027 план | Прогнозный период 1-й год  2028 | Прогнозный период 2-й год  2029 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 0,91 | 0,91 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Задачи подпрограммы 1 | Задача 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы 1 и их значение (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы,  2020 отчет | Год разработки программы  2021 факт | 1-й год реализации 2022 план | 2-й год реализации 2023 план | 3-й год реализации 2024 план | 4-й год реализации 2025 план | 5-й год реализации 2026 план | Последний год реализации  2027 план | Прогнозный период 1-й год  2028 | Прогнозный период 2-й год  2029 | |
| Задача 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения. | | | | | | | | | | | |
| Количество объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (шт.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП) | нет | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2022 – 2027 гг. | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники  финансирования подпрограммы 1 (с детализацией по годам реализации с учетом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | | Всего | 1-й год реализации 2022 факт | 2-й год реализации 2023 план | 3-й год реализации 2024 план | 4-й год реализации 2025 план | 5-й год реализации 2026 план | Последний год реализации  2027 план | Прогнозный период  1-й год  2028 | Прогнозный период  2-й год  2029 | |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет (по согласованию) | | 42100,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 67035,4 | 13670,1 | 12144,6 | 2785,0 | 2947,0 | 17646,1 | 17842,6 | 17797,5 | 18000,4 | |
| Бюджеты поселений (по согласованию) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего по источникам | | 109135,4 | 55770,1 | 12144,6 | 2785,0 | 2947,0 | 17646,1 | 17842,6 | 17797,5 | 18000,4 | |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Колпашевского района осуществляется в соответствии с Правами органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, отнесённых к вопросам местного значения муниципальных районов, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Дорожное хозяйство, как отдельная часть транспортной инфраструктуры, является отраслью, развитие которой в значительной мере зависит от общего состояния экономики района, и в то же время как элемент инфраструктуры экономики оказывает такое же влияние на е развитие. Автомобильные дороги местного значения являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития района, имеют стратегическое значение.

Связывая между собой населённые пункты района, обеспечивая транспортные связи внутри населённых пунктов, автомобильные дороги обеспечивают жизнедеятельность района, массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров, во многом определяют возможности его развития. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения транспортных издержек и времени перевозок.

Протяжённость автомобильных дорог местного значения на 01.01.2021 по данным статистики составляет 381,6 км. Большая часть, 85,6 %, дорожной сети Колпашевского района (326,5 км), включая автозимник Тогур-Иванкино (32,8 км), являются автомобильными дорогами с твёрдым покрытием. Из-за паводковой ситуации в весеннее время, а также из-за большой заболоченности территории района по причине насыщения грунтов земляного полотна влагой, и большой интенсивности движения транспортных средств, происходит активное разрушение конструкции дорожной одежды, в результате возникает потребность в ежегодном ремонте дорог, на который требуются значительные бюджетные средства.

Показатели финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения Колпашевского района

|  |  |
| --- | --- |
|  | Затраты бюджета муниципального образования Колпашевский район на ремонт автомобильных дорог местного значения Колпашевского района (тыс. руб.) |
| 2019 г. | 54 950,5 |
| 2020 г. | 54 083,9 |
| 2021 г. (план) | 51 005,1 |

С 2016 года на территории Колпашевского района реализуется государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области», а с 2020 года «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», мероприятия которой направленны на прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Из таблицы видно, что в течение трёх последних лет объёмы финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения Колпашевского района сохраняются.

При этом увеличение автопарка Колпашевского района (с 13034 ед. в 2016 году до 17033 ед. в 2020 году) ведёт к увеличению темпов разрушения дорожной сети. В рейтинге среди 19 городов и районов Томской области по показателю «Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения» Колпашевский район занимает 4 место.

Состояние транспортной инфраструктуры Колпашевского района не в полной мере отвечает существующим потребностям и перспективам развития района.

III. Цель, задачи и показатели подпрограммы 1

Муниципальная подпрограмма 1 разработана с учётом цели и задач, установленных в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне муниципального образования «Колпашевский район». Её реализация направлена на достижение среднесрочной стратегической цели: Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе, задачи: сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе.

Целью подпрограммы 1 является сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района.

Для достижения поставленной цели должна быть решена следующая задача подпрограммы 1:

Задача 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения.

Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 6-летний период, с 2022 по 2027 годы. Подпрограмма 1 реализуется без выделения этапов.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь показатели в 2027 году по отношению к 2021 году, которые будут отражать степень достижения цели и задач муниципальной программы.

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Перечень мероприятий с финансированием по годам, реализация которых необходима и достаточна для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к подпрограмме 1

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы 1: «Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района» ежегодно формируются заявки на включение в Государственную программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области», утвержд ённую постановлением Администрации Томской области от 26 сентября 2019 г. № 340а. Уровень софинансирования определяется исходя из положений порядков предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, входящих в состав государственной программы.

V. Управление и контроль за реализацией подпрограммы 1

Общее руководство реализацией подпрограммой 1 и контроль её исполнения осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре.

Управление подпрограммой 1 организует ответственный исполнитель - отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района.

Реализация подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками подпрограммы 1, участниками мероприятий подпрограммы 1 в соответствии с их полномочиями, определёнными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Формирование отчётности осуществляется по итогам отчётного года и по итогам реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Подпрограмма 1 подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в подпрограмму 1 в течение финансового года осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком.

Внесение изменений в подпрограмму 1, досрочное прекращение подпрограммы 1 осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в подпрограмму 1 в части снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий подпрограммы 1 на очередной год и плановый период за исключением случаев, установленных Порядком.

Не допускается внесение изменений в подпрограмму 1 в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением случаев, установленных Порядком.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

Приложение № 1

к подпрограмме 1

«Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района»

Показатели цели, задач, основных мероприятий подпрограммы 1

«Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, участники подпрограммы, участники мероприятий подпрограммы | Значение показателей | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя, источник информации |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2020  отчёт | Год разработки программы 2021  факт | 1-й год реализации  2022  план | 2-й год реализации  2023  план | 3-й год реализации  2024  план | 4-й год реализации  2025  план | 5-й год реализации  2026  план | Последний год реализации  2027  план | Прогнозный период | |
| 1-й год  2028 | 2-й год  2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель подпрограммы 1:  Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения  (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района | 0,91 | 0,91 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | Протяжённость отремонтированных дорог с твёрдым покрытием, данные отчётов, актов выполненных работ, км / общая протяжённость автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием, данные Томскстата, км \* 100% |
| 1 | Задача подпрограммы 1:  Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения | Количество объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Количество объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (данные отчётов по соглашениям с поселениями района) |
| 1.1 | Основное мероприятие 1:  Содействие в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог (в т.ч. с асфальтобетонным покрытием) (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района | 3,75 | 2,98 | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | Данные отчёта по субсидии в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
| Количество обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные отчёта по субсидии в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
| Протяженность отремонтированных тротуаров (пешеходных дорожек) (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района | 0,52 | 2,17 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Данные отчёта по субсидии в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
| Количество поселений Колпашевского района, которым оказано содействие в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество поселений Колпашевского района, которым оказано содействие в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (данные согласно из решений Думы Колпашевского района) |
| 1.2 | Основное мероприятие 2:  Организация дорожной деятельности на автомобильных дорогах вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района | Протяжённость содержащихся автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район», в т.ч. ледовых переправ (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | Протяженность автомобильных дорог и ледовых переправ, содержащихся в течении года (данные отчётов, актов выполненных работ, заключенных контрактов, договоров) |
| Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район» (км.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (данные отчётов, актов выполненных работ) |

Приложение № 2

к подпрограмме 1

«Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района»

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1

«Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы 1 |
| местного бюджета | федерального бюджета  (по согласованию) | областного бюджета  (по согласованию) | бюджетов поселений  (по согласованию) | внебюджетных источников  (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель подпрограммы 1: Сохранение и развитие автомобильных дорог Колпашевского района | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Содействие в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | всего | 90140,6 | 48040,6 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района |
| 2022 | 52299,0 | 10199,0 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 7801,6 | 7801,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2220,0 | 2220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 2220,0 | 2220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 12800,0 | 12800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 12800,0 | 12800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 12800,0 | 12800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 12800,0 | 12800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1: Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района | всего | 59710,3 | 17610,3 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района |
| 2022 | 44250,3 | 2150,3 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 2220,0 | 2220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2220,0 | 2220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 2220,0 | 2220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 4400,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 4400,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 4400,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 4400,0 | 4400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2: Предоставление бюджетам муниципальных образований Колпашевского района иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов. | всего | 47230,3 | 47230,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации поселений Колпашевского района |
| 2022 | 8048,7 | 8048,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 5581,6 | 5581,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 8400,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 8400,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 8400,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 8400,0 | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2:  Организация дорожной деятельности на автомобильных дорогах вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района | всего | 18994,8 | 18994,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 2022 | 3471,1 | 3471,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 4343,0 | 4343,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 565,0 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 727,0 | 727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 4846,1 | 4846,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 5042,6 | 5042,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 4997,5 | 4997,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 5200,4 | 5200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1: Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района, содержание и обустройство ледовых переправ, дорожная деятельность. | всего | 16821,1 | 16821,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 2022 | 3001,6 | 3001,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 3819,5 | 3819,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 565,0 | 565,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 727,0 | 727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 4267,6 | 4267,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 4440,4 | 4440,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 4370,6 | 4370,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 4547,8 | 4547,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2: Ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов в границах Колпашевского района | всего | 2173,7 | 2173,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 2022 | 469,5 | 469,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 523,5 | 523,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 578,5 | 578,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 602,2 | 602,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 626,9 | 626,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 652,6 | 652,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме 1 | всего | 109135,4 | 67035,4 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 55770,1 | 13670,1 | 0,0 | 42100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 12144,6 | 12144,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 2785,0 | 2785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 2947,0 | 2947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 17646,1 | 17646,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 17842,6 | 17842,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 17797,5 | 17797,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 18000,4 | 18000,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе»

I. Паспорт муниципальной подпрограммы 2

Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | нет | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 2 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района | | | | | | | | | | | |
| Участники мероприятий подпрограммы 2 | Администрация Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 | Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы,  2020 отчёт | Год разработки программы  2021 факт | 1-й год реализации 2022 план | 2-й год реализации 2023 план | 3-й год реализации 2024 план | 4-й год реализации 2025 план | 5-й год реализации 2026 план | Последний год реализации  2027 план | Прогнозный период 1-й год  2028 | Прогнозный период 2-й год  2029 |
| Доля населённых пунктов, население которых имеет регулярное автомобильное и (или) водное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населённых пунктов (%) | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 78,95 | 78,95 | 78,95 |
| Задачи подпрограммы 2 | Задача 1. Сохранение и развитие муниципальных перевозок | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы 1 и их значение (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы,  2020 отчёт | Год разработки программы  2021 факт | 1-й год реализации 2022 план | 2-й год реализации 2023 план | 3-й год реализации 2024 план | 4-й год реализации 2025 план | 5-й год реализации 2026 план | Последний год реализации  2027 план | Прогнозный период 1-й год  2028 | Прогнозный период 2-й год  2029 | |
| Задача 1. Сохранение и развитие муниципальных перевозок | | | | | | | | | | | |
| Количество действующих маршрутов автомобильного транспорта (шт.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Количество действующих маршрутов водного транспорта, в т.ч. паромные перевозки (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее – ВЦП) |  | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2022 – 2027 гг. | | | | | | | | | | | |
| Объём и источники  финансирования подпрограммы 2 (с детализацией по годам реализации с учётом прогнозного периода, тыс. рублей) | Источники | | Всего | 1-й год реализации 2022 факт | 2-й год реализации 2023 план | 3-й год реализации 2024 план | 4-й год реализации 2025 план | 5-й год реализации 2026 план | Последний год реализации  2027 план | Прогнозный период 1-й год  2028 | Прогнозный период 2-й год  2029 | |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Областной бюджет (по согласованию) | | 1700,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 87503,9 | 51503,9 | 12200,0 | 0,0 | 0,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | |
| Бюджеты поселений (по согласованию) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего по источникам | | 89203,9 | 53203,9 | 12200,0 | 10200,0 | 0,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | |

II. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 2

Организация транспортного обслуживания населения на территории Колпашевского района осуществляется в соответствии с Правами органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, отнесённых к вопросам местного значения муниципальных районов, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Развитие транспортной инфраструктуры Колпашевского района является необходимым условием социально-экономического развития района и улучшения качества жизни его населения. Данная подпрограмма 2 реализуется в сфере транспортных услуг.

В целях оказания транспортных услуг населения и организации транспортного обслуживания населения района организована работа общественного транспорта на территории района, как автомобильного так и водного.

Муниципальная маршрутная сеть на территории Колпашевского района включает 9 автобусных маршрутов, 7 из которых обеспечивают транспортную связь населения сельских населённых пунктов с районным центром, и 2 маршрута функционируют в границах городского поселения. Доля населённых пунктов, население которых имеет регулярное автомобильное и (или) водное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населённых пунктов в 2021 году составляет 75,68 %.

Услуги по регулярным перевозкам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам пригородного и городского сообщения оказывают 2 перевозчика. Имеющийся у данных перевозчиков автобусный парк в значительной степени не отвечает современным техническим требованиям по безопасности и комфортабельности.

Показатели пассажирооборота автомобильным транспортом пригородного сообщения

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество перевезенных пассажиров (тыс. чел.) |
| 2019 г. | 91,7 |
| 2020 г. | 77,0 |
| 2021 г. (план) | 69,0 (за 7 мес. 51,0) |

Из таблицы видно, что в течение трёх последних лет показатели пассажирооборота сокращаются. В сложившейся ситуации сокращение пассажиропотока ведёт к уменьшению выручки на предприятиях, а в виду увеличения затрат - к убыточности работы перевозчиков.

Необходимость организации регулярных пассажирских перевозок по ряду маршрутов продиктована потребностью доступности для населения мест массового тяготения (объектов здравоохранения и образования, мест работы и учёбы, культурно-бытовых объектов, а в летний период - садовых участков).

Водные пассажирские перевозки осуществляются по 5 маршрутам (из них 2 - паромные переправы) внутренним водным транспортом, обеспечивающим транспортную связь для жителей удалённых населённых пунктов, в ряде которых альтернативные виды транспорта отсутствуют. Маршруты охватывают 5 населённых пунктов, где в летний период водный вид транспорта единственный доступный.

Пассажирские перевозки осуществляют организации и индивидуальные предприниматели с использованием арендуемого и собственного флота. Пассажирский флот насчитывает катера, речной трамвай, паромы.

Показатели пассажирооборота водным транспортом до труднодоступных населенных пунктов района

|  |  |
| --- | --- |
|  | Количество перевезённых пассажиров (тыс. чел.) |
| 2019 г. | 1,3 |
| 2020 г. | 2,5 |
| 2021 г. (план) | 1,2 (за 7 мес. 1,0) |

Очевидно снижение показателей перевозки пассажиров и пассажирооборота при перевозке судами внутреннего водного транспорта, такая динамика негативно сказывается на развитии как Колпашевского района в целом, так и его отдельных населённых пунктов, включая г. Колпашево, с. Тогур, отдалённые населённые пункты Колпашевского района.

III. Цель, задачи и показатели подпрограммы 2

Муниципальная подпрограмма 2 разработана с учётом цели и задач, установленных в документах стратегического планирования, разрабатываемых на уровне муниципального образования «Колпашевский район». Её реализация направлена на достижение среднесрочной стратегической цели: Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Колпашевском районе, задачи: сохранение и развитие транспортной инфраструктуры в Колпашевском районе.

Целью подпрограммы 2 является - Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района.

Для достижения поставленной цели должна быть решена следующая **з**адача подпрограммы 2:

Задача 1. Сохранение и развитие муниципальных перевозок.

Реализация подпрограммы 2 рассчитана на 6-летний период, с 2022 по 2027 годы. Подпрограмма 2 реализуется без выделения этапов.

В результате реализации подпрограммы планируется достичь показатели в 2027 году по отношению к 2021 году, которые будут отражать степень достижения цели и задач муниципальной программы.

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Перечень мероприятий с финансированием по годам, реализация которых необходима и достаточна для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к подпрограмме 2

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы 2: «Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района» ежегодно формируются заявки на включение в Государственную программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» утверждённую постановлением Администрации Томской области от 26 сентября 2019 г. № 340а. Уровень софинансирования определяется исходя из положений порядков предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, входящих в состав государственной программы.

V. Управление и контроль за реализацией подпрограммы 2

Общее руководство реализацией подпрограммой 2 и контроль её исполнения осуществляет заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре.

Управление подпрограммой 2 организует ответственный исполнитель - отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района.

Реализация подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками подпрограммы 2, участниками мероприятий подпрограммы 2 в соответствии с их полномочиями, определёнными Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Колпашевского района, их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» (далее - Порядок).

Мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляется ответственным исполнителем ежегодно, в соответствии с требованиями, установленными Порядком.

Формирование отчётности осуществляется по итогам отчётного года и по итогам реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком.

Подпрограмма 2 подлежит приведению в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в подпрограмму 2 в течение финансового года осуществляется в порядке и сроки, установленные Порядком.

Внесение изменений в подпрограмму 2, досрочное прекращение подпрограммы 2 осуществляется путём принятия соответствующего постановления Администрации Колпашевского района.

Не допускается внесение изменений в подпрограмму 2 в части снижения значений показателей целей, задач и основных мероприятий подпрограммы 2 на очередной год и плановый период за исключением случаев, установленных Порядком.

Не допускается внесение изменений в подпрограмму 2 в части корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за отчётный год после окончания финансового года, за исключением случаев, установленных Порядком.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район» утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 № 625 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район».

Приложение № 1

к подпрограмме 2

«Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района»

Показатели цели, задач, основных мероприятий подпрограммы 2

«Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и основные мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, основных мероприятий (ВЦП) подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы, участники подпрограммы, участники мероприятий подпрограммы | Значение показателей | | | | | | | | | | Алгоритм формирования (формула) расчёта показателя, источник информации |
| Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2020  отчёт | Год разработки программы 2021  факт | 1-й год реализации  2022  план | 2-й год реализации  2023  план | 3-й год реализации  2024  план | 4-й год реализации  2025  план | 5-й год реализации  2026  план | Последний год реализации  2027  план | Прогнозный период | |
| 1-й год  2028 | 2-й год  2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель подпрограммы 2:  Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района | Доля населённых пунктов, население которых имеет регулярное автомобильное и (или) водное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населённых пунктов (%) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 75,68 | 78,95 | 78,95 | 78,95 | Количество населённых пунктов, имеющих регулярное автомобильное и (или) водное сообщение с  г. Колпашево, данные из утверждённых маршрутов, ед. / общее количество населённых пунктов Колпашевского района, данные Томскстата, ед. \* 100 % |
| 1 | Задача подпрограммы 2:  Сохранение и развитие муниципальных перевозок | Количество действующих маршрутов автомобильного транспорта (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Количество действующих маршрутов пригородного автомобильного сообщения (данные контрактов, договоров на осуществление пригородных перевозок) |
| Количество действующих маршрутов водного транспорта, в т.ч. паромные перевозки (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Количество действующих маршрутов водного транспорта, в т.ч. паромные перевозки (данные контрактов, договоров, отчёта по субсидии в Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области ) |
| 1.1 | Основное мероприятие 1:  Содействие в создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | Сохранение доступности услуг внутреннего водного транспорта в границах муниципального района (количество действующих маршрутов внутреннего водного транспорта) (шт.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество действующих маршрутов внутреннего водного транспорта на паромном сообщении (Данные заказчика перевозок) |
| Количество часов работы действующих маршрутов внутреннего водного транспорта в сутки (ч) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Количество часов работы в сутки действующих маршрутов внутреннего водного транспорта в границах муниципального района ежегодно в период навигации с 1 мая по 30 ноября (Данные заказчика перевозок) |
| Количество действующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрация Колпашевского городского поселения | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество действующих маршрутов автомобильного транспорта в городском направлении (Данные заказчика перевозок) |
| 1.2 | Основное мероприятие 2:  Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района | Количество перевезённых пассажиров по водным маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район» (чел.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. | 2507 | 2262 | Не менее  2510 | Не менее  2480 | Не менее  2450 | Не менее  2420 | Не менее  2390 | Не менее  2360 | Не менее  2360 | Не менее  2360 | Количество перевезённых пассажиров по водным маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район» (данные отчётов по заключённым контрактам, договорам) |
| Количество перевезённых пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам между поселений в границах муниципального образования «Колпашевский район» (чел.) | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района. | 77698 | 89217 | Не менее  76500 | Не менее  76200 | Не менее  75900 | Не менее  75600 | Не менее  75300 | Не менее  75000 | Не менее  75000 | Не менее  75000 | Количество перевезённых пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам между поселений в границах муниципального образования «Колпашевский район» (данные отчётов по заключённым контрактам, договорам) |

Приложение № 2

к подпрограмме 2

«Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района»

Перечень

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

«Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счёт средств | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы 2 |
| местного бюджета | федерального бюджета  (по согласованию) | областного бюджета  (по согласованию) | бюджетов поселений  (по согласованию) | внебюджетных источников  (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель подпрограммы 2: Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 2: Сохранение и развитие муниципальных перевозок | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1:  Содействие в создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения | всего | 53320,0 | 51620,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации Колпашевского городского поселения |
| 2022 | 45320,0 | 43620,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1:  Организация транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов | всего | 10060,0 | 8360,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации Колпашевского городского поселения |
| 2022 | 2060,0 | 360,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.2:  Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского городского поселения автомобильным транспортом | всего | 43260,0 | 43260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района, Администрации Колпашевского городского поселения |
| 2022 | 43260,0 | 43260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2:  Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района | всего | 35883,9 | 35883,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 2022 | 7883,9 | 7883,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 12200,0 | 12200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 7900,0 | 7900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 7900,0 | 7900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 7900,0 | 7900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 7900,0 | 7900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1:  Осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам между поселений в границах муниципального образования «Колпашевский район» | всего | 21483,9 | 21483,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 2022 | 4583,9 | 4583,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 7700,0 | 7700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 4600,0 | 4600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2:  Перевозка пассажиров и багажа судами по водным маршрутам между поселениями в границах муниципального образования «Колпашевский район» | всего | 14400,0 | 14400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 2022 | 3300,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 3300,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 3300,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 3300,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 3300,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по подпрограмме 2 | всего | 89203,9 | 87503,9 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2022 | 53203,9 | 51503,9 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 12200,0 | 12200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2028 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозный период 2029 | 11900,0 | 11900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |