Утверждаю

И.о. Главы Колпашевского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Клишин

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2015 год

Наименование ВЦП: «Организация транспортного сообщения с труднодоступными населенными пунктами района».

Наименование СБП: Администрация Колпашевского района

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | Отклонение | | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб  (гр4-р5) | %, гр5/гр  4\*100 |
| Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных услуг по перевозке речным транспортом населения. | 0408 | 6601202 | 810 | 2 154,50895 | 2 154,50895 | 0,00000 | 0,00 | Экономия бюджетных средств |
| Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов от предоставления льготных услуг по перевозке населения по социально-значимым автобусным маршрутам. | 0408 | 6601203 | 810 | 201,92075 | 151,94175 | 49,97900 | 24,75 | Экономия бюджетных средств |
| Итого по ВЦП | | | | 2 356,42970 | 2 306,45070 | 49,97900 | 2,12 |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2014 году | | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |
| Количество граждан, перевезённых на льготных условиях по маршрутам № 1 «Тогур – Копыловка», № 2 «Тогур – Лебяжье». | человек | Не менее 900 по каждому из маршрутов | 1 888 | 0,00 | - |
| Количество граждан, перевезённых на льготных условиях по маршрутам № 513 «Колпашево – Копыловка»,  № 514 «Колпашево – Куржино», № 515 «Колпашево – Дальнее», № 150а «Колпашево – Усть-Чая – Чажемто». | человек | Не менее 100 по каждому из маршрутов | 3 410 | 0,00 | - |

Подготовлено:

Ведущий специалист по ДХ и ТО И.В.Ивченко