Утверждаю

Глава Колпашевского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ф. Медных

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2016 год

Наименование ВЦП: «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств».

Наименование СБП: Администрация Колпашевского района

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | Отклонение | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб(гр4-р5) | %, гр5/гр4\*100 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования. | 0409 | 6700100000 | 240 | 2 857,70317 | 2 857,70317 | 0,00000 | 0,00 | - |
| 0409 | 6700100000 | 540 | 14 065,00000 | 14 065,00000 | 0,00000 | 0,00 | - |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования. | 0409 | 6700200000 | 240 | 444,62155 | 444,62155 | 0,00000 | 0,00 | - |
| 0409 | 6700200000 | 540 | 1 799,95000 | 1 799,95000 | 0,00000 | 0,00 | - |
| Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования. | 0409 | 67003S0895 | 540 | 2 325,00000 | 2 325,00000 | 0,00000 | 0,00 | - |
| Оформление прав собственности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований Колпашевского района. | 0409 | 6700400000 | 540 | 1 775,40234 | 1 775,40234 | 0,00000 | 0,00 | - |
| Итого по ВЦП | 23 267,67706 | 23 267,67706 | - | - | - |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2014 году | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |
| Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» (общей протяженностью 15,417 км.), и искусственных сооружений на них. | Месяц | 12 | 12 | 0,00 | - |
| Содержание автомобильной дороги «Тогур-Иванкино» (автозимник) | Сутки | Количество суток, равное суммарному количеству суток в году, когда была организована работа ледовой переправы через р. Кеть, в районе Рейда (с. Тогур) (132). | 132 | 0,00 | - |
| Устройство и содержание ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская, общей протяженность 245 м. | М | 245 | 245 | 0,00 | - |
| Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» | М2 | Не менее 200 | 264 | 0,00 | - |
| 7. Ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов муниципальных образований Колпашевского района. | М2 | Не менее 1 000 | 40 207,8 | 0,00 | - |
| 8. Содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов муниципальных образований Колпашевского района. | Месяц | 12 | 12 | 0,00 | - |
| 9. Наличие подтвержденных фактов Государственной регистрации прав муниципальных образований «Колпашевского района» на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований Колпашевского района, общей протяженностью | Км | Не менее 250,000 | 98,9 | 39,6 | Не оформлены автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований «Колпашевское городское поселение» по причине расторжения контракта с подрядчиком |

Подготовлено:

Ведущий специалист по ДХ и ТО И.В.Ивченко