Утверждаю

Глава Колпашевского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ф.Медных

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2016 год

Наименование ВЦП: «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления».

Наименование СБП: Администрация Колпашевского района

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | Отклонение | | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб  (гр4-р5) | %, гр5/гр  4\*100 |
| 1. Содержание и обустройство площадок для размещения (хранения и захоронения) твердых бытовых отходов в границах района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Содержание объектов размещения ТБО с.Чажемто | 0503 | 6500100000 | 240 | 1034,66667 | 1034,66667 | 0,00 | 100 | нет |
| 1.2.Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Копыловское сельское поселение» на содержание площадки временного размещения ТБО в с.Копыловка | 0503 | 6500100000 | 540 | 30,016 | 30,016 | 0,00 | 100 | нет |
| 2.Выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Колпашевского городского поселения | 0503 | 6500300000 | 540 | 702,79914 | 702,79914 | 0,00 | 100 | нет |
| 3.Выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Инкинского сельского поселения | 0503 | 6500400000 | 540 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100 | нет |
| 4.Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Колпашевского района | 0503 | 6500500000 | 540 | 316,700 | 316,700 | 0,00 | 100 | нет |
| 5.Выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Колпашевского района | 0503 | 6500600000 | 540 | 389,9957 | 389,9957 | 0,00 | 100 | нет |
| Итого по ВЦП | | | | 2574,17751 | 2574,17751 | 0,00 | 100 |  |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2016 году | | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |
| Количество объектов размещения ТБО содержащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями | Шт. | 2 | 2 | 0,00 | - |
| Количество подростков привлеченных к благоустроительным работам | Шт. | Не менее 6 | 24 | 0,00 | - |
| Количество мероприятий по благоустройству населенных пунктов Инкинского сельского поселения | Шт. | 1 | 1 | 0,00 | - |
| Количество компенсационных выплат на участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Шт. | 2 | 2 | 0,00 | - |
| Количество мероприятий по благоустройству населенных пунктов Дальненского сельского поселения | Шт. | 3 | 3 | 0,00 | - |
| Количество мероприятий по благоустройству населенных пунктов Новоселовского сельского поселения | Шт. | 1 | 1 | 0,00 | - |
| Количество мероприятий по благоустройству населенных пунктов Новогоренского сельского поселения | Шт. | 3 | 3 | 0,00 | - |
| Количество мероприятий по благоустройству населенных пунктов Колпашевского городского поселения | Шт. | 2 | 2 | 0,00 | - |

Подготовлено:

Специалист 1 категории по экологии А.А.Зыкова