|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Герб_97_2_цвет  |  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Постановление

01.12.2016 № 1310

|  |
| --- |
| Об утверждении ведомственной целевой программы «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств» на 2017 год |

В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район», в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств

Постановляю:

 1. Утвердить ведомственную целевую программу «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств» на 2017 год согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Колпашевский район».

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре Барановского Е.В.

Глава района А.Ф.Медных

В.И.Синёва

5 10 50

Приложение к постановлению Администрации Колпашевского района

от 01.12.2016 № 1310

Ведомственная целевая программа «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств» на 2017 год.

**Паспорт ведомственной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование СБП | Администрация Колпашевского района |
| Код ВЦП |  |
| Тип ВЦП | Первый тип ВЦП – мероприятия, связанные с реализацией функций СБП, носящих постоянный характер. |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Целью ВЦП является поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район», а так же улучшение транспортного сообщения с труднодоступными населёнными пунктами района. |
| Наименование показателей конечного результата реализации ВП (показатель результата достижения цели ВЦП (задача СБП) | ед. изм. | 2017 финансовый год | Плановый год 1\* | Плановый год 2\* |
| 1. Круглогодичное функционирование автомобильных дорог вне границ населённых пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» (общей протяжённостью 15,417 км), и искусственных сооружений на них | км | 15,417 | - | - |
| 2. Функционирование автомобильной дороги «Тогур-Иванкино» (автозимник) общей протяженностью 32,753 км, в течение суммарного срока действия ледовой переправы через р. Кеть, в районе Рейда (с.Тогур) | км | 32,753 | - | - |
| 3. Наличие и функционирование, в зимний период, двух ледовых переправ через р. Кеть и пр. Север-ская на автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка», общей протяжённостью 245 м | м | 245 | - | - |
| Объём расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП |
| Объём расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджета | Сумма (тыс. руб.) |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| 2017 финансовый год | 0409 | 6700100000 | 240 | 2 861,00000 |
| 0409 | 6700200000 | 240 | 428,30000 |
| всего | х | х | х | 3 289,30000 |
| Плановый год 1\* | - | - | - | - |
| всего | х | х | х | - |
| Плановый год 2\* | - | - | - | - |
| всего | х | х | х | - |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика состояния развития сферы | В собственности муниципального образования «Колпашевский район» находится 11 автомобильных дорог общей протяжённостью 54,119 км, в том числе автомобильная дорога «Тогур – Иванкино (автозимник)», 10 из которых регулярно используются населением, нуждаются в содержании и ремонте.Для транспортного сообщения с труднодоступными населёнными пунктами Колпашевского района используются автозимники и ледовые переправы. В целях поддержания регулярного транспортного сообщения с труднодоступными населёнными пунктами у Администрации Колпашевского района ежегодно возникает потребность в строительстве и содержании двух ледовых переправ и содержании автодороги «Тогур – Иванкино (автозимник)».Из-за большой заболоченности территории района, по причине насыщения грунтов земляного полотна влагой и большой интенсивности движения транспортных средств происходит активное разрушение конструкции дорожной одежды, в результате ежегодно остро встаёт проблема ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район». |
| Описание проблем и цели ВЦП | Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район» имеют значительный износ и ежегодно подвергаются значительным разрушениям в результате воздействия природных явлений и большой интенсивности движения транспортных средств. Поддержание их в нормативном проезжем состоянии требует ежегодных затрат на содержание и ремонт.В целях обеспечения транспортного сообщения у Администрации Колпашевского района, ежегодно возникает потребность в строительстве и содержании двух ледовых переправ и содержании автодороги «Тогур – Иванкино (автозимник)».Целью ВЦП является поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район», а так же улучшение транспортного сообщения с труднодоступными населёнными пунктами района. |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | 1. Организация содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район».
2. Устройство и содержание (в том числе организация работы пункта наблюдения и обогрева), ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская на автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка».
3. Организация ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального образования «Колпашевский район».
 |

Раздел 2. Описание методик расчёта показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчёта показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| 1. Содержание автомобильных дорог вне границ населённых пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» (общей протяжённостью 15,417 км), и искусственных сооружений на них | месяц | 12 | Исходя из количества месяцев в году, когда было организовано содержание автомо-бильных дорог вне границ населённых пунктов, в границах муниципального образования «Колпа-шевский район» (общей протяжённос-тью 15,417 км), и искусственных сооружений на них. | Контракт с подрядчиком |
| 2. Содержание автомобильной дороги «Тогур-Иванкино» (автозимник) | сутки | Количество суток, равное суммарному количеству суток в году, когда была организована работа ледовой переправы через р. Кеть, в районе Рейда (с.Тогур) | Исходя из количества суток в году, когда была организована работа ледовой переправы через р. Кеть, в районе Рейда (с.Тогур) | 1. Информация о количестве суток работы ледовой переправы через р. Кеть, в районе Рейда (с. Тогур) предостав-ленная Администрацией Колпашевского городского поселения по запросу Администрации Колпашевского района.
2. Контракт с подрядчиком.
 |
| 3. Устройство и содержание ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская, общей протяжённость 245 м | м | 245 | Исходя из наличия и функционирования двух ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская, общей протяжённостью 245 м, в зимний период | 1. Контракты с подрядчиками.
2. Акты приёмки выполненных работ.
3. Акты контрольной проверки грузоподъёмности ледовых переправ.
 |
| 4. Ремонт автомо-бильных дорог вне границ населённых пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» | м2 | Не менее 200 | Исходя из площади автомобильных дорог, в отношении которых в течение 2017 года осуществлялся ремонт | Контракты (договоры) с подрядчиками. |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма её реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчёта о реализации ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района Синёва Валентина Ивановна |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | В соответствии с законодательством Российской Федерации и Нормативно правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского района |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчётности о реализации ВЦП | Специалист по дорожному хозяйству и транспортному обслуживанию Ивченко Иван Викторович |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | В срок до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район». |
| Сроки формирования годового отчёта | В срок до 01 марта года, следующего за отчётным |
| Порядок установления форм отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевский район» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

|  |  |
| --- | --- |
| Внутренние риски реализации ВЦП | Недостаток средств в бюджете Колпашевского района, на реализацию мероприятий ВЦП |
| Внешние риски реализации ВЦП | Возможные аномальные погодные явления, влияющие на качество работы автозимников и ледовых переправ |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не усматриваются |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И. О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |
| с (мес/год) | по (мес/год) | наименование показателя | 2017 финансовый год | План + 1\* | План + 2\* |
| 2017 финансовый год | План + 1\* | План + 2\* |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования. | Содержание автомо-бильных дорог и искус-ственных сооружений на них: подъезд к с.Старокороткино, подъезд к д. Новоко-роткино, подъезд к с.Инкино, подъезд к д.Пасека, а/д «Инкино-Юрты», а/д «Тогур-Волково», подъезд к д.Типсино, подъезд к д.Родионовка, подъезд к п. Павлов Мыс». | 01.2017 | 12.2017 | Ивченко Иван Викторович | Администрация Колпашевского района | Подрядчики, определенные по результатам проведения процедур в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. | 225 | 1 228,00000 | - | - | Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» (общей протяженностью 15,417 км.), и искусственных сооружений на них (мес). | 12 | - | - |
| Содержание автомобильной дороги «Тогур-Иванкино» (автозимник). | 01.2017 | 04.2017 | 225 | 893,29305 | - | - | Содержание автомобильной дороги «Тогур-Иванкино» (автозимник) (сут). | Количество суток, равное суммарному количеству суток в году, когда была организована работа ледовой переправы через р. Кеть, в районе Рейда (с. Тогур). | - | - |
| 11.2017 | 12.2017 |
| Содержание ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская на автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка». | 01.2017 | 04.2017 | 226 | 440,70695 | - | - | Устройство и содержание ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская, общей протяженность 245 м. (м). | 245 | - | - |
| Устройство и содержание ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская на автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка». | 08.2017 | 12.2017 | 226 | 299,00000 | - | - |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования. | Ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов, в границах муниципаль-ного образования «Колпашевский район». | 01.2017 | 12.2017 | Ивченко Иван Викторович | Администрация Колпашевского района | Подрядчики, опре-деленные по резуль-татам проведения процедур в соот-ветствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. | 225 | 428,30000 | - | - | Ремонт автомобильных дорог вне границ населённых пунктов, в границах муниципаль-ного образования «Колпашевский район» (м2) | Не менее 200 | - | - |
| Итого: | 3 289,30000 | - | - |  |